|  |  | УТВЕРЖДАЮ И. о. генерального директора НКО «ФКР МО» ___________ Киселев В.В. « ____ » __________ 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ДЛЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ: «ЗАМЕНА ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

- ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК, г. ПОЛЯРНЫЙ,

- ул. ДУШЕНОВА, д. 9»

Мурманск

2016

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет комиссионного отбора подрядных организаций, максимальная цена договора.

1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора подрядных организаций является право заключения договора на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

1.2. Максимальная цена лота составляет: 3 447 500,00 (три миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Порядок, содержание и состав документации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

2.1. Комиссионный отбор подрядной организации проводится в соответствии с «Порядком привлечения НКО «ФКР МО», органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 494-ПП (далее – Порядок).

2.2. Документация о комиссионном отборе подрядной организации включает в себя:

1) инструкцию и образцы форм, рекомендуемых для заполнения участникам;

2) проект договора;

3) техническое задание;

4) календарный график выполнения работ.

2.3. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Заказчике.

3.1. Заказчик:

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее - НКО «ФКР МО»);

- юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1

- почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;

- банковские реквизиты:

- ИНН 5190996259, КПП 519001001

- Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,

- БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615;

- контактное лицо: Гунбин Артур Рудольфович;

- контактный телефон: 8(815-2) 412-529, факс 8(815-2) 412-662;

- адрес электронной почты: gar@fkrmo.ru

- время приема: рабочие дни с 14:00 до 15:00.

3.2 Компетентной комиссией для настоящего комиссионного отбора подрядной организации является комиссия, созданная в соответствии с Порядком.

4. Требования, предъявляемые к участникам комиссионного отбора подрядной организации.

4.1 Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом данного комиссионного отбора.

4.2 К участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участник), отвечающие следующим требованиям:

## - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом комиссионного отбора (участник комиссионного отбора должен являться специализированной лифтовой организацией);

## - соответствие участников требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора, а именно: наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);

- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике комиссионного отбора, предусмотренном Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

4.3. В случае, если максимальная цена договора, предложенная участником комиссионного отбора подрядных организаций, снижена более чем на 10 (десять) %, участник до заключения договора, обязан предоставить Заказчику экономическое обоснование снижения цены договора с предоставлением сметной документации, прайс-листов на применяемые строительные материалы и других документов, необходимых для обоснования снижения максимальной цены договора.

### 5. Требование обеспечения заявки.

5.1. Требование не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения договора.

6.1. Требование не установлено.

7. Документы, входящие в состав заявки

7.1. Для участия в комиссионном отборе подрядной организации участник подает заявку (форма № 1 к инструкции участникам) с приложением следующих документов:

7.1.1. Опись входящих в состав заявки документов (форма № 2 к инструкции участникам).

7.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника и на подписание поданной заявки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено документацией о комиссионном отборе).

7.1.4. Договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов (Форма № 3).

7.1.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). Организационно-штатное расписание должно быть представлено по унифицированной форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

7.1.6. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

7.1.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

7.1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации.

7.1.9. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за 3 (Три) месяца до объявления комиссионного отбора.

7.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год (только для индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

7.1.11. Копия Свидетельства саморегулируемой организации, выданного участнику, о допуске к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624).

При окончании срока действия свидетельства до исполнения обязательств по договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего свидетельства.

7 .2. Квалификационные требования:

Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) иметь договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов.

б) у участника в штате должен иметься квалифицированный персонал и система менеджмента качества выполняемых работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора;

в) у участника должны иметься производственные мощности (ресурсы) (электроинструмент, ручной инструмент, приспособления, оборудование и др.), необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора (Форма № 4 к конкурсной заявке);

### 8.  Место, даты начала и окончания подачи заявок

### 8.1. Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»:

### 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, приемная (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные дни суббота, воскресенье);

### Дата начала подачи заявок: 24 февраля 2016 года

### Дата и время окончания подачи заявок: 24 марта 2016 года до 15.00

### 9. Порядок предоставления разъяснений.

9.1. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Разъяснения предоставляются Заказчиком начиная со дня опубликования извещения и документации о комиссионном отборе, через уполномоченное должностное лицо.

Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о комиссионном отборе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение должно быть размещено на сайте: http://www.fkrmo.ru с указанием предмета запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос не указывается. Разъяснение положений документации о комиссионном отборе не должно изменять ее суть.

10. Порядок подачи и заполнения заявки на участие в комиссионном отборе.

### 10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в п. 8.1.

### 10.2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступившие в срок, регистрируются Заказчиком.

### Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

### Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

### 10.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок по основаниям, предусмотренным Порядком. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

### 10.4. Заявка на участие в комиссионном отборе подрядной организации, подготовленная участником, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

### 10.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в комиссионном отборе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике, является риском участника комиссионного отбора, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника к участию в комиссионном отборе.

### 10.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 10.7. Участник вправе подать заявку на участие в комиссионном отборе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

### 10.8. Участник вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе.

### 10.9. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе и приложения к ней, включая опись документов (Форма № 2 к конкурсной заявке), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте указано количество листов, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

### 10.10. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью участника комиссионного отбора на каждом листе копий документов, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 10.11. При подготовке заявки на участие в комиссионном отборе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

### 10.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Форма № 2 к конкурсной заявке).

### 10.13. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

### 10.14. Все документы, представленные претендентами в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.

### 10.15. Претендент указывает на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На конверте указывается следующим образом наименование комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка:

### ЗАЯВКА

### на участие в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

Не вскрывать до 29 марта 2016 года, 11 час. 00 мин.

10.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.

### 10.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 10.16. Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 10.18. Все заявки на участие в комиссионном отборе подрядной организации, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в комиссионном отборе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в комиссионном отборе, а также заявок на участие в комиссионном отборе, поданных с опозданием.

### 11. Место, дата проведения комиссионного отбора подрядной организации

11.1. Комиссионный отбор проводиться по адресу:

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. Флотская, д.5, актовый зал, в 11.00.

Дата и время проведения комиссионного отбора – 29 марта 2016 года, 11 час. 00 мин.

12. Критерии оценки поданных заявок на участие в комиссионном отборе подрядной организации.

12.1. Критерии оценки участников комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

- соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность работников, выполняющих работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, а также данные о технической оснащенности, позволяющей осуществлять заявленный вид работ;

- стоимость работ;

- сроки выполнения работ по капитальному ремонту;

- предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение современных энерго-, ресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.

12.2. Комиссия оценивает критерии путем ранжирования их значимости по балльной системе, установленной Порядком.

12.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

12.4. Оценка заявок на комиссионный отбор проводится Комиссией в следующей последовательности:

12.5. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

12.6. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами № 1 и № 2.

В таблицах № 1 и № 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

12.7. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» производится в соответствии с таблицей № 3.

В таблице № 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Таблица № 1

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 18 |
|  |  | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 5 | 12 |
|  |  | 6 | 10 |
|  |  | 7 | 8 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 9 | 4 |
|  |  | 10 | 2 |
|  |  | 11 | 1 |
|  |  | 12 и более | 0 |

Таблица № 2

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 18 |
|  |  | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 5 | 12 |
|  |  | 6 | 10 |
|  |  | 7 | 8 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 9 | 4 |
|  |  | 10 | 2 |
|  |  | 11 и более | 0 |

Таблица № 3

| Критерий | Максимальное количество баллов | Кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество присваиваемых баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалифи- кация | 60 | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных * аналогичных объектов ** за последний год) по каждому виду работ | 2 и более | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 10 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 20 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала ***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 20 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 10 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 0 |
|  |  | 10 | Применение энергосберегающихтехнологий и материалов | нет | 0 |
|  |  |  |  | да | 10 |
|  |  | 10 | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 0 |

--------------------------------

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ, на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

12.8. При ранжировании заявок по количеству полученных баллов номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем.

12.9. Заявка отклоняется комиссией в случае:

- предоставления документов, указанных в пункте 7.1 настоящей инструкции, не в полном объеме и не соответствующих требованиям инструкции;

- несоответствия участников требованиям, установленным настоящей Инструкцией;

- несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора.

Об отклонении заявки Комиссия выносит мотивированное решение, которое письменно доводится до участника, в отношении которого оно принято, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия конвертов.

12.10. Комиссионный отбор объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;

- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.

При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.

В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации о комиссионном отборе.

12.11 Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

13. Дата заключения Договора

13.1. Участник комиссионного отбора обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения комиссионного отбора и подписания протокола конкурсной комиссии о его результатах, подписать Договор на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

Форма № 1

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

ЗАЯВКА

на участие в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |
| 1.7. Электронный адрес |  |

2. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

4. Место регистрации участника ________________________________.

5. Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 22. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний календарный год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и актами о приемке выполненных работ | шт. |  |
| 22. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | - с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ | виды |  |
| 44. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | количество |  |

9. Нами были представлены в составе заявки на участие в комиссионном отборе _______________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:

1.

2.

3.

и т.д.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 2

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

Настоящим __________________________________________________

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9», направляются нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документов | № листа |
| --- | --- | --- |
| 11. | Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 7 инструкции участникам. |  |
| 22. | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются Участником в Форме № 1 к инструкции участникам. |  |
| 3. | Заверенные копии учредительных документов участника |  |
| 4. | Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника. |  |
| 55. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 3(три) месяца до размещения извещения о проведении конкурсе, или заверенная копия такой выписки. |  |
| 66. | Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам за последний календарный год, полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки. |  |
| 97. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника в комиссионном отборе подрядных организаций действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. |  |
| 8. | ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ * |  |
| ВСЕГО ЛИСТОВ: |  |  |

*) Участник комиссионного отбора подрядной организации в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в комиссионном отборе подрядной организации.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 3

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

Справка

о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2015 год |  |  |  |  |

Руководитель организации ____________________Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Форма № 4

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

Справка

о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Место-нахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состо-яние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации _________________ Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Приложение № 2

|  | Проект договора |
| --- | --- |

Договор №___

на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

«____» ___________ 2016 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», в лице и. о. генерального директора Киселева Владимира Васильевича, действующего на основании устава (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по замене и вводу в эксплуатацию пассажирского лифта (далее – работы) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9 (далее – объект), в том числе, обследование существующих оборудования и конструкций; разработка документации, необходимой для замены пассажирского лифта и сдачи пассажирского лифта в эксплуатацию; замена пассажирского лифта в жилом доме; сдача пассажирского лифта в эксплуатацию; работы определенно не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для замены пассажирского лифта и сдачи его в эксплуатацию.

1.2. Общая стоимость работ по Договору определена твердой договорной ценой и составляет __________ (___________________________) рублей ___коп, в том числе НДС ________ (____________________________) рублей __ коп.

Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет ____ (_______________) календарных дней.

  - В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 от 27.06.2014г. (в последующих редакциях).

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору не требуется.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата, за выполненные по Договору работы, осуществляются по окончании работ. Основанием для оплаты являются, предоставленные Подрядчиком и подписанные Заказчиком «Справки о стоимости выполненных работ и затрат - форма №КС-3», «Акты о приемке выполненных работ - форма №КС-2», составленные по формам утвержденным Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 №100, счета и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику.

Перечисление средств на счёт подрядчика производится по мере поступления денежных средств от собственников жилья или иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Полный расчёт производится после по окончании работ и подписи акта рабочей комиссии, всеми заинтересованными сторонами, окончательный расчет не позднее 30 июня 2017 года, по мере поступления средств от собственников.

4. Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ - с момента подписания договора, но не позднее «____» _____________ 2016 года.

4.2.	Срок окончания работ – «____» ___________ 2016 года. (Приложение № 2 к Договору).

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязательства Заказчика

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.2.Создать приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.3.Рассматривать и подписывать «Акты о стоимости выполненных работ - форма № КС-2», «Справки о стоимости выполненных работ и затрат - форма № КС-3» и другую документацию, предусматриваемую настоящим Договором или направлять Подрядчику мотивированный отказ.

5.1.4. Передать Подрядчику по акту объект для производства работ.

5.1.5. Представители Заказчика имеют право без уведомления Подрядчика, беспрепятственного доступа ко всем видам работ, производить измерения, испытания, отборы проб образцов, проведения идентификации маркировки поставляемых материалов для контроля качества в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора.

5.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязательства Подрядчика

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации, СНиП, технических регламентов и другой нормативной документации, в том числе, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части и т.д.

6.1.2.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, технической документации. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Подрядчик обязан передать их Заказчику перед началом выполнения работ.

6.1.3.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.4.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.5.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, нести за их исполнение всю полноту ответственности.

6.1.6.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки в надлежащем порядке, в том числе, свободными от отходов, накапливаемых в результате производства работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.7.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.8. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.9.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.10.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

6.1.11.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.12.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, в том числе: общий журнал производства работ; исполнительные чертежи акты приемки работ; акты освидетельствования скрытых работ;  акты приемки ответственных конструкций; акты опробываний и испытаний оборудования; сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие соответствие примененных материалов, изделий, комплектующих, оборудования требованиям проекта, договора и другим нормативным документам и т.д.

6.1.13. Соблюдать установленный законодательством РФ порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.1.14. Известить Заказчика письменно за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком «Актов освидетельствования скрытых работ» и/или «Актов приемки ответственных конструкций». Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

6.1.15. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке:

- журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а, утверждена постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100);

-  журналы входного и операционного контроля выполненных работ по типовой форме согласно действующим нормам и правилам и др. журналы.

6.1.16. Переделать за свой счёт некачественно выполненные работы, обнаруженные Заказчиком, в согласованный с Заказчиком срок, своими силами и без увеличения стоимости работ. При не устранении Подрядчиком недостатков и/или дефектов в результатах работы в необходимые Заказчику сроки, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

6.1.17. Еженедельно (в понедельник) представлять Заказчику отчет в электронном виде о ходе выполнения работ в физических объемах с приложением фотоматериалов.

6.1.18. Предоставить Заказчику список назначенных Подрядчиком представителей, ответственных осуществлять координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, актов на выполненные работы, актов на скрытые работы и решения иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объём и срок полномочий. При изменении ответственных представителей Подрядчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.

6.1.19. Подрядчик выполняет работы: обследование существующих оборудования и конструкций; разработка документации, необходимой для замены пассажирского лифта жилого дома и сдачи пассажирского лифта в эксплуатацию, и согласование ее с Заказчиком; составление и согласование с Заказчиком сметной документации; замена пассажирского лифта; сдача пассажирского лифта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов; сдает лифт на соответствие ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» и ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию», передает лифт организации, обслуживающей лифт и управляющей организациям для эксплуатации.

6.1.20. В течении трёх рабочих дней от даты заключения Договора представить Заказчику календарный график выполнения работ (Приложение

№ 4).

7. Выполнение работ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является: __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции.

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудования требованиям технических регламентов, СНиП, стандартов, технических условий, технической и сметной документации, и других нормативных документов.

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий, материалов. оборудования (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4.	Освидетельствование, совместно с Подрядчиком, скрытых работ и ответственных конструкций, и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета с Подрядчиком, и визирование «Акта о приемке выполненных работ – форма № КС-2».

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организованных по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор в одностороннем порядке или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами по настоящему Договору.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами по настоящему Договору.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% (пятидесяти) стоимости всех работ по Договору.

7.14.  Работы подрядчиком должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 41-ст);

- Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госстроя России от 30 июня 1999 г. № 158;

- Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

-иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, технические регламенты);

7.15.  Качество поставляемых материалов подрядчиком должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством. Качество материалов подтверждается сертификатами соответствия (или декларациями соответствия), паспортами качества, регистрационными удостоверениями.

7.16.  Работы выполняются материалами и оборудованием Подрядчика. Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается. Материалы, изделия, конструкции, детали, комплектующие, оборудование и т.д. должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не из ремонта. Поставляемое оборудование должно быть полностью укомплектованным и обеспечивать полную функциональность, необходимую для данного типа оборудования.

7.17. В комплект поставки лифтового оборудования должны быть включены документы, подтверждающие страну происхождения товара, эксплуатационные документы (руководство пользователя, подробное техническое описание представленной комплектации, инструкции по эксплуатации, паспорт на русском языке, гарантийный талон, сертификат качества).

7.18. Все применяемые при выполнении работ оборудование, материалы изделия и т.д. должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, отвечать требованиям энергетической эффективности.

7.19. На все используемые строительные материалы, конструкции и изделия Подрядчиком предоставляются сертификаты качества или соответствия, сертификаты противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта.

7.20.	 Перед выполнением работ Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии документации на используемые материалы и изделия, в том числе прайс-листы на материалы, учтенные в смете не по сборнику средних сметных цен РЦЦС по Мурманской области.

- Сдача и приемка выполненных работ

8.1. Результатом выполненных работ на основании настоящего Договора является допущенный к эксплуатации подъемное сооружение (лифт). В случае мотивированного отказа в приемке лифта специализированной лифтовой экспертной организацией, Подрядчик выполняет необходимые для повторного предъявления работы за свой счет и своими силами до окончательного согласования и допуска к эксплуатации.

По окончании работ Подрядчик подготавливает и согласовывает со специализированной лифтовой экспертной организацией программу комплексных испытаний смонтированного лифтового оборудования.

По окончании успешных испытаний при сдаче работ Заказчику, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации, в состав которой должны входить:

- паспорта на все установленное оборудование и изделия;

- паспорта на подъемные сооружения (лифты);

- сертификаты на смонтированное оборудование изделия и применяемые материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости);

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- акты о проведении входного контроля;

- протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- акт об окончании монтажных работ;

- ведомость смонтированных ПКП (СПУ);

- акты индивидуального испытания оборудования;

- акты комплексных испытаний систем;

- заключение о приемке лифта специализированной лифтовой экспертной организацией.

Для осуществления проверки выполненных работ, предусмотренных договором, Подрядчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документов. По результатам проведенной экспертизы   Подрядчик получает экспертное заключение о соответствии (либо не соответствии) выполненных работ требованиям, установленным действующим законодательством.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче, представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, «Акт о приемке выполненных работ – форма № КС-2», «Справку о стоимости выполненных работ и затрат - форма № КС-3». Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выполненных работ рабочей (приемочной) комиссией в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 05.02.2015 № 21-ПП.

8.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует в порядке, установленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 05.02.2016 № 21-ПП «Об утверждении порядка приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора» приемку выполненных работ рабочей комиссией, о чем составляется соответствующий акт.

8.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами на основании акта рабочей комиссии.

8.4. При проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – сдача результатов выполненных работ оформляется актами приемки выполненных работ рабочей комиссией по капитальному ремонту объекта по каждому виду работ.

8.5.	При обнаружении приемочной комиссией недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

- Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов и/или недоделок Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трёх) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов и/или недоделок, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты и/или недоделки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов и/или недоделок Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

- Ответственность сторон

10.1.	Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, указанных в п. п. 6, 9 Договора, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком выявленных нарушений в течение 2-х дней с даты обнаружения нарушения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки, до фактического устранения нарушений.

10.4.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.5.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.6.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов и/или недоделок в установленные Заказчиком и/или Договором сроки, он несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (один процент) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств.

- Внесение изменений в техническую документацию

11.1.	Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ, характер работ не изменяется и сроки эксплуатации объекта не уменьшаются.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора, измененные виды и/или объемы работы оплачиваются Заказчиком по расценкам, в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора – без увеличения договорной цены, указанной в п. п. 1.2 Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами сметы с корректировкой, при необходимости, сроков выполнения работ и оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

- Порядок расторжения договора

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.2.	В случае неоднократного (более одного раза) нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

- Разрешение споров

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Мурманской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

- Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение № 2. Календарный график выполнения работ.

17. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

| ###### ЗАКАЗЧИК: Юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; Почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001 Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск, БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615 ###### И. о. генерального директора ###### ________________ Киселев В.В. ###### «_____» _______________2016 г. | ПОДРЯДЧИК: Руководитель (должность) _________ Ф.И.О. «_____» _______________2016г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № __________

от «____» ____________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 п. 1».

| № п. п. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | «Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 п. 1 |
| 2 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»). |
| 3 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования. |
| 4 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2016 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в последующих редакциях.) |
| 5 | Цель выполняемых работ | Разработка документации на капитальный ремонт существующего машинного помещения, лифтового приямка, лифтовой шахты и выполнения работ по замене пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 п. 1 |
| 6 | Стадийность проектирования | - Техническое обследование. - Проектная документация. |
| 7 | Этапы выполнения работ | Подрядчик выполняет работы по обследованию, разработке: I. проектной и рабочей документации для замены пассажирского лифта и заказа лифтового оборудования, доставке его в г. Полярный, монтажа лифта и сдачи лифта в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» и ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию». II. Заказ лифтового оборудования. III строительно-монтажные работы по замене лифтового оборудования. |
| 8 | Место расположения объекта | Мурманская область, ЗАТО Александровск г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 п. 1 |
| 9 | Краткая характеристика жилого дома | Описание конструктивных элементов существующего здания: |
|  |  | ● Число этажей - 9 |
|  |  | ● Число подъездов - 5 |
|  |  | ● Фундаменты – ленточные, железобетонные |
|  |  | ● Наружные стены - ж/бетонные |
|  |  | ● Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты |
|  |  | ● Лифтовая шахта – ж/бетонная |
|  |  | ● Кровля - мягкая |
| 10 | Границы работ (существующее положение) | 1.Лифтовая шахта, приямок, машинное помещение жилого дома д. 9 п. 1 по ул. Душенова в г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области. |
|  |  | 2. Размеры лифтового приямка по данным ранее существующего проекта (уточняется по результатам обследования): длина – 1700±30 мм, ширина – 1550±30 мм, глубина – 1300 мм. |
|  |  | 3. Размеры лифтовой шахты по данным ранее существующего проекта (уточняется по результатам обследования): длина – 1700±30 мм, ширина – 1550±30 мм, высота подъема – 24,0 м. |
|  |  | 3. Размеры машинного помещения по данным ранее существующего проекта (уточняется по результатам обследования): ширина - 3400 мм, длина - 4270 мм, высота – 3280 мм |
| 11 | Требования к составу проектной документации | 1. Отчет о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций лифтовой шахты, приямка и машинного помещения, обмерные чертежи. |
|  |  | 2. На основании данных технического обследования разработать проектную документацию. Состав проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от16.09.2010 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими на территории РФ нормами и рекомендациями. |
|  |  | 3. Проектную и рабочую документацию разработать в полном объеме, необходимом для обоснования принятых решений. |
| 12 | Основные требования к разделам документации |  |
| 12.1. | Отчет о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций, обмерные чертежи | 1. Перед началом работ выполнить техническое обследование приямка, машинного помещения и лифтовой шахты лифта с предоставлением отчета о техническом состоянии и акта обследования несущих и ограждающих конструкций. |
|  |  | 2. Выполнить обмеры приямка, машинного помещения и лифтовой шахты лифта с предоставлением фактических обмерных чертежей. |
| 12.2. | Архитектурно-строительные решения | 1.Объемно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации. |
|  |  | 2. На основании технического отчета и обмерных чертежей разработать все необходимые разделы рабочей документации капитального ремонта приямка, лифтовой шахты и машинного помещения. |
|  |  | 3.Выполнить чертежи приямка, поэтажных планов шахты, машинного помещения. |
| 12.3. | Технологические решения | 1. Выполнить раздел согласно требованию СНиП, ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» |
|  |  | 2. Предусмотреть подбор пассажирского лифтового оборудования: - грузоподъемность - не менее 400 кг; - скорость – не менее 1м/с; - число остановок – 9; -тип дверей - автоматические, двухстворчатые; - минимальные размеры дверей в свету – согласно ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»; - купе кабины в антивандальном исполнении. |
|  |  | 3. Предусмотреть допустимые размеры приямка при установке лифтового оборудования в существующем здании (технический регламент «Безопасность лифтов»). |
|  |  | 4. Выполнить чертежи и подготовить опросные листы для заказа лифтового оборудования. |
|  |  | 5. Учесть требования к дверям лифтовой шахты с учетом норм и правил пожарной безопасности зданий и сооружений. При разработке проекта предусмотреть максимально возможную ширину дверей и использование вандалозащищенных элементов лифтового оборудования. |
| 12.4. | Электроосвещение и электроснабжение | 1. Выполнить раздел согласно требованию СНиП, ПУЭ (7 издание) и технического регламента «Безопасность лифтов». |
|  |  | 2. Выполнить рабочую документацию устройств защиты, сети электроосвещения и электроснабжения лифта (включая общую однолинейную схему). Расчет автоматической защиты с выбором аппаратов и мест их установки. |
|  |  | 3. Разделом предусмотреть: |
|  |  | ● устройство в машинном помещении электрической розетки для подключения электрического инструмента (технический регламент «Безопасность лифтов»); |
|  |  | ● замену освещения в лифтовой шахте; |
|  |  | ● освещение в машинном помещении согласно технического регламента «Безопасность лифтов»); и ПУЭ; |
|  |  | ● прокладку контура заземления, его покраску. |
| 12.5. | Связь и диспетчеризация | 1. Предусмотреть диспетчеризацию лифтов. |
|  |  | 2. Выполнить раздел согласно требованию СНиП, ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» и ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль». |
| 12.6. | Лифтовое оборудование | Предусмотреть подбор пассажирского лифтового оборудования: - грузоподъемность – не менее 400 кг; - скорость – не менее 1м/с; - число остановок – 9; -тип дверей - автоматические, двухстворчатые; - минимальные размеры дверей в свету – согласно ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»; - купе кабины в антивандальном исполнении. |
|  |  | 2. Предусмотреть допустимые размеры строительных конструкций лифтовой шахты, приямка и машинного помещения при установке лифта в существующем здании (технический регламент «Безопасность лифтов»). |
|  |  | 3. Требования к пассажирским лифтам по основным параметрам и размерам: скорости, грузоподъемности, высоте кабины, дверного проема, частей шахты должны соответствовать ГОСТ Р 53770- 2010 «ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ. Основные параметры и размеры», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». |
|  |  | 4. Требования по устройствам управления лифтами, сигнализации и дополнительным приспособлениям должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке". |
|  |  | 5. Технические требования пассажирских лифтов должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». |
|  |  | 6. Требования безопасности пассажирских лифтов должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке", ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации» и техническому регламенту «Безопасность лифтов». |
|  |  | 7. Требования к режиму работы "пожарная опасность" должны соответствовать ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности». |
|  |  | 8. Требования к ремонтной связи "машинное помещение - приямок" должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». |
|  |  | 9. Требования к машинному помещению, лифтовой шахте, лифтовому приямку по освещенности в них должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». |
|  |  | 10.Устанавливаемый лифт должен соответствовать требованиям безопасности и энергоэффективности лифтов, действующими на территории РФ нормами и рекомендациями. |
|  |  | 11.Установленный лифт должен соответствовать ГОСТ Р 52624-2006 «Пассажирские лифты. Требования к вандалозащищённости». |
| 12.7. | Сметная документация | 1. Сметная документация на монтажные и ремонтные работы должна быть составлена по разделам проекта, согласно МДС 81-35.2004, ТЕР, ТЕРр, в Мурманской области, с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010, письма Минрегионразвития № 41099-кк/08 и включает в себя все расходы подрядчика на выполнение объемов работ, стоимость применяемых материалов и оборудования, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с производством работ на данном объекте и вводом его в эксплуатацию с пересчетом по индексу-дефлятору в уровень цен 2 квартала 2016 года. |
|  |  | 2. В составе сметной документации предусмотреть следующие локальные сметы: общестроительные и отделочные работы; электроосвещение и электроснабжение; системы связи и диспетчеризации; лифтовое оборудование пассажирских лифтов; пусконаладочные работы лифтового оборудования; пусконаладочные работы систем электроосвещения и электроснабжения; пусконаладочные работы системы связи и диспетчеризации. |
|  |  | 3. При составлении сметной документации учесть: |
|  |  | ● общестроительные работы в приямке, машинном помещении, лифтовой шахте, |
|  |  | ● устройство настилов; |
|  |  | ● демонтаж старого оборудования шахты, приямка и машинного помещения; |
|  |  | ● доставку оборудования от завода изготовителя на объект; |
|  |  | ● монтаж лифтового оборудования и стоимость; |
|  |  | ● диспетчеризацию лифта |
|  |  | ● пуско-наладочные работы; |
|  |  | ● выполнение электрических измерений; |
|  |  | ● выполнение замеров шумов после проведения пусконаладочных работ оборудования лифта; |
|  |  | ● полное техническое освидетельствование, оформление декларации соответствия и пуск лифта в эксплуатацию; |
|  |  | ● вывоз строительного мусора на городскую свалку с последующей утилизацией; |
|  |  | ● утилизацию лифтового оборудования. |
| 12.8. | Общая пояснительная записка (ОПЗ) | 1. Общая пояснительная записка (ОПЗ) должна быть составлена на основании требований действующих норм и правил Российской Федерации и других действующих нормативно-правовых актов в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов. |
| 12.9. | Проект организации строительства (ПОС) | 1. Проект организации строительства должен быть разработан на основании: МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»; |
| 12.10. | Дополнительные требования к документации | 1. Обследование, сбор исходных данных, запрос необходимых технических условий, согласование выполненной документации производит подрядчик. |
|  |  | 2. Подрядчику запросить технические условия на подключения диспетчерской связи у управляющих компаний. |
| 12.11. | Количество передаваемых экземпляров. | - Отчет обследования – 2экз. - Проект – 3 экз. и 1 в электронном виде. - Смета – 3 экз. и 1 в электронном виде. - Ведомость объемов работ – 1 экз. и 1 экз. в электронном виде. - Проектная документация разрабатывается индивидуально на каждый лифт. |

ЗАКАЗЧИК:                                                   ПОДРЯДЧИК:

И.о. генерального директора                      _____________________________

НКО «ФКР МО»                                            _____________________________

__________________ Киселев В.В.               _________________ Ф.И.О.

М.П.                                                                     М.П.

Приложение № 2

к Договору №________

от «____» _____________ 2016г.

Календарный график

выполнения работ на выполнение работ по лоту:

«Замена пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Душенова, дом 9».

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                      ПОДРЯДЧИК:

И. о. генерального директора                                                                            __________________________

НКО «ФКР МО»                                                                                                 ___________________________

_______________ В.В. Киселев                                                                         _________________ Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                      М.П.