|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор НКО «ФКР МО» ___________ Бережной Н.И. « ____ » __________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ДЛЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ И ФАСАДА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г. МУРМАНСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 18 (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)»

Мурманск

2015

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет комиссионного отбора подрядных организаций, максимальная цена договора.

1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора подрядных организаций является право заключения договора на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)»;

1.2. Максимальная цена лота составляет: 222 608,18 (двести двадцать две тысячи шестьсот восемь) рублей 18 копеек.

2. Порядок, содержание и состав документации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

2.1. Комиссионный отбор подрядной организации проводится в соответствии с «Порядком привлечения НКО «ФКР МО», органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 494-ПП (далее – Порядок).

2.2. Документация о комиссионном отборе подрядной организации включает в себя:

1) инструкцию и образцы форм, рекомендуемых для заполнения участникам;

2) проект договора с техническим заданием;

3) расчёт начальной (максимальной) цены на разработку проектной документации.

2.3. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Заказчике.

3.1. Заказчик:

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее НКО «ФКР МО»);

- юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1

- почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;

- банковские реквизиты:

- ИНН 5190996259, КПП 519001001

- Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,

- БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615;

- контактное лицо: Антонов Евгений Викторович;

- контактный телефон: 8(815-2) 412-529, факс 8(815-2) 412-662

- адрес электронной почты: ea@fkrmo.ru

- время приема: рабочие дни с 14:00 до 15:00.

3.2 Компетентной комиссией для настоящего комиссионного отбора подрядной организации является комиссия, созданная в соответствии с Порядком.

4. Требования, предъявляемые к участникам комиссионного отбора подрядной организации.

4.1 Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом данного комиссионного отбора.

4.2 К участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участник), отвечающие следующим требованиям:

- соответствие участников требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора, а именно: наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

II. Виды работ по подготовке проектной документации

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);

- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике комиссионного отбора предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; от 18.07.2011 № 233-ФЗ.

4.3. В случае, если максимальная цена договора, предложенная участником комиссионного отбора подрядных организаций, снижена более чем на 10 (десять) %, участник до заключения договора, обязан предоставить Заказчику экономическое обоснование снижения цены договора с предоставлением сметной документации, прайс-листов на применяемые строительные материалы и других документов, необходимых для обоснования снижения максимальной цены договора.

### 5. Требование обеспечения заявки.

5.1. Требование не установлено.

6. Требование обеспечения исполнения договора.

6.1. Требование не установлено.

7. Документы, входящие в состав заявки

7.1. Для участия в комиссионном отборе подрядной организации участник подает заявку (форма № 1 к инструкции участникам) с приложением следующих документов:

7.1.1. Опись входящих в состав заявки документов (форма№ 2 к инструкции участникам).

7.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника и на подписание поданной заявки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено документацией о комиссионном отборе).

7.1.4. Договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов (Форма № 3).

7.1.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). Организационно-штатное расписание должно быть представлено по унифицированной форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

7.1.6. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

7.1.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6.1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации.

7.1.9. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за 3 (Три) месяца до объявления комиссионного отбора.

7.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год (только для индивидуальных предпринимателей), полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

7.1.11. Копия свидетельства СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

II. Виды работ по подготовке проектной документации;

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

При окончании срока действия свидетельства до исполнения обязательств по договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего свидетельства.

7 .2. Квалификационные требования:

Участник комиссионного отбора подрядной организации должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) иметь договоры подряда и акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) или копии указанных документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на аналогичных объектах и соответствие квалификационным требованиям, либо пояснительная записка о причинах отсутствия данных документов.

б) у участника в штате должен иметься квалифицированный персонал и система менеджмента качества выполняемых работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора;

в) у участника должны иметься производственные мощности (ресурсы) (электроинструмент, ручной инструмент, приспособления и др.), необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего комиссионного отбора (Форма № 4 к конкурсной заявке);

### 8.  Место, даты начала и окончания подачи заявок

### 8.1. Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»:

### 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, кабинет юриста или приемная (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные дни суббота, воскресенье);

### Дата начала подачи заявок: 21 мая 2015г.;

### Дата окончания подачи заявок: 03 июня 2015г.

### 9. Порядок предоставления разъяснений.

9.1. При проведении комиссионного отбора какие-либо переговоры заказчика или комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения комиссионный отбор может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Разъяснения предоставляются Заказчиком начиная со дня опубликования извещения и документации о комиссионном отборе, через уполномоченное должностное лицо.

Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о комиссионном отборе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о комиссионном отборе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение должно быть размещено на сайте: http://www.fkrmo.ru с указанием предмета запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос не указывается. Разъяснение положений документации о комиссионном отборе не должно изменять ее суть.

10. Порядок подачи и заполнения заявки на участие в комиссионном отборе.

### 10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в п. 8.1.

### 10.2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступившие в срок, регистрируются Заказчиком.

### Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

### Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

### 10.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, с сообщением требований установленном Порядком. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

### 10.4. Заявка на участие в комиссионном отборе подрядной организации, подготовленная участником, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

### 10.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в комиссионном отборе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике, является риском участника комиссионного отбора, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника к участию в комиссионном отборе.

### 10.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 10.7. Участник вправе подать заявку на участие в комиссионном отборе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

### 10.8. Участник вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе.

### 10.9. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе и приложения к ней, включая опись документов (Форма № 2 к конкурсной заявке), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте указано количество листов, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

### 10.10. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### 10.11. При подготовке заявки на участие в комиссионном отборе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

### 10.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Форма № 2 к конкурсной заявке).

### 10.13. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

### 10.14. Все документы, представленные претендентами в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.

### 10.15. Претендент указывает на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На конверте указывается следующим образом наименование комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка:

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)».

### 10.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.

### 10.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 10.16. Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 10.18. Все заявки на участие в комиссионном отборе подрядной организации, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в комиссионном отборе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в комиссионном отборе, а также заявок на участие в комиссионном отборе, поданных с опозданием.

### 11. Место и дата проведения комиссионного отбора подрядной организации

11.1. Комиссионный отбор проводиться по адресу:

г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, комната для переговоров.

Дата проведения комиссионного отбора – 04 июня 2015 года.

12. Критерии оценки поданных заявок на участие в комиссионном отборе подрядной организации.

12.1. Критерии оценки участников комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

- соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение проектных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность работников, выполняющих проектные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, а также данные о технической оснащенности, позволяющей осуществлять заявленный вид работ;

- стоимость работ;

- сроки выполнения проектных работ по капитальному ремонту;

- предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение современных энерго-, ресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.

12.2. Комиссия оценивает критерии путем ранжирования их значимости по балльной системе, установленной Порядком.

12.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

12.4. Оценка заявок на комиссионный отбор проводится Комиссией в следующей последовательности:

12.5. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

12.6. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами № 1, 2.

В таблицах № 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

12.7.Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» производится в соответствии с таблицей № 3.

В таблице № 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Таблица № 1

| Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 18 |
|  |  | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 5 | 12 |
|  |  | 6 | 10 |
|  |  | 7 | 8 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 9 | 4 |
|  |  | 10 | 2 |
|  |  | 11 | 1 |
|  |  | 12 и более | 0 |

Таблица № 2

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 18 |
|  |  | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 5 | 12 |
|  |  | 6 | 10 |
|  |  | 7 | 8 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 9 | 4 |
|  |  | 10 | 2 |
|  |  | 11 и более | 0 |

Таблица № 3

| Критерий | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество присваиваемых баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация | 60 | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* аналогичных объектов** за последний год) по каждому виду работ | 2 и более | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 10 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 20 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 20 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 10 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 0 |
|  |  | 10 | Применение энергосберегающихтехнологий и материалов | нет | 0 |
|  |  |  |  | да | 10 |
|  |  | 10 | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 0 |

--------------------------------

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ, на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

12.8. При ранжировании заявок по количеству полученных баллов номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем.

12.9. Заявка отклоняется комиссией в случае:

- предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком;

- несоответствия участников требованиям, установленным настоящим Порядком;

- несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора.

Об отклонении заявки Комиссия выносит мотивированное решение, которое письменно доводится до участника, в отношении которого оно принято, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия конвертов.

12.10. Комиссионный отбор объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;

- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.

При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.

В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации о комиссионном отборе.

12.11 Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

13. Дата заключения Договора

13.1. Участник комиссионного отбора обязан в течение 10 (десяти) дней после проведения комиссионного отбора и подписания протокола конкурсной комиссии о его результатах, подписать Договор на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)».

Форма № 1

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)».

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |
| 1.7. Электронный адрес |  |

2. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

4. Место регистрации участника ________________________________.

5. Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 22. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний календарный год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и актами о приемке выполненных работ | шт. |  |
| 22. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | - с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ | виды |  |
| 44. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | количество |  |

9. Нами были представлены в составе заявки на участие в комиссионном отборе _______________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:

1.

2.

3.

и т.д.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 2

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)».

Настоящим __________________________________________________

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)», направляются нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документов | № листа |
| --- | --- | --- |
| 11. | Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 6 инструкции участникам. |  |
| 22. | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются Участником в Форме № 1 к инструкции участникам. |  |
| 3. | Заверенные копии учредительных документов участника |  |
| 4. | Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника. |  |
| 55. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 3(три) месяца до размещения извещения о проведении конкурсе, или заверенная копия такой выписки. |  |
| 66. | Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам за последний календарный год, полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки. |  |
| 97. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника в комиссионном отборе подрядных организаций действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. |  |
| 88. | Другие документы, предусмотренные Порядком и конкурсной документацией. |  |
| 9. | ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ: * |  |
| ВСЕГО ЛИСТОВ: |  |  |

*) Участник в комиссионном отборе подрядной организации в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в комиссионном отборе подрядной организации.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 3

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2014 год |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2015 год |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма № 4

к инструкции участникам

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

Справка о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 2

|  | Проект договора |
| --- | --- |

Договор №___

на выполнение проектных работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома № 18 по проспекту Ленина в городе Мурманске

«____» ___________ 2015 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», в лице генерального директора Бережного Николая Ивановича, действующего на основании устава (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет и существенные условия договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ по капитальному ремонту крыши и фасада (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18, в соответствии с техническим заданием, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет ______________(_____________________) рублей __ коп, в том числе НДС ___________________(_________________________________) рублей __ коп.

Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

Цена договора определена на основании справочников базовых цен: на работы и обследования зданий и сооружений; разработку технической документации для капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, с учётом всех расходов подрядчика на выполнение объёмов работ, предусмотренных техническим заданием включая командировочные расходы, коэффициенты условия работ, а также сборы, налоги и другие платежи, связанные с выполнением работ на данном объекте.

  - Срок выполнения работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней.

  - В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7.	Основанием для заключения настоящего Договора является:

- постановления Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.)

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору не требуется.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору производится поэтапно, при условии выполнения всех работ предусмотренных этапом. Этапы определены техническим заданием (приложение №1 к договору).

Основанием для оплаты являются справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), накладные, счета и счета-фактуры и акты приема-передачи проектно-сметной документации по этапу, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, окончательный расчет не позднее 31 декабря 2015 года.

3.2 Заказчик вправе задержать оплату работ при наличии не устраненных Подрядчиком замечаний по работе до их устранения.

3.3. Окончательный расчет по договору производится после устранения замечаний.

3.4 Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.5 Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком работ при наличии не откорректированных Подрядчиком замечаний Заказчика.

3.8. Осуществление Заказчиком окончательных расчетов по договору не означает его отказ от претензий к Подрядчику, в случае последующего обнаружения недоработок в проектной документации на этапе выполнения работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ: с момента подписания договора, но не позднее 19 июня 2015 года.

4.2.	Срок окончания работ: не позднее 07 августа 2015 года. (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определены техническим заданием и согласованы подрядчиком и заказчиком (приложение № 2).

4.4.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке законченных работ по проектным работам на капитальный ремонт объекта.

5. Заказчик

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика согласовывает акты приёма-передачи выполненных работ, и действует от имени Заказчика.

5.1.2. Осуществлять подписание актов на выполненные работы.

5.1.3.Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.5. Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с субподрядчиками и привлекаемыми Подрядчиком консультантами.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить своими и привлеченными силами работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать документацию Заказчику в установленный срок.

6.1.2. Назначить ответственных (ого) представителей (я), которые от имени Подрядчика согласовывают акты приёма-передачи выполненных работ и действуют от имени Подрядчика.

6.1.3.Подрядчик в десятидневный срок после заключения договора обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субподрядчиков, и привлекаемых консультантов.

6.1.4. Самостоятельно организовать выполнение работ по проектированию, координировать деятельность субподрядных организаций.

6.1.5. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии действующими нормами и техническими регламентами.

6.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ, как собственными силами, так и субподрядными организациями.

6.1.7. Информировать Заказчика о готовности этапов работ и проекта в целом.

6.1.8. Своевременно устранять замечания Заказчика и согласующих организаций.

6.1.9.Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

6.1.10. Нести ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, при выполнении работ по настоящему договору.

6.1.11. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

7. Выполнение работ

7.1 Подрядчик выполняет инструментальное обследование конструкций крыши и фасада, с учетом обследования разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома.

7.2.	Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является: __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.4.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.5 Право собственности на документацию к Заказчику переходит после полной оплаты работ согласно настоящему договору.

7.6 Результаты обследования и проектно-сметная документация, разработанная по настоящему договору, могут быть использованы Подрядчиком для целей, не предусмотренных в договоре, только с письменного согласия Заказчика.

7.7 Представление или рассылка Заказчиком отдельных документов, подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией объекта, не рассматриваются как ущемление авторских прав Подрядчика.

- Сдача и приемка выполненных работ

8.1. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в течение пятнадцати рабочих дней после получения Заказчиком материалов проектов в предусмотренном объеме.

8.2. Недостатки проекта, выявленные в процессе приемки работ, допущенные по вине Подрядчика, подлежат исправлению им в течение десяти дней с момента получения замечаний.

8.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, для устранения разногласий Заказчик вправе привлечь экспертную организацию для составления заключения по проекту. По результатам этой экспертизы составляется акт с указанием недостатков, их характера и срока устранения.

8.4. Подрядчик, после подписания акта приемки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения всех обязательств, предусмотренных договором, которые остались не выполненными или были выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о приемке.

8.5. После завершения работ в целом, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

8.6. Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ по настоящему договору и предъявления Заказчику.

- Гарантии качества по сданным работам

9.1. Требования к гарантии качества определены ст. 761 Гражданского кодекса РФ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по настоящему договору. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе согласования документации и на этапе выполнения работ.

#### Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию.

- Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.4.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.5.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.6.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, он несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (один процент) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

- Внесение изменений в техническую документацию

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ, характер работ не изменяется.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии с документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

- Порядок расторжения договора

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению работ  в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.2.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

- Разрешение споров

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

- Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.Техническое задание.

2. Календарный график выполнения работ.

17. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

| ###### ЗАКАЗЧИК: Юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; Почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001 Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г.Мурманск, БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615 Генеральный директор ________________ Бережной Н.И. «_____» _______________2015 г. | ПОДРЯДЧИК: Руководитель (должность) _________ Ф.И.О. «_____» _______________2015г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»). |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования. |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, утвержденный постановлением Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.) |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирный дом. |
| 7 | Адрес объекта | город Мурманск, проспект Ленина, дом № 18. |
| 8 | Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | Количество этажей - 5. Количество подъездов – 4. Год постройки – 1959. Период эксплуатации здания - 56 лет. Крыша - чердачная вальмовая, с неорганизованным водостоком (ограниченно-работоспособная). Кровля - шиферная (ограниченно-работоспособная). Фасад- оштукатуренный, окрашенный. |
| 9 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 10 | Исходные данные | Техническое задание. Действующие на территории российской Федерации СНиП, технические, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные, реставрационные и другие нормы и регламенты. |
| 11 | Общие требования | Техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и фасада, площадь фасада-2326,2 м2, площадь кровли-1884,0 м2, согласование с Заказчиком проектно-сметной документации. |
| 12 | Выполняемые работы | Выполнение технического обследования крыши и фасада. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и фасада. Согласование проекта в органах архитектуры и со всеми организациями, в соответствии с действующим законодательством. |
| 13 | Стадийность проектирования | 1. Обследование технического состояния фасада, конструкций крыши, канализации, вентиляции, освещения в пределах чердачного помещения, козырьков, крылец. 2.Проектная документация. 3.Рабочая документация. |
| 14 | Состав и содержание проектно-сметной документации | Подготовку документации выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию." Комплектность рабочих чертежей принять согласно стандартам СПДС. Объем рабочих чертежей должен обеспечить выполнение всего комплекса технических мероприятий. Проектную документацию разработать в следующем составе: - Раздел «Заключение по результатам изысканий и технического обследования конструкций с расчетами». - Раздел «Пояснительная записка». - Раздел «Архитектурные решения». - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». - Раздел «Проект организации проведения работ». 6 . Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 7 . Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 8. Раздел «Смета на ремонтно-реставрационные работы по объекту» в т.ч. пояснительная записка к сметной документации, локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет. 9. Паспорт «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ». Сметная документация должна быть выполнена с применением сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы), ТЕРр (Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы), утвержденные Приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 193 от 05.октября 2010 года. Расчетные индексы РЦЦС по Мурманской области применить по видам работ и элементам затрат. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-34.2004 и письму Минрегионразвития № 41099-КК/08 от 06.12.2011 построчно. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Минрегионразвития № 41099-КК/08 от 06.12.2011 построчно. Деление проектной документации на альбомы, тома и разделы выполняется на усмотрение разработчика в соответствии с действующими нормативными документами. Проект должен быть разработан на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов. Проектно-сметную документацию выдать в 5-ти экземплярах, в т. ч 1 экз. в электронном виде в формате PDF, смету в сметной программе АО или Смета+. |
| 15 | # Основные требования к проектным решениям | 1.Требования к изысканиям. -Перед началом проектирования провести натурные изыскания крыши и фасада здания, в т. ч. выполнить ленточные расчистки с целью определения первоначального колера стен и декора; - выполнить экспертизу технического состояния: кирпичной кладки, штукатурного слоя, крепления архитектурного декора с выводами и рекомендациями; -выполнить тепловизионное обследование наружных стен и крыши для определения теплопотерь; -провести лабораторные исследования строительных материалов, для определения их химического состава и физико-механических свойств. Выполнить обмерные чертежи крыши и фасада и документальное фотографирование их существующего состояния; -выполнить техническое обследование строительных конструкций крыши, чердачного помещения, чердачного перекрытия, стропильных конструкций, кровли, инженерных систем расположенных в чердачном помещении. Обследование оформить разделом. В выводах дать оценку состояния конструкций, предложения и рекомендации по их восстановлению. 2. Требования к архитектурно - строительной части и объемно - планировочным решениям. - Конструктивные решения: предусмотреть полный комплекс мероприятий по реставрации крыши, фасада и крылец с восстановлением штукатурного слоя, покраской согласно утвержденному цветовому решению в соответствии с паспортом, восстановлением несущей способности строительных конструкций крыши. Проектируемое покрытие кровли - металлочерепица с полимерным покрытием толщиной не менее 35 микрон. Кровля: - при разработке проектной документации предусмотреть вентиляцию прикарнизной зоны, обеспечить необходимый воздухообмен чердачного помещения; - проектом определить объем деревянных конструкций, подлежащих замене, усилению, подтвердить расчетами, оформить ведомостью разбираемых конструкций. Определить объем работ по пропитке огнебиозащитным составом и площадь антисептированных деревянных элементов; - разработать узлы крепления теле-радиостоек; - предусмотреть крепление для страховочного пояса кровельщика; - ограждение кровли выполнить со снегозадержателем; - предусмотреть восстановление вентиляционных шахт, боровов и разработать мероприятия (узлы) по их утеплению в пределах чердачного помещения; - для прочистки вентиляционных каналов и боровов предусмотреть проемы со съемными крышками, вентиляционные шахты оборудовать зонтами; - предусмотреть замену утеплителя чердачного перекрытия в соответствии с теплотехническим расчетом, обеспечить сохранность утеплителя при эксплуатации; - предусмотреть установку ходовых мостиков в чердачном помещении к местам установки кабельных коробок, вентиляционным шахтам, дверям выхода на чердак (кровлю), к местам установки запорной арматуры розлива отопления, установку переходных настилов и мостиков на кровле; - предусмотреть установку поддонов в районе слуховых окон и выходов на кровлю; - предусмотреть замену люков (дверей) выхода на чердак на противопожарные (металлические) в соответствии СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», оборудованные врезными замками; - разработать узлы крепления подающего трубопровода отопления, расположенного в чердачном помещении, не затрагивая стропильную систему. - освещение чердачного помещения выполнить по существующей схеме на основании обследования. Принципиальные решения по разделу электроосвещения должны соответствовать действующим нормам и правилам, в том числе действующему законодательству об энергосбережении, и предусматривать мероприятия, обеспечивающие взрывопожаробезопасность при эксплуатации помещений. Управление освещением чердачного помещения выполнить посредством местных выключателей, расположенных в доступных местах. Уровень освещенности в помещениях принять в соответствии с действующими нормами; - проектом предусмотреть замену канализационных стояков в пределах чердачного помещения и выше уровня кровли. - Входная группа: - предусмотреть ремонт конструкции козырьков и замену покрытия кровли козырьков входных групп; - предусмотреть мероприятия по ремонту крылец. Фасад: - предусмотреть демонтаж с фасада всей бездействующей проводки, крючьев, крепежных деталей, несанкционированных рекламных вывесок; - в рабочих чертежах разработать узлы и детали необходимые для проведения работ по капитальному ремонту фасада, в том числе закрепление на фасаде транзитных инженерных сетей (кабелей связи, электрокабелей). 3.Требования к энергосбережению При разработке проекта предусмотреть внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Выполнить теплотехнический расчет, подтверждающий необходимость использования энергосберегающей краски. 4. Требования к материалам Разработать технологические рекомендации по реставрации фасада и подобрать новые материалы по результатам лабораторных изучений, для избежания образования высолов и теплопотерь. Все применяемые материалы, изделия должны иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации. 5.Прочие условия Сметная документация должна отражать весь объем работ по реставрации крыши и фасада. Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами. |
| 16 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. Содержание файлов: наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; Структура каталога переданной документации должна быть следующей: Папка-каталог с названием: Папка-каталог «Проектная документация» Папка-каталог «Сметная документация» Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)» Иные папки (по необходимости) |
| 17 | Срок выполнения работ | Согласно представленному календарному графику производства работ. |
| 18 | Проверить на соответствие техническому заданию | Документацию проверить на соответствие техническому заданию в установленном порядке: - у заказчика; - в эксплуатирующей организации; - в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска. |
|  | Нормативная документация | - Градостроительный кодекс РФ (с изменениями); - ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - ВСН 53-88 (р) «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; - СНиП II-26-76 «Кровли»; - СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»; - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; - СнИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; - СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»; - СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - №123-ФЗ «О пожарной безопасности»; - №384-ФЗ от 30.12.2009г. «О безопасности зданий и сооружений»; - №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ). |

| Расчёт начальной (максимальной) цены на разработку проектной документации на капитальный ремонт крыши и фасада МКД № 18 по пр. Ленина в городе Мурманске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 1. Расчет стоимости обмерных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем |  |  |  | 27 444,00 | м3 |  |  |
| Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (СБЦ-2012) разработан ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 5, пункт 1 | Категория сложности здания |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| Таблица № 6, пункт 2 | Категория сложности работ |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| Таблица 2 | Цена на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий |  |  |  |  |  | 160,90 | руб./100м3 |
| Базовая стоимость обмерных работ, составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем*Цена обмерных работ |  |  |  |  |  |  | 44 157,40 | руб. |
| Таблица 8 | Процентное соотношение отдельных видов работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 12 | Крыша |  |  |  | 10,59 | % | 4 676,27 | руб. |
| п.6 | Фасады |  |  |  | 17,88 | % | 7 895,34 | руб. |
|  | Итого в базовых ценах |  |  |  |  |  | 4 676,27 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,79 |  | 17 723,06 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 31 901,51 | руб. |
| Стоимость обмерных работ (раздел № 1) |  |  |  |  |  |  | 31 902 | руб. |
| Раздел № 2. Расчет стоимости работ по обследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (СБЦ-2012) разработан ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 5, пункт 1 | Категория сложности здания |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| Таблица № 7, пункт 2 | Категория сложности работ |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Таблица 2 | Цена на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий |  |  |  |  |  | 194,60 | руб./100м3 |
| Базовая стоимость работ по обследованию, составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем*Цена обмерных работ |  |  |  |  |  |  | 53 406,02 | руб. |
| Таблица 9 | Процентное соотношение отдельных видов работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 10 | Покрытия или крыша |  |  |  | 17,2 | % | 9 185,84 | руб. |
| п. 11 | Кровля |  |  |  | 3,4 | % | 1 815,80 | руб. |
|  | Итого в базовых ценах |  |  |  |  |  | 11 001,64 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,79 |  | 41 696,22 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 75 053,20 | руб. |
| Стоимость обследовательских работ (раздел № 2) |  |  |  |  |  |  | 75 053 | руб. |
| Раздел № 3. Расчет стоимости проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012г. №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 1 п.1.5 | (а+в*V) |  | (275+0.006*27444)*1000; V=27444м³ |  |  |  | 439 664,00 | руб. |
| п.1.6. Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве | Коэффициент на объем работ |  |  |  | 0,5 |  | 219 832,00 | руб. |
| Таблица №12 п.6 | Процент от базовой цены (Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши) |  |  |  | 5,1 | % | 11 211,43 | руб. |
| Таблица №12 п.7 | Процент от базовой цены (Ремонт фасада) |  |  |  | 4 | % | 8 793,28 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,73 |  | 41 818,63 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 75 273,53 | руб. |
| Стоимость проектных работ (раздел № 3) |  |  |  |  |  |  | 75 274 | руб. |
| Раздел № 4. | Расчет стоимости ПОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012г. №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 п.1.5 | (а+в*V) |  | (275+0.006*27444)*1000; V=27444м³ |  |  |  | 439 664,00 | руб. |
| Таблица №12 п.6 | Процент от базовой цены (Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши) |  |  |  | 2,1 | % | 9 232,94 | руб. |
| Таблица №12 п.8 | Процент от базовой цены (Ремонт фасада) |  |  |  | 4 | % | 369,32 | руб. |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9 602,26 | руб. |
| Таблица №12 п.18 | Процент от базовой цены (проект организации строительства) |  |  |  | 4 | % | 384,09 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,73 |  | 1 432,66 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 2 578,79 | руб. |
| Стоимость ПОКР (раздел № 4) |  |  |  |  |  |  | 2 579 | руб. |
| Раздел № 5. Расчет стоимости "Сметная документация" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012г. №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 п.1.5 | (а+в*V) |  | (275+0.006*27444)*1000; V=27444м³ |  |  |  | 439 664,00 | руб. |
| Таблица №12 п.7 | Процент от базовой цены (Ремонт (замена)кровли и ограждающих конструкций) |  |  |  | 2,1 | % | 9 232,94 | руб. |
| Таблица №12 п.8 | Процент от базовой цены (Ремонт фасада) |  |  |  | 4 | % | 369,32 | руб. |
|  | итого |  |  |  |  |  | 9 602,26 | руб. |
| Таблица №12 п.19 | Процент от базовой цены (проект организации строительства) |  |  |  | 5 | % | 480,11 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,73 |  | 1 790,81 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 3 223,46 | руб. |
| Стоимость работ (раздел № 5) |  |  |  |  |  |  | 3 223 | руб. |
| Раздел № 6. Расчет стоимости "Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012г. №96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 п.1.5 | (а+в*V) |  | (275+0.006*27444)*1000; V=27444м³ |  |  |  | 439 664,00 | руб. |
| Таблица №12 п.7 | Процент от базовой цены (Ремонт (замена)кровли и ограждающих конструкций) |  |  |  | 2,1 | % | 9 232,94 | руб. |
| Таблица №12 п.8 | Процент от базовой цены (Ремонт фасада) |  |  |  | 4 | % | 369,32 | руб. |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 9 602,26 | руб. |
|  | Процент от базовой цены |  |  |  | 1 | % | 92,33 | руб. |
| 1 кв. 2015 | Коэффициент инфляции |  |  |  | 3,73 |  | 344,39 | руб. |
|  | Территориальный коэффициент |  |  |  | 1,8 |  | 619,90 | руб. |
| Стоимость работ (раздел № 6) |  |  |  |  |  |  | 620 | руб. |
| Всего по разделам |  |  |  |  |  |  | 188 651 | руб. |
| НДС |  |  |  |  | 18 | % | 33 957,18 | руб. |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  | 222 608,18 | руб. |

Приложение № 2

к Договору от ________ 2015 г.  №_____

Календарный график выполнения работ по лоту:

«Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 (проектные работы)»

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  | июнь | июль |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК _______________ Н.И. Бережной                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ __________