Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2016 г. N 370-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 29.02.2016 N 85-ПП

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 30.12.2016 N 682-ПП, от 14.03.2017 N 126-ПП, от 03.08.2017 N 388-ПП, от 29.09.2017 N 463-ПП, от 07.12.2017 N 586-ПП, от 29.06.2018 N 290-ПП, от 21.12.2018 N 608-ПП, от 17.07.2019 N 326-ПП, от 21.02.2020 N 55-ПП)

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области от 24.06.2013 N 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2017 - 2019 годы.

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 29.06.2018 N 290-ПП, от 17.07.2019 N 326-ПП)

2. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 29.02.2016 N 85-ПП "О сводном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 01.06.2016 N 262-ПП) изменение, изложив сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2016 годы, утвержденный вышеназванным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Мурманской области

М.В.КОВТУН

# Утвержден

постановлением

Правительства Мурманской области

от 1 августа 2016 г. N 370-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.02.2020 N 55-ПП)

## Адресный перечень

многоквартирных домов, в отношении которых планируется

проведение капитального ремонта общего имущества

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта - спецсчет | Общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений МКД, всего | Стоимость капитального ремонта <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала работ | Год завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Разработка проектной документации | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Мурманской области на 2017 - 2019 годы: |  |  |  |  | 3892911,11 | 3317810,85 | 4514175225,77 | 619911921,60 | 1103991240,94 | 1570828594,45 | 5713070,30 | 1073320862,76 | 17089506,16 | 123320029,55 | - | - | 51162703,15 | 4463012522,62 | X | X |
| Итого по Мурманской области на 2017 год: |  |  |  |  | 1466424,01 | 1254997,23 | 1113962870,90 | 254238993,35 | 148744522,95 | 440435049,24 | 1025918,97 | 188431846,02 | 4837574,78 | 76248965,59 | - | - | 10335570,08 | 1103627300,82 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Кирова, д. 6 | 1951 |  |  | 456,0 | 403,3 | 1988527,11 | 889070,82 | - | 643348,19 | - | 355750,93 | 100357,17 | - | - | - | - | 1988527,11 | 2017 | 2019 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 6 | 1961 |  |  | 1722,3 | 1601,8 | 4476918,87 | 3012008,70 | - | 1464910,17 | - | - | - | - | - | - | - | 4476918,87 | 2016 | 2017 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 10 | 1961 |  |  | 3313,6 | 3075,7 | 10689902,92 | 5783515,52 | - | 4906387,40 | - | - | - | - | - | - | - | 10689902,92 | 2016 | 2017 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 30 | 1991 |  |  | 5284,3 | 4141,1 | 247182,23 | - | - | - | - | - | - | 247182,23 | - | - | - | 247182,23 | 2017 | 2017 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 | 1963 |  |  | 3419,8 | 3180,4 | 234558,04 | - | - | - | - | - | - | 234558,04 | - | - | - | 234558,04 | 2017 | 2017 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 8 | 1963 |  |  | 2754,3 | 2547,1 | 160841,08 | - | - | - | - | - | - | 160841,08 | - | - | - | 160841,08 | 2017 | 2017 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 | 1961 |  |  | 3356,2 | 3118,4 | 253113,54 | - | - | - | - | - | - | 253113,54 | - | - | - | 253113,54 | 2017 | 2017 |
| 8 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 5 | 1963 |  |  | 3511,5 | 3271,6 | 116704,36 | - | - | - | - | - | - | 116704,36 | - | - | - | 116704,36 | 2017 | 2017 |
| 9 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 | 1963 |  |  | 2377,5 | 2211,5 | 161628,14 | - | - | - | - | - | - | 161628,14 | - | - | - | 161628,14 | 2017 | 2017 |
| 10 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 | 1961 |  |  | 2120,4 | 1978,8 | 167842,02 | - | - | - | - | - | - | 167842,02 | - | - | - | 167842,02 | 2017 | 2017 |
| 11 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 19 | 1970 |  |  | 6283,7 | 5717,8 | 370645,08 | - | - | - | - | - | - | 370645,08 | - | - | - | 370645,08 | 2017 | 2017 |
| 12 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 6 | 1992 |  |  | 3757,1 | 3296,1 | 180290,08 | - | - | - | - | - | - | 180290,08 | - | - | - | 180290,08 | 2017 | 2017 |
| 13 | г. Апатиты, ул. Северная, д. 29 | 1969 |  |  | 4740,4 | 4336,0 | 285281,52 | - | - | - | - | - | - | 285281,52 | - | - | - | 285281,52 | 2017 | 2017 |
| 14 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 | 1962 |  |  | 3331,6 | 3066,2 | 255025,14 | - | - | - | - | - | - | 255025,14 | - | - | - | 255025,14 | 2017 | 2017 |
| 15 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 36 | 1989 |  |  | 4434,23 | 3707,3 | 161342,82 | - | - | - | - | - | - | 161342,82 | - | - | - | 161342,82 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 50862,93 | 45653,1 | 19749802,95 | 9684595,04 | - | 7014645,76 | - | 355750,93 | 100357,17 | 2594454,05 | - | - | - | 19749802,95 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 | 1953 |  |  | 5543,5 | 4717,3 | 11686214,46 | - | - | 7525084,13 | - | 4161130,33 | - | - | - | - | - | 11686214,46 | 2016 | 2017 |
| 17 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9 | 1952 |  |  | 2375,8 | 1821,6 | 4512667,90 | - | - | 2905834,54 | - | 1606833,36 | - | - | - | - | - | 4512667,90 | 2016 | 2017 |
| 18 | г. Кировск, ул. Мира, д. 6 | 1960 |  |  | 2906,3 | 2724,0 | 5631136,49 | - | - | 4971136,56 | - | - | - | 659999,93 | - | - | - | 5631136,49 | 2016 | 2018 |
| 19 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19а | 1954 |  |  | 2444,6 | 2070,1 | 4144050,30 | - | - | 4144050,30 | - | - | - | - | - | - | - | 4144050,30 | 2017 | 2018 |
| 20 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 3а | 1961 |  |  | 1700,8 | 1577,0 | 1820486,55 | - | - | 1820486,55 | - | - | - | - | - | - | - | 1820486,55 | 2017 | 2018 |
| 21 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1949 |  |  | 7532,3 | 5486,8 | 10901528,51 | - | - | 10901528,51 | - | - | - | - | - | - | - | 10901528,51 | 2017 | 2018 |
| 22 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 34 | 1960 |  |  | 4286,7 | 3981,2 | 17040378,05 | 8026514,34 | - | 5514968,35 | - | 3498895,36 | - | - | - | - | - | 17040378,05 | 2016 | 2017 |
| 23 | г. Кировск, ул. Мира, д. 2 | 1959 |  |  | 3434,8 | 2659,6 | 1638132,00 | - | - | 1638132,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1638132,00 | 2017 | 2017 |
| 24 | г. Кировск, ул. Мира, д. 8а | 1965 |  |  | 1867,7 | 1536,8 | 3080874,34 | - | - | 3080874,34 | - | - | - | - | - | - | - | 3080874,34 | 2017 | 2018 |
| 25 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1963 |  |  | 3178,4 | 2998,4 | 9403930,71 | - | - | 5471900,10 | - | 3751259,54 | - | 180771,07 | - | - | - | 9403930,71 | 2016 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 35270,9 | 29572,8 | 69859399,31 | 8026514,34 | - | 47973995,38 | - | 13018118,59 | - | 840771,00 | - | - | - | 69859399,31 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 9/23 | 1948 |  |  | 2830,3 | 2495,3 | 300000,00 | - | - | - | - | - | - | 300000,00 | - | - | - | 300000,00 | 2016 | 2017 |
| 27 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 27 | 1957 |  |  | 7462,7 | 5979,4 | 2823480,00 | 2823480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2823480,00 | 2016 | 2017 |
| 28 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 49 | 1965 |  |  | 4173,3 | 3205,7 | 4878849,32 | 2146449,32 | - | 2732400,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4878849,32 | 2016 | 2017 |
| 29 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 70 | 1970 |  |  | 6872,3 | 6281,2 | 8309093,11 | 2915133,11 | - | 5393960,00 | - | - | - | - | - | - | - | 8309093,11 | 2016 | 2017 |
| 30 | г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1958 |  |  | 1366,6 | 969,3 | 444555,52 | 354555,52 | - | - | - | - | - | 90000,00 | - | - | - | 444555,52 | 2016 | 2017 |
| 31 | г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 25 | 1962 |  |  | 4152,7 | 3433,4 | 5354376,99 | 2359857,19 | - | 2994519,80 | - | - | - | - | - | - | - | 5354376,99 | 2016 | 2017 |
| 32 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 15 | 1951 | ОКН |  | 1046,8 | 677,5 | 535473,91 | 465473,91 | - | - | - | - | - | 70000,00 | - | - | - | 535473,91 | 2016 | 2017 |
| 33 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 23 | 1951 | ОКН |  | 1053,8 | 693,4 | 546397,96 | 476397,96 | - | - | - | - | - | 70000,00 | - | - | - | 546397,96 | 2016 | 2017 |
| 34 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 27 | 1949 | ОКН |  | 1046,8 | 697,5 | 549214,83 | 479214,83 | - | - | - | - | - | 70000,00 | - | - | - | 549214,83 | 2016 | 2017 |
| 35 | г. Мончегорск, ул. Школьная, д. 2 | 1952 |  |  | 766,7 | 692,6 | 333342,77 | 253342,77 | - | - | - | - | - | 80000,00 | - | - | - | 333342,77 | 2016 | 2017 |
| 36 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 7/42 | 1960 |  |  | 3905,5 | 3141,7 | 1439631,40 | 1439631,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439631,40 | - | 2017 | 2017 |
| 37 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 14 | 1946 |  |  | 1016,3 | 927,7 | 1966496,32 | - | - | 1966496,32 | - | - | - | - | - | - | 1966496,32 | - | 2017 | 2017 |
| 38 | г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 15, корп. 4 | 1974 |  |  | 7864,7 | 6204,7 | 2716870,86 | 2716870,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2716870,86 | - | 2017 | 2017 |
| 39 | г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 4а | 1966 |  |  | 3441,7 | 3196,9 | 4212571,50 | 1583916,32 | - | 2628655,18 | - | - | - | - | - | - | 4212571,50 | - | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 47000,2 | 38596,3 | 34410354,49 | 18014323,19 | - | 15716031,30 | - | - | - | 680000,00 | - | - | 10335570,08 | 24074784,41 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Мурманск, пер. Арктический, д. 12 | 1949 |  |  | 690,5 | 682,5 | 1111110,00 | - | - | - | - | - | 1111110,00 | - | - | - | - | 1111110,00 | 2017 | 2019 |
| 41 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 13 | 1960 |  |  | 1597,0 | 1140,0 | 74008,80 | - | - | - | - | - | - | 74008,80 | - | - | - | 74008,80 | 2016 | 2017 |
| 42 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 17 | 1964 |  |  | 2952,4 | 2501,0 | 108581,24 | - | - | - | - | - | - | 108581,24 | - | - | - | 108581,24 | 2016 | 2017 |
| 43 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 | 1959 |  |  | 5782,8 | 4186,3 | 7220948,87 | - | - | 7220948,87 | - | - | - | - | - | - | - | 7220948,87 | 2016 | 2017 |
| 44 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 46 | 1973 |  | да | 2877,9 | 2776,5 | 1302935,00 | 1302935,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1302935,00 | 2016 | 2018 |
| 45 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 60 | 1938 | ОКН |  | 1854,2 | 1225,5 | 660000,00 | - | - | - | - | - | - | 660000,00 | - | - | - | 660000,00 | 2016 | 2018 |
| 46 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 61 | 1933 | ОКН |  | 5749,4 | 3766,8 | 960000,00 | - | - | - | - | - | - | 960000,00 | - | - | - | 960000,00 | 2016 | 2018 |
| 47 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 7 | 1941 |  |  | 2675,0 | 2002,8 | 5621659,32 | - | - | 3454629,72 | - | 2167029,60 | - | - | - | - | - | 5621659,32 | 2016 | 2017 |
| 48 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 76 | 1934 | ОКН |  | 4133,4 | 3077,1 | 1600000,00 | - | - | - | - | - | - | 1600000,00 | - | - | - | 1600000,00 | 2016 | 2018 |
| 49 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78 | 1939 | ОКН |  | 10520,0 | 7367,0 | 1560000,00 | - | - | - | - | - | - | 1560000,00 | - | - | - | 1560000,00 | 2016 | 2018 |
| 50 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 79 | 1950 | ОКН |  | 2796,8 | 1958,8 | 1410000,00 | - | - | - | - | - | - | 1410000,00 | - | - | - | 1410000,00 | 2016 | 2018 |
| 51 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 | 1951 | ОКН |  | 9390,9 | 6593,4 | 710000,00 | - | - | - | - | - | - | 710000,00 | - | - | - | 710000,00 | 2016 | 2018 |
| 52 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81 | 1952 | ОКН |  | 1949,2 | 1551,6 | 690000,00 | - | - | - | - | - | - | 690000,00 | - | - | - | 690000,00 | 2016 | 2018 |
| 53 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83 | 1952 | ОКН |  | 2842,1 | 2271,4 | 900000,00 | - | - | - | - | - | - | 900000,00 | - | - | - | 900000,00 | 2016 | 2018 |
| 54 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 84 | 1937 |  |  | 2250,8 | 2091,0 | 3724918,12 | - | - | 3606765,90 | - | - | - | 118152,22 | - | - | - | 3724918,12 | 2016 | 2017 |
| 55 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85 | 1952 | ОКН |  | 3666,5 | 2569,1 | 700000,00 | - | - | - | - | - | - | 700000,00 | - | - | - | 700000,00 | 2016 | 2018 |
| 56 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 86 | 1962 |  |  | 3260,4 | 3046,1 | 5254217,89 | - | - | 5254217,89 | - | - | - | - | - | - | - | 5254217,89 | 2016 | 2017 |
| 57 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92 | 1952 | ОКН |  | 2841,9 | 1840,2 | 1130000,00 | - | - | - | - | - | - | 1130000,00 | - | - | - | 1130000,00 | 2016 | 2018 |
| 58 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94 | 1953 | ОКН |  | 10317,8 | 8324,5 | 2160000,00 | - | - | - | - | - | - | 2160000,00 | - | - | - | 2160000,00 | 2016 | 2018 |
| 59 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 95 | 1955 | ОКН |  | 2008,8 | 1518,0 | 2130000,00 | - | - | - | - | - | - | 2130000,00 | - | - | - | 2130000,00 | 2016 | 2018 |
| 60 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 96 | 1949 | ОКН |  | 1143,7 | 755,4 | 1160000,00 | - | - | - | - | - | - | 1160000,00 | - | - | - | 1160000,00 | 2016 | 2018 |
| 61 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 98 | 1950 | ОКН |  | 1059,3 | 965,9 | 700000,00 | - | - | - | - | - | - | 700000,00 | - | - | - | 700000,00 | 2016 | 2018 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 24 | 1960 |  |  | 808,9 | 634,0 | 2523802,47 | - | - | 2523802,47 | - | - | - | - | - | - | - | 2523802,47 | 2016 | 2017 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1959 |  |  | 561,8 | 545,4 | 3059017,70 | - | - | 2171106,50 | - | - | 887911,20 | - | - | - | - | 3059017,70 | 2017 | 2019 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 1 | 1992 |  |  | 7623,2 | 7512,2 | 10080614,75 | - | - | 4973451,91 | - | 5107162,840 | - | - | - | - | - | 10080614,75 | 2016 | 2017 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 10 | 1954 |  |  | 2883,2 | 2239,8 | 3691495,01 | - | - | 3572951,36 | - | - | - | 118543,65 | - | - | - | 3691495,01 | 2016 | 2017 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | ОКН |  | 7307,9 | 4410,6 | 1480000,00 | - | - | - | - | - | - | 1480000,00 | - | - | - | 1480000,00 | 2016 | 2018 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 1955 |  |  | 2319,1 | 1909,3 | 3417303,33 | - | - | 3293351,57 | - | - | - | 123951,76 | - | - | - | 3417303,33 | 2016 | 2017 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 |  |  | 2744,6 | 1693,5 | 2921118,15 | - | - | 2921118,15 | - | - | - | - | - | - | - | 2921118,15 | 2016 | 2017 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 8/2 | 1935 |  |  | 4213,8 | 2873,0 | 4583038,33 | - | - | 4583038,33 | - | - | - | - | - | - | - | 4583038,33 | 2016 | 2017 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 11/2 | 1959 | ОКН |  | 4890,9 | 3757,8 | 2320000,00 | - | - | - | - | - | - | 2320000,00 | - | - | - | 2320000,00 | 2016 | 2017 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1949 |  |  | 4115,0 | 2960,3 | 132581,26 | - | - | - | - | - | - | 132581,26 | - | - | - | 132581,26 | 2016 | 2017 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 29 | 1958 |  |  | 776,3 | 758,3 | 289564,44 | 273142,85 | - | - | - | - | - | 16421,59 | - | - | - | 289564,44 | 2016 | 2017 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 |  |  | 3245,4 | 2284,9 | 136556,68 | - | - | - | - | - | - | 136556,68 | - | - | - | 136556,68 | 2016 | 2017 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 5 | 1948 |  |  | 1445,8 | 828,4 | 3360931,79 | - | - | 3297661,58 | - | - | - | 63270,21 | - | - | - | 3360931,79 | 2016 | 2017 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 43 | 1959 |  |  | 636,4 | 624,4 | 26500,16 | - | - | - | - | - | - | 26500,16 | - | - | - | 26500,16 | 2016 | 2017 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1959 |  |  | 643,3 | 631,3 | 2513053,79 | - | - | 2513053,79 | - | - | - | - | - | - | - | 2513053,79 | 2016 | 2017 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 |  |  | 5615,6 | 3836,3 | 193305,24 | - | - | - | - | - | - | 193305,24 | - | - | - | 193305,24 | 2016 | 2017 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12 | 1948 | ОКН |  | 1690,7 | 1200,5 | 215515,20 | - | - | - | - | - | - | 215515,20 | - | - | - | 215515,20 | 2016 | 2017 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1939 | ОКН |  | 3324,9 | 2434,4 | 2160000,00 | - | - | - | - | - | - | 2160000,00 | - | - | - | 2160000,00 | 2016 | 2018 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7 | 1939 | ОКН |  | 4378,5 | 2286,0 | 1820000,00 | - | - | - | - | - | - | 1820000,00 | - | - | - | 1820000,00 | 2016 | 2018 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 5 | 1958 |  |  | 11383,3 | 9132,4 | 311594,34 | - | - | - | - | - | - | 311594,34 | - | - | - | 311594,34 | 2016 | 2017 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 30 | 1941 |  |  | 3299,3 | 1902,2 | 532463,82 | 408973,00 | - | - | - | - | - | 123490,82 | - | - | - | 532463,82 | 2016 | 2017 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | ОКН |  | 1812,7 | 1401,3 | 870000,00 | - | - | - | - | - | - | 870000,00 | - | - | - | 870000,00 | 2016 | 2018 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 6 | 1959 |  |  | 1209,4 | 1087,8 | 23557,18 | - | - | - | - | - | - | 23557,18 | - | - | - | 23557,18 | 2016 | 2017 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1956 | ОКН |  | 4311,9 | 2881,3 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | - | 1000000,00 | - | - | - | 1000000,00 | 2016 | 2018 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 | ОКН |  | 2501,7 | 1913,9 | 850000,00 | - | - | - | - | - | - | 850000,00 | - | - | - | 850000,00 | 2016 | 2018 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 20 | 1953 | ОКН |  | 1872,0 | 1114,4 | 660000,00 | - | - | - | - | - | - | 660000,00 | - | - | - | 660000,00 | 2016 | 2018 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 25 | 1950 |  |  | 716,5 | 665,3 | 50813,22 | - | - | - | - | - | - | 50813,22 | - | - | - | 50813,22 | 2016 | 2017 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 37 | 1956 |  |  | 2052,4 | 1448,1 | 4064671,89 | - | - | 2497827,69 | - | 1566844,20 | - | - | - | - | - | 4064671,89 | 2016 | 2017 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | ОКН |  | 6911,1 | 4964,8 | 2050000,00 | - | - | - | - | - | - | 2050000,00 | - | - | - | 2050000,00 | 2016 | 2018 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 9 | 1935 | ОКН |  | 2991,0 | 1936,5 | 1100000,00 | - | - | - | - | - | - | 1100000,00 | - | - | - | 1100000,00 | 2016 | 2018 |
| 92 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 13 | 1967 |  |  | 3705,2 | 3387,4 | 5051629,62 | 4748531,84 | - | - | - | - | - | 303097,78 | - | - | - | 5051629,62 | 2017 | 2017 |
| 93 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 15 | 1967 |  |  | 3752,8 | 3736,3 | 5612109,42 | 5347395,30 | - | - | - | - | - | 264714,12 | - | - | - | 5612109,42 | 2017 | 2017 |
| 94 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 17 | 1970 |  |  | 3456,9 | 3412,6 | 4135047,42 | 3894096,14 | - | - | - | - | - | 240951,28 | - | - | - | 4135047,42 | 2017 | 2017 |
| 95 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 19 | 1970 |  |  | 2849,7 | 2400,1 | 130815,98 | - | - | - | - | - | - | 130815,98 | - | - | - | 130815,98 | 2017 | 2017 |
| 96 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 21 | 1972 |  |  | 4405,8 | 4345,2 | 6479996,76 | 6131015,30 | - | - | - | - | - | 348981,46 | - | - | - | 6479996,76 | 2017 | 2017 |
| 97 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 25 | 1972 |  |  | 4481,3 | 4420,0 | 8062654,60 | 7711542,04 | - | - | - | - | - | 351112,56 | - | - | - | 8062654,60 | 2017 | 2017 |
| 98 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 4 | 1982 |  |  | 3876,2 | 3876,2 | 6269327,12 | 5916671,14 | - | - | - | - | - | 352655,98 | - | - | - | 6269327,12 | 2017 | 2017 |
| 99 | г. Мурманск, пер. Якорный, д. 6 | 1976 |  |  | 3903,4 | 3864,0 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 100 | г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 7, корп. 1 | 1970 |  |  | 3915,3 | 3897,8 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 101 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 104, корп. 1 | 1980 |  |  | 3913,9 | 3867,3 | 11092661,48 | - | 5923713,24 | 4945638,66 | - | - | - | 223309,58 | - | - | - | 11092661,48 | 2017 | 2017 |
| 102 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 128 | 1988 |  |  | 1552,9 | 1396,3 | 1550070,44 | 1518078,97 | - | - | - | - | - | 31991,47 | - | - | - | 1550070,44 | 2017 | 2017 |
| 103 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 162 | 1976 |  |  | 4169,0 | 3839,3 | 5711080,30 | - | 5568303,29 | - | - | - | - | 142777,01 | - | - | - | 5711080,30 | 2017 | 2017 |
| 104 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 26 | 1971 |  |  | 5762,0 | 5742,7 | 1536861,37 | 1454211,81 | - | - | - | - | - | 82649,56 | - | - | - | 1536861,37 | 2017 | 2017 |
| 105 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 20 | 1974 |  |  | 6692,1 | 5663,6 | 6624969,27 | - | - | - | - | 6332032,23 | - | 292937,04 | - | - | - | 6624969,27 | 2017 | 2019 |
| 106 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 22 | 1965 |  |  | 3254,4 | 2056,6 | 2446588,24 | - | - | - | - | 2221850,16 | - | 224738,08 | - | - | - | 2446588,24 | 2016 | 2017 |
| 107 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 65 | 1939 | ОКН |  | 9040,8 | 6313,3 | 6981080,30 | - | 5568303,29 | - | - | - | - | 1412777,01 | - | - | - | 6981080,30 | 2016 | 2017 |
| 108 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 67 | 1950 | ОКН |  | 9119,2 | 6550,0 | 11025929,72 | 10775249,88 | - | - | - | - | - | 250679,84 | - | - | - | 11025929,72 | 2017 | 2017 |
| 109 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 70 | 1938 | ОКН |  | 9703,7 | 7774,5 | 34457496,32 | 2569489,98 | - | - | - | 30479610,00 | - | 1408396,34 | - | - | - | 34457496,32 | 2016 | 2018 |
| 110 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 72 | 1938 | ОКН |  | 11111,8 | 9594,7 | 31237395,86 | - | 5568303,29 | 23806315,56 | - | - | - | 1862777,01 | - | - | - | 31237395,86 | 2016 | 2018 |
| 111 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88 | 1940 | ОКН |  | 2419,1 | 1553,4 | 860000,00 | - | - | - | - | - | - | 860000,00 | - | - | - | 860000,00 | 2017 | 2018 |
| 112 | г. Мурманск, пр-д им. М. Бабикова, д. 5 | 1973 |  |  | 3952,3 | 3917,41 | 2756838,11 | - | - | 2685497,67 | - | - | - | 71340,44 | - | - | - | 2756838,11 | 2017 | 2017 |
| 113 | г. Мурманск, пр-д Ледокольный, д. 9 | 1979 |  |  | 19088,4 | 16427,7 | 6582743,67 | 6187779,05 | - | - | - | - | - | 394964,62 | - | - | - | 6582743,67 | 2017 | 2017 |
| 114 | г. Мурманск, пр-д Молодежный, д. 11 | 1981 |  |  | 5721,3 | 5657,7 | 2663305,70 | 2503507,36 | - | - | - | - | - | 159798,34 | - | - | - | 2663305,70 | 2017 | 2017 |
| 115 | г. Мурманск, пр-д Связи, д. 16 | 1984 |  | да | 4095,6 | 3815,7 | 1528989,15 | 1437249,80 | - | - | - | - | - | 91739,35 | - | - | - | 1528989,15 | 2017 | 2017 |
| 116 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 15 | 1964 |  |  | 3584,3 | 3514,0 | 940416,68 | 889312,06 | - | - | - | - | - | 51104,62 | - | - | - | 940416,68 | 2017 | 2017 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 34 | 1952 |  |  | 3323,1 | 3289,2 | 1268512,87 | 1192402,10 | - | - | - | - | - | 76110,77 | - | - | - | 1268512,87 | 2017 | 2017 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 39/13 | 1956 |  |  | 5695,1 | 3988,9 | 16675795,58 | - | - | 7118028,25 | - | 9295001,39 | - | 262765,94 | - | - | - | 16675795,58 | 2017 | 2019 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 |  |  | 1361,5 | 1235,5 | 957500,15 | 903901,01 | - | - | - | - | - | 53599,14 | - | - | - | 957500,15 | 2017 | 2017 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 5 | 1973 |  |  | 5839,2 | 5757,5 | 6174630,88 | - | - | 6036439,90 | - | - | - | 138190,98 | - | - | - | 6174630,88 | 2017 | 2017 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 9 | 1972 |  |  | 5604,9 | 4633,0 | 4893142,95 | - | - | 4776189,61 | - | - | - | 116953,34 | - | - | - | 4893142,95 | 2017 | 2017 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 10 | 1975 |  |  | 3038,3 | 2582,0 | 78315,42 | - | - | - | - | - | - | 78315,42 | - | - | - | 78315,42 | 2017 | 2017 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 38 | 1982 |  |  | 3262,3 | 3136,2 | 187490,20 | - | - | - | - | - | - | 187490,20 | - | - | - | 187490,20 | 2017 | 2017 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Беринга, д. 20 | 1980 |  |  | 5001,3 | 3897,2 | 5256615,97 | 2342003,76 | - | 2653178,49 | - | - |  | 261433,72 | - | - | - | 5256615,97 | 2017 | 2018 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Беринга, д. 7 | 1977 |  |  | 4081,3 | 4033,3 | 2156242,51 | 2026867,96 | - | - | - | - | - | 129374,55 | - | - | - | 2156242,51 | 2017 | 2017 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 32 | 1962 |  |  | 1593,6 | 1453,6 | 2406920,24 | 732738,49 | - | 1558247,93 | - | - | - | 115933,82 | - | - | - | 2406920,24 | 2017 | 2018 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Бредова, д. 17 | 1960 |  |  | 607,6 | 556,1 | 2342093,00 | - | - | 2274353,92 | - | - | - | 67739,08 | - | - | - | 2342093,00 | 2017 | 2017 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2б | 1963 |  |  | 3856,7 | 3204,4 | 18865407,73 | 9625024,58 | - | 8836517,53 | - | - | - | 403865,62 | - | - | - | 18865407,73 | 2017 | 2018 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 7 | 1971 |  |  | 3795,3 | 3607,6 | 1099127,49 | 1012825,09 | - | - | - | - | - | 86302,40 | - | - | - | 1099127,49 | 2017 | 2017 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 21 | 1975 |  |  | 2746,1 | 2688,2 | 2882960,09 | - | - | 2804543,19 | - | - | - | 78416,90 | - | - | - | 2882960,09 | 2017 | 2017 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 35, корп. 1 | 1990 |  |  | 3839,9 | 3664,3 | 4438130,63 | - | - | 4366945,95 | - | - | - | 71184,68 | - | - | - | 4438130,63 | 2017 | 2018 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 10 | 1957 |  |  | 1365,9 | 1329,5 | 5490586,64 | - | - | 5418098,06 | - | - | - | 72488,58 | - | - | - | 5490586,64 | 2017 | 2017 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 13 | 1953 |  |  | 423,2 | 383,7 | 1616006,27 | - | - | 1540210,15 | - | - | - | 75796,12 | - | - | - | 1616006,27 | 2017 | 2017 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 1980 |  |  | 3946,4 | 3741,7 | 72200,66 | - | - | - | - | - | - | 72200,66 | - | - | - | 72200,66 | 2017 | 2017 |
| 135 | г. Мурманск, ул. им. А.С. Хлобыстова, д. 18 | 1971 |  |  | 3836,2 | 3818,8 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 136 | г. Мурманск, ул. им. Виктора Миронова, д. 10 | 1981 |  |  | 9145,3 | 7703,2 | 6204619,47 | 5832342,30 | - | - | - | - | - | 372277,17 | - | - | - | 6204619,47 | 2017 | 2017 |
| 137 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 1/9 | 1953 |  |  | 649,8 | 592,3 | 2998168,72 | 1990758,80 | - | - | - | - | 964264,40 | 43145,52 | - | - | - | 2998168,72 | 2017 | 2019 |
| 138 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 5 | 1953 |  |  | 655,6 | 602,0 | 5561197,24 | - | - | 3719340,32 | - | 1765986,46 | - | 75870,46 | - | - | - | 5561197,24 | 2017 | 2018 |
| 139 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 6 | 1971 |  |  | 3889,1 | 3858,2 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 140 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 7 | 1947 |  |  | 923,9 | 825,7 | 3477551,15 | - | - | 3408449,17 | - | - | - | 69101,98 | - | - | - | 3477551,15 | 2017 | 2017 |
| 141 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 8 | 1971 |  |  | 3883,9 | 3866,9 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 142 | г. Мурманск, ул. им. Генерала А.А. Журбы, д. 4 | 1935 |  |  | 1999,2 | 1559,7 | 12424086,60 | 1791997,99 | - | 6356229,81 | - | 4004592,14 | - | 271266,66 | - | - | - | 12424086,60 | 2017 | 2018 |
| 143 | г. Мурманск, ул. им. Капитана Копытова С.Д., д. 6 | 1974 |  |  | 5741,3 | 5692,3 | 11275208,38 | - | - | 11137838,68 | - | - | - | 137369,70 | - | - | - | 11275208,38 | 2017 | 2017 |
| 144 | г. Мурманск, ул. имени Академика Книповича Н.М., д. 9а | 1959 |  |  | 858,5 | 632,2 | 1153727,07 | - | - | 1098892,47 | - | - | - | 54834,60 | - | - | - | 1153727,07 | 2017 | 2017 |
| 145 | г. Мурманск, ул. имени Гаджиева, д. 2/47 | 1969 |  |  | 3603,7 | 3339,9 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 146 | г. Мурманск, ул. имени Гаджиева, д. 8 | 1966 |  |  | 3847,9 | 2412,1 | 1869353,38 | 1757192,18 | - | - | - | - | - | 112161,20 | - | - | - | 1869353,38 | 2017 | 2018 |
| 147 | г. Мурманск, ул. имени Героя Советского Союза Сивко И.М., д. 3 | 1990 |  |  | 3456,9 | 3440,6 | 1326901,80 | 1247287,69 | - | - | - | - | - | 79614,11 | - | - | - | 1326901,80 | 2017 | 2017 |
| 148 | г. Мурманск, ул. имени Героя Советского Союза Сивко И.М., д. 9, корп. 2 | 1989 |  |  | 3470,7 | 3365,6 | 1348629,58 | 1267711,81 | - | - | - | - | - | 80917,77 | - | - | - | 1348629,58 | 2017 | 2017 |
| 149 | г. Мурманск, ул. имени Ивана Ивановича Александрова, д. 40 | 1974 |  |  | 4104,1 | 4074,4 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 150 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 12 | 1961 |  |  | 1764,2 | 1641,4 | 1817898,71 | - | - | 1760319,43 | - | - | - | 57579,28 | - | - | - | 1817898,71 | 2017 | 2017 |
| 151 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 14в | 1960 |  |  | 1572,9 | 1392,7 | 1470900,11 | - | - | 1413627,63 | - | - | - | 57272,48 | - | - | - | 1470900,11 | 2017 | 2017 |
| 152 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 16 | 1961 |  |  | 2714,8 | 2500,5 | 2681661,23 | - | - | 2607086,41 | - | - | - | 74574,82 | - | - | - | 2681661,23 | 2017 | 2017 |
| 153 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 22 | 1962 |  |  | 692,2 | 643,8 | 4752186,19 | - | - | 4678275,71 | - | - | - | 73910,48 | - | - | - | 4752186,19 | 2017 | 2018 |
| 154 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 9 | 1962 |  |  | 2559,6 | 2551,2 | 74186,60 | - | - | - | - | - | - | 74186,60 | - | - | - | 74186,60 | 2017 | 2017 |
| 155 | г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 7 | 1965 |  |  | 1589,7 | 1589,7 | 1819824,97 | - | - | - | - | 1790567,50 | - | 29257,47 | - | - | - | 1819824,97 | 2017 | 2017 |
| 156 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 13 | 1960 |  |  | 5829,0 | 4469,2 | 11675353,18 | 2559267,69 | - | - | - | 8673991,41 | - | 442094,08 | - | - | - | 11675353,18 | 2017 | 2019 |
| 157 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 25 | 1968 |  |  | 5253,5 | 4538,2 | 1732957,05 | 1628979,63 | - | - | - | - | - | 103977,42 | - | - | - | 1732957,05 | 2017 | 2017 |
| 158 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 29 | 1964 |  |  | 3340,2 | 3094,1 | 3267833,72 | - | - | 3186788,96 | - | - | - | 81044,76 | - | - | - | 3267833,72 | 2017 | 2017 |
| 159 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 18 | 1985 |  |  | 7523,1 | 7475,8 | 5261019,49 | - | - | 5147157,75 | - | - | - | 113861,74 | - | - | - | 5261019,49 | 2017 | 2017 |
| 160 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 20 | 1985 |  |  | 3043,3 | 2537,5 | 1016801,63 | 945131,46 | - | - | - | - | - | 71670,17 | - | - | - | 1016801,63 | 2017 | 2018 |
| 161 | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 37 | 1985 |  |  | 4084,5 | 3805,9 | 1525062,19 | 1433558,46 | - | - | - | - | - | 91503,73 | - | - | - | 1525062,19 | 2017 | 2017 |
| 162 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 30а | 1962 |  |  | 2535,0 | 2372,3 | 688797,31 | 647469,47 | - | - | - | - | - | 41327,84 | - | - | - | 688797,31 | 2017 | 2017 |
| 163 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | 1956 |  |  | 808,7 | 769,9 | 2997110,61 | - | - | 2947569,85 | - | - | - | 49540,76 | - | - | - | 2997110,61 | 2017 | 2017 |
| 164 | г. Мурманск, ул. Кильдинская, д. 21 | 1991 |  |  | 7417,1 | 7400,9 | 174202,22 | - | - | - | - | - | - | 174202,22 | - | - | - | 174202,22 | 2017 | 2017 |
| 165 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40а | 1985 |  |  | 5302,4 | 4769,8 | 354400,91 | - | - | - | - | - | - | 354400,91 | - | - | - | 354400,91 | 2017 | 2017 |
| 166 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 52 | 1984 |  |  | 1632,2 | 1218,1 | 1822009,62 | 1749239,02 | - | - | - | - | - | 72770,60 | - | - | - | 1822009,62 | 2017 | 2018 |
| 167 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 54 | 1984 |  |  | 5564,8 | 5240,2 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 168 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 58 | 1953 |  |  | 1050,7 | 740,9 | 2884217,75 | - | - | 2836543,06 | - | - | - | 47674,69 | - | - | - | 2884217,75 | 2017 | 2017 |
| 169 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 15 | 1951 |  |  | 769,3 | 696,6 | 4646837,15 | 261238,73 | - | 4307767,43 | - | - | - | 77830,99 | - | - | - | 4646837,15 | 2016 | 2017 |
| 170 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 17 | 1958 |  |  | 4889,8 | 3613,9 | 8296719,34 | - | - | - | - | 8121924,76 | - | 174794,58 | - | - | - | 8296719,34 | 2017 | 2018 |
| 171 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 12 | 1948 |  |  | 1027,5 | 1027,5 | 2638147,35 | - | - | - | - | 2567572,90 | - | 70574,45 | - | - | - | 2638147,35 | 2017 | 2018 |
| 172 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 28 | 1956 |  |  | 1074,6 | 761,2 | 4231061,69 | - | - | 3156337,23 | - | 1009312,34 | - | 65412,12 | - | - | - | 4231061,69 | 2017 | 2017 |
| 173 | г. Мурманск, ул. Пищевиков, д. 6 | 1956 |  |  | 712,9 | 640,5 | 3560161,61 | - | - | 2648627,08 | - | 846960,21 | - | 64574,32 | - | - | - | 3560161,61 | 2017 | 2017 |
| 174 | г. Мурманск, ул. Пищевиков, д. 9 | 1959 |  |  | 371,4 | 305,03 | 7058,27 | - | - | - | - | - | - | 7058,27 | - | - | - | 7058,27 | 2017 | 2017 |
| 175 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 72 | 1961 |  |  | 620,4 | 568,7 | 2107465,67 | 2066667,17 | - | - | - | - |  | 40798,50 | - | - | - | 2107465,67 | 2017 | 2017 |
| 176 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 10 | 1963 |  |  | 2996,2 | 2967,2 | 224541,02 | - | - | - | - | - | - | 224541,02 | - | - | - | 224541,02 | 2017 | 2017 |
| 177 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 12 | 1963 |  |  | 2998,7 | 2982,5 | 1437624,65 | 1368861,33 | - | - | - | - | - | 68763,32 | - | - | - | 1437624,65 | 2017 | 2017 |
| 178 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 18 | 1963 |  |  | 3033,6 | 2791,6 | 1345607,03 | 1264870,61 | - | - | - | - | - | 80736,42 | - | - | - | 1345607,03 | 2017 | 2017 |
| 179 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 4 | 1963 |  |  | 3167,3 | 2986,8 | 2314740,13 | 2211499,57 | - | - | - | - | - | 103240,56 | - | - | - | 2314740,13 | 2017 | 2017 |
| 180 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 6 | 1963 |  |  | 2962,9 | 2954,6 | 223324,44 | - | - | - | - | - | - | 223324,44 | - | - | - | 223324,44 | 2017 | 2017 |
| 181 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 10 | 1973 |  |  | 1852,6 | 1563,4 | 56621,12 | - | - | - | - | - | - | 56621,12 | - | - | - | 56621,12 | 2017 | 2017 |
| 182 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 4 | 1973 |  |  | 4322,4 | 4263,0 | 4502367,45 | - | - | 4409830,67 | - | - | - | 92536,78 | - | - | - | 4502367,45 | 2017 | 2017 |
| 183 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 6 | 1973 |  |  | 3048,4 | 3017,0 | 3235581,65 | - | - | 3162190,37 | - | - | - | 73391,28 | - | - | - | 3235581,65 | 2017 | 2017 |
| 184 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 8 | 1973 |  |  | 4452,1 | 4374,9 | 4691861,51 | - | - | 4580255,93 | - | - | - | 111605,58 | - | - | - | 4691861,51 | 2017 | 2017 |
| 185 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 9 | 1972 |  |  | 5687,9 | 5670,9 | 2187039,29 | 2055816,93 | - | - | - | - | - | 131222,36 | - | - | - | 2187039,29 | 2017 | 2017 |
| 186 | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23 | 1970 |  |  | 3600,2 | 3153,7 | 5786661,06 | 5695644,12 | - | - | - | - | - | 91016,94 | - | - | - | 5786661,06 | 2017 | 2017 |
| 187 | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 25 | 1938 |  |  | 1698,8 | 1505,5 | 2762411,84 | 2698360,26 | - | - | - | - | - | 64051,58 | - | - | - | 2762411,84 | 2017 | 2017 |
| 188 | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 20 | 1985 |  |  | 2546,1 | 2504,1 | 1003417,91 | 943212,84 | - | - | - | - | - | 60205,07 | - | - | - | 1003417,91 | 2017 | 2017 |
| 189 | г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 24 | 1989 |  |  | 2537,6 | 2494,8 | 999691,31 | 941664,81 | - | - | - | - | - | 58026,50 | - | - | - | 999691,31 | 2017 | 2017 |
| 190 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 3 | 1937 |  |  | 9393,9 | 7167,8 | 36244834,21 | - | 19489061,52 | - | - | 15940470,42 | - | 815302,27 | - | - | - | 36244834,21 | 2016 | 2018 |
| 191 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 21 | 1953 |  |  | 1615,1 | 1235,6 | 957577,64 | 900122,98 | - | - | - | - | - | 57454,66 | - | - | - | 957577,64 | 2017 | 2017 |
| 192 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 |  |  | 2206,7 | 1398,8 | 96077,42 | - | - | - | - | - | - | 96077,42 | - | - | - | 96077,42 | 2017 | 2017 |
| 193 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 |  |  | 3850,4 | 3132,6 | 7147321,66 | - | - | - | - | 6987015,12 | - | 160306,54 | - | - | - | 7147321,66 | 2017 | 2018 |
| 194 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 43 | 1975 |  |  | 2829,1 | 2762,4 | 5998844,84 | - | - | 5917022,46 | - | - | - | 81822,38 | - | - | - | 5998844,84 | 2017 | 2017 |
| 195 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 1 | 1962 |  |  | 2987,6 | 2973,5 | 2304432,77 | 2172938,29 | - | - | - | - | - | 131494,48 | - | - | - | 2304432,77 | 2017 | 2017 |
| 196 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 2 | 1962 |  |  | 2959,0 | 2945,3 | 2282578,05 | 2179394,13 | - | - | - | - | - | 103183,92 | - | - | - | 2282578,05 | 2017 | 2017 |
| 197 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, корп. 3 | 1962 |  |  | 2495,6 | 2481,6 | 1923215,18 | 1832274,94 | - | - | - | - | - | 90940,24 | - | - | - | 1923215,18 | 2017 | 2017 |
| 198 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 14, корп. 1 | 1962 |  |  | 2979,0 | 2960,3 | 2294202,90 | 2188389,94 | - | - | - | - | - | 105812,96 | - | - | - | 2294202,90 | 2017 | 2017 |
| 199 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 2, корп. 3 | 1969 |  |  | 2818,7 | 2796,3 | 4200182,42 | 3976244,38 | - | - | - | - | - | 223938,04 | - | - | - | 4200182,42 | 2017 | 2017 |
| 200 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 6, корп. 1 | 1963 |  |  | 2606,8 | 2575,7 | 1996785,67 | 1910551,27 | - | - | - | - | - | 86234,40 | - | - | - | 1996785,67 | 2017 | 2018 |
| 201 | г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 | 1957 |  |  | 311,8 | 282,9 | 437388,86 | 415334,66 | - | - | - | - | - | 22054,20 | - | - | - | 437388,86 | 2017 | 2017 |
| 202 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 11а | 1962 |  |  | 1860,4 | 1260,9 | 3474025,27 | - | - | - | - | 3402904,31 | - | 71120,96 | - | - | - | 3474025,27 | 2017 | 2018 |
| 203 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 45 | 1950 |  |  | 1139,8 | 792,77 | 1329847,78 | 1242623,26 | - | - | - | - | - | 87224,52 | - | - | - | 1329847,78 | 2017 | 2018 |
| 204 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 47 | 1951 |  |  | 1169,8 | 636,2 | 69997,91 | - | - | - | - | - | - | 69997,91 | - | - | - | 69997,91 | 2017 | 2017 |
| 205 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 49 | 1951 |  |  | 1022,7 | 596,9 | 1668830,11 | 1603156,19 | - | - | - | - | - | 65673,92 | - | - | - | 1668830,11 | 2017 | 2018 |
| 206 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 51 | 1950 |  |  | 1191,1 | 720,6 | 1885997,36 | 1806713,34 | - | - | - | - | - | 79284,02 | - | - | - | 1885997,36 | 2017 | 2017 |
| 207 | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 26 | 1959 |  |  | 692,2 | 626,9 | 152704,99 | - | - | - | - | - | - | 152704,99 | - | - | - | 152704,99 | 2017 | 2017 |
| 208 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 9 | 1974 |  |  | 7753,1 | 7734,0 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 209 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 17 | 1952 |  |  | 1647,7 | 1293,8 | 5449019,83 | - | - | 5364525,93 | - | - | - | 84493,90 | - | - | - | 5449019,83 | 2017 | 2017 |
| 210 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 16 | 1099,9 |  |  | 1099,9 | 977,5 | 105256,00 | - | - | - | - | - | - | 105256,00 | - | - | - | 105256,00 | 2017 | 2017 |
| 211 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а | 1962 |  |  | 1644,3 | 1272,8 | 29161,88 | - | - | - | - | - | - | 29161,88 | - | - | - | 29161,88 | 2017 | 2017 |
| 212 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 31 | 1956 |  |  | 1082,7 | 551,6 | 4631811,35 | - | - | 2195787,22 | - | 2388852,73 | - | 47171,40 | - | - | - | 4631811,35 | 2016 | 2018 |
| 213 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 7а | 1960 |  |  | 1563,6 | 1548,0 | 2825007,12 | - | - | 2738383,10 | - | - | - | 86624,02 | - | - | - | 2825007,12 | 2017 | 2017 |
| 214 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1, корп. 1 | 1984 |  |  | 3848,7 | 3802,3 | 1523619,63 | 1433969,13 | - | - | - | - | - | 89650,50 | - | - | - | 1523619,63 | 2017 | 2017 |
| 215 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 33а | 1963 |  |  | 1753,8 | 1459,63 | 59081,42 | - | - | - | - | - | - | 59081,42 | - | - | - | 59081,42 | 2017 | 2017 |
| 216 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 1а | 1962 |  |  | 3241,9 | 2957,2 | 3123246,78 | - | - | 3034998,12 | - | - | - | 88248,66 | - | - | - | 3123246,78 | 2017 | 2017 |
| 217 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 3 | 1962 |  |  | 2997,6 | 2380,2 | 1844631,20 | 1740523,34 | - | - | - | - | - | 104107,86 | - | - | - | 1844631,20 | 2017 | 2017 |
| 218 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 5 | 1962 |  |  | 3185,6 | 2786,3 | 2159354,64 | 2050253,02 | - | - | - | - | - | 109101,62 | - | - | - | 2159354,64 | 2017 | 2017 |
| 219 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9, корп. 2 | 1962 |  |  | 2950,3 | 2936,0 | 178620,14 | - | - | - | - | - | - | 178620,14 | - | - | - | 178620,14 | 2017 | 2017 |
| 220 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9, корп. 3 | 1963 |  |  | 3280,0 | 3234,3 | 5902403,44 | - | - | 5809961,06 | - | - | - | 92442,38 | - | - | - | 5902403,44 | 2017 | 2017 |
| 221 | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова, д. 20 | 1984 |  |  | 3410,2 | 3394,0 | 3639895,30 | - | - | 3543628,54 | - | - | - | 96266,76 | - | - | - | 3639895,30 | 2017 | 2017 |
| 222 | г. Мурманск, ул. Юрия Смирнова, д. 22 | 1985 |  |  | 3418,1 | 3372,6 | 3616944,87 | - | - | 3520012,59 | - | - | - | 96932,28 | - | - | - | 3616944,87 | 2017 | 2017 |
| 223 | г. Мурманск, ш. Верхне-Ростинское, д. 13 | 1991 |  |  | 4737,3 | 4068,1 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 224 | жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 16 | 1971 |  |  | 4073,6 | 3589,6 | 4364615,10 | - | - | - | - | 3914593,78 | - | 450021,32 | - | - | - | 4364615,10 | 2017 | 2018 |
| 225 | г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 9, корп. 3 | 1971 |  |  | 2713,3 | 2684,4 | 6991949,30 | - | - | 6921164,64 | - | - | - | 70784,66 | - | - | - | 6991949,30 | 2017 | 2017 |
| 226 | г. Мурманск, ул. профессора Сомова, д. 4 | 1964 |  |  | 3663,1 | 3193,9 | 2467274,25 | 2408870,15 | - | - | - | - | - | 58404,10 | - | - | - | 2467274,25 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 648465,7 | 554247,7 | 659821937,02 | 151125076,40 | 89507390,55 | 242312742,22 | - | 118584274,50 | 2963285,60 | 55329167,75 | - | - | - | 659821937,02 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 | 1957 |  |  | 1220,1 | 1114,0 | 1830056,92 | - | - | - | 312354,46 | 1205348,00 | 312354,46 | - | - | - | - | 1830056,92 | 2016 | 2017 |
| 228 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 | 1957 |  |  | 1585,1 | 1451,2 | 2384002,34 | - | - | - | 406901,97 | 1570198,40 | 406901,97 | - | - | - | - | 2384002,34 | 2016 | 2017 |
| 229 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 18 | 1955 |  |  | 1201,7 | 1093,7 | 3779788,27 | 649951,68 | - | 1333128,10 | 306662,54 | 1183383,40 | 306662,54 | - | - | - | - | 3779788,27 | 2016 | 2017 |
| 230 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 22 | 1956 |  |  | 994,5 | 883,0 | 4768606,18 | 1253595,10 | - | 3515011,08 | - | - | - | - | - | - | - | 4768606,18 | 2016 | 2017 |
| 231 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 | 1958 |  |  | 1292,8 | 1102,2 | 3086931,54 | 1328691,08 | - | 1758240,46 | - | - | - | - | - | - | - | 3086931,54 | 2016 | 2017 |
| 232 | г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д. 14 | 1956 |  |  | 696,2 | 627,7 | 3437747,49 | - | - | 2498723,05 | - | 799024,44 | - | 140000,00 | - | - | - | 3437747,49 | 2016 | 2017 |
| 233 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 36 | 1959 |  |  | 1365,0 | 1110,3 | 185748,52 | - | - | - | - | - | - | 185748,52 | - | - | - | 185748,52 | 2017 | 2017 |
| 234 | г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д. 6 | 1954 |  |  | 1865,5 | 838,0 | 102132,26 | - | - | - | - | - | - | 102132,26 | - | - | - | 102132,26 | 2017 | 2017 |
| 235 | г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5 | 1987 |  |  | 8669,4 | 7684,9 | 153265,48 | - | - | - | - | - | - | 153265,48 | - | - | - | 153265,48 | 2017 | 2017 |
| 236 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 12 | 1952 |  |  | 565,8 | 519,7 | 74150,02 | - | - | - | - | - | - | 74150,02 | - | - | - | 74150,02 | 2017 | 2017 |
| 237 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 5 | 1956 |  |  | 1637,1 | 860,6 | 138349,10 | - | - | - | - | - | - | 138349,10 | - | - | - | 138349,10 | 2017 | 2017 |
| 238 | г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 72 | 1954 |  |  | 1221,2 | 615,6 | 136160,20 | - | - | - | - | - | - | 136160,20 | - | - | - | 136160,20 | 2017 | 2017 |
| 239 | г. Оленегорск, ул. Южная, д. 5 | 1989 |  |  | 17676,8 | 15344,5 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2017 | 2017 |
| 240 | н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 17 | 1988 |  |  | 4967,1 | 3408,6 | 297398,94 | - | - | - | - | - | - | 297398,94 | - | - | - | 297398,94 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 44958,3 | 36654,0 | 26449940,57 | 3232237,86 | 5923713,24 | 9105102,69 | 1025918,97 | 4757954,24 | 1025918,97 | 1379094,60 | - | - | - | 26449940,57 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 13 | 1971 |  |  | 3185,8 | 3006,32 | 34573,28 | - | - | - | - | - | - | 34573,28 | - | - | - | 34573,28 | 2016 | 2017 |
| 242 | г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 10 | 1970 |  |  | 4533,8 | 3342,3 | 106792,36 | - | - | - | - | - | - | 106792,36 | - | - | - | 106792,36 | 2017 | 2017 |
| 243 | г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 14 | 1973 |  |  | 4024,7 | 2929,9 | 38813,74 | - | - | - | - | - | - | 38813,74 | - | - | - | 38813,74 | 2017 | 2017 |
| 244 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 25, корп. 1 | 1985 |  |  | 2865,8 | 2236,6 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 245 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 25, корп. 2 | 1985 |  |  | 2883,3 | 2207,5 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 246 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 7 | 1993 |  |  | 5822,6 | 4150,8 | 285100,19 | - | - | - | - | - | - | 285100,19 | - | - | - | 285100,19 | 2017 | 2017 |
| 247 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 6 | 1954 |  |  | 563,3 | 517,7 | 46565,67 | - | - | - | - | - | - | 46565,67 | - | - | - | 46565,67 | 2017 | 2017 |
| 248 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 7 | 1957 |  |  | 243,8 | 221,2 | 931614,77 | - | - | 877352,47 | - | - | - | 54262,30 | - | - | - | 931614,77 | 2017 | 2017 |
| 249 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 8 | 1954 |  |  | 991,4 | 867,3 | 3652755,37 | - | - | 3579312,17 | - | - | - | 73443,20 | - | - | - | 3652755,37 | 2017 | 2017 |
| 250 | н.п. Африканда, ул. Первомайская, д. 5 | 1955 |  |  | 555,7 | 513,9 | 547197,48 | 536935,00 | - | - | - | - | - | 10262,48 | - | - | - | 547197,48 | 2016 | 2017 |
| 251 | н.п. Африканда, ул. Первомайская, д. 7 | 1956 |  |  | 243,1 | 220,9 | 73671,17 | - | - | - | - | - | - | 73671,17 | - | - | - | 73671,17 | 2017 | 2017 |
| 252 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 3 | 1954 |  |  | 994,2 | 870,8 | 844130,61 | 810985,00 | - | - | - | - | - | 33145,61 | - | - | - | 844130,61 | 2016 | 2017 |
| 253 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 7 | 1955 |  |  | 234,1 | 212,3 | 241124,86 | 233044,00 | - | - | - | - | - | 8080,86 | - | - | - | 241124,86 | 2016 | 2017 |
| 254 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 9 | 1953 |  |  | 996,3 | 889,1 | 3744569,12 | - | - | 3674826,40 | - | - | - | 69742,72 | - | - | - | 3744569,12 | 2017 | 2017 |
| 255 | н.п. Зашеек, ул. Школьная, д. 10 | 1976 |  |  | 544,8 | 507,8 | 2138670,79 | - | - | 2061671,07 | - | - | - | 76999,72 | - | - | - | 2138670,79 | 2017 | 2017 |
| 256 | н.п. Зашеек, ул. Северная аллея, д. 1 | 1950 |  |  | 544,8 | 351,5 | 1480391,46 | - | - | 1416912,18 | - | - | - | 63479,28 | - | - | - | 1480391,46 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 29227,5 | 23045,92 | 20241574,19 | 1580964,00 | 5923713,24 | 11610074,29 | - | - | - | 1126822,66 | - | - | - | 20241574,19 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО Александровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 119 | 1987 |  |  | 3922,2 | 3441,4 | 779718,00 | - | - |  | - | 779718,00 | - | - | - | - | - | 779718,00 | 2017 | 2017 |
| 258 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 123 | 1989 |  |  | 948,4 | 856,7 | 918767,92 | - | - | 918767,92 | - | - | - | - | - | - | - | 918767,92 | 2017 | 2017 |
| 259 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87 | 1981 |  |  | 2377,6 | 2086,2 | 639920,99 | - | - | - | - | 639920,99 | - | - | - | - | - | 639920,99 | 2017 | 2017 |
| 260 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 88 | 1981 |  |  | 3972,2 | 3485,8 | 1719234,00 | 650000,00 | - | - | - | 1069234,00 | - | - | - | - | - | 1719234,00 | 2017 | 2017 |
| 261 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90 | 1981 |  |  | 3948,1 | 3462,2 | 650000,00 | 650000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650000,00 | 2017 | 2017 |
| 262 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | 1982 |  |  | 2380,1 | 2087,9 | 650000,00 | 650000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650000,00 | 2017 | 2017 |
| 263 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 116 | 1986 |  |  | 2331,3 | 2041,6 | 1600000,00 | - | - | 1600000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1600000,00 | 2017 | 2017 |
| 264 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 129 | 1993 |  |  | 3467,4 | 2869,9 | 1489125,00 | 700000,00 | - | - | - | 789125,00 | - | - | - | - | - | 1489125,00 | 2017 | 2017 |
| 265 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 76 | 1977 |  |  | 2517,9 | 2225,7 | 2386951,96 | - | - | 2386951,96 | - | - | - | - | - | - | - | 2386951,96 | 2017 | 2017 |
| 266 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 78 | 1980 |  |  | 3542,1 | 3131,6 | 3932475,38 | - | - | - | - | 3932475,38 | - | - | - | - | - | 3932475,38 | 2017 | 2017 |
| 267 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 80 | 1978 |  |  | 2560,3 | 2224,9 | 467255,00 | - | - | - | - | 467255,00 | - | - | - | - | - | 467255,00 | 2017 | 2017 |
| 268 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 81 | 1978 |  |  | 2345,0 | 2057,8 | 1125352,00 | 650000,00 | - | - | - | 475352,00 | - | - | - | - | - | 1125352,00 | 2017 | 2017 |
| 269 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 11 | 1972 |  |  | 6353,3 | 5672,6 | 1778122,10 | - | - | 1778122,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1778122,10 | 2017 | 2017 |
| 270 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 1962 |  |  | 1197,3 | 1020,1 | 1861621,29 | - | - | 1861621,29 | - | - | - | - | - | - | - | 1861621,29 | 2017 | 2017 |
| 271 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | 1979 |  |  | 7732,7 | 6753,5 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000,00 | 2017 | 2017 |
| 272 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | 1988 |  |  | 3945,2 | 3451,3 | 1474567,93 |  |  |  |  | 1474567,93 |  |  |  |  |  | 1474567,93 | 2017 | 2017 |
| 273 | г. Полярный, ул. Героев-Североморцев, д. 3 | 1969 |  |  | 4451,9 | 4160,2 | 1000000,00 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000000,00 | 2017 | 2017 |
| 274 | г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 4 | 1988 |  |  | 5635,6 | 4965,2 | 600000,00 | 600000,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 600000,00 | 2017 | 2017 |
| 275 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 1972 |  |  | 4274,4 | 3950,3 | 3400000,00 | - | - | - | - | 3400000,00 |  |  |  |  |  | 3400000,00 | 2017 | 2017 |
| 276 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 12 | 1958 |  |  | 2773,9 | 2534,2 | 600000,00 | 600000,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 600000,00 | 2017 | 2017 |
| 277 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | 1956 |  |  | 8299,7 | 7630,3 | 600000,00 | 600000,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 600000,00 | 2017 | 2017 |
| 278 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 7 | 1960 |  |  | 2004,7 | 1882,3 | 3435084,56 | - | - | 3435084,56 | - | - |  |  |  |  |  | 3435084,56 | 2017 | 2017 |
| 279 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | 1981 |  |  | 14067,3 | 12346,0 | 700000,00 | 700000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700000,00 | 2017 | 2017 |
| 280 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 1 | 1991 |  |  | 4512,9 | 3925,1 | 2762249,87 | - | - | 2762249,87 | - | - | - | - | - | - | - | 2762249,87 | 2017 | 2017 |
| 281 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 3 | 1985 |  |  | 2331,8 | 2045,8 | 2194018,21 | - | - | 2194018,21 | - | - | - | - | - | - | - | 2194018,21 | 2017 | 2017 |
| 282 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | 1981 |  |  | 6309,0 | 5541,1 | 500000,00 | 500000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000,00 | 2017 | 2017 |
| 283 | г. Полярный, ул. Советская, д. 2 | 1978 |  |  | 7952,7 | 6980,7 | 2191015,35 | - | - | 2191015,35 | - | - | - | - | - | - | - | 2191015,35 | 2017 | 2017 |
| 284 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 1 | 1972 |  |  | 4528,0 | 4203,9 | 700000,00 | 700000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700000,00 | 2017 | 2017 |
| 285 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 3 | 1972 |  |  | 4349,9 | 3995,7 | 900000,00 | 900000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900000,00 | 2017 | 2017 |
| 286 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | 1991 |  |  | 6432,4 | 5529,3 | 3891189,58 | - | - | 3891189,58 | - | - | - | - | - | - | - | 3891189,58 | 2017 | 2017 |
| 287 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 | 1982 |  |  | 12217,4 | 10261,0 | 732839,97 |  |  |  |  | 732839,97 |  |  |  |  |  | 732839,97 | 2017 | 2017 |
| 288 | г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 11 | 1975 |  |  | 2550,3 | 2193,9 | 2223868,67 | - | - | 2223868,67 | - | - | - | - | - | - | - | 2223868,67 | 2017 | 2017 |
| 289 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1981 |  |  | 16115,4 | 13758,2 | 1282469,96 | - | - | - | - | 1282469,96 | - | - | - | - | - | 1282469,96 | 2017 | 2017 |
| 290 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1986 |  |  | 7735,7 | 6554,1 | 6087267,12 | 6087267,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6087267,12 | 2017 | 2017 |
| 291 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1988 |  |  | 5805,8 | 4935,6 | 1250438,00 | 1250438,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250438,00 | 2017 | 2017 |
| 292 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1979 |  |  | 15928,3 | 14600,6 | 1282469,96 | - | - | - | - | 1282469,96 | - | - | - | - | - | 1282469,96 | 2017 | 2017 |
| 293 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | 1975 |  |  | 2856,0 | 2456,5 | 3084725,31 | - | - | - | - | 3084725,31 | - | - | - | - | - | 3084725,31 | 2017 | 2017 |
| 294 | н.п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 41 | 1990 |  |  | 2568,6 | 2273,9 | 1126239,93 | 1126239,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1126239,93 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 197242,8 | 173593,1 | 63016988,06 | 18363945,05 | - | 25242889,51 | - | 19410153,50 | - | - | - | - | - | 63016988,06 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО поселок Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | п. Видяево, ул. Центральная, д. 7 | 1974 |  |  | 3420,30 | 3160,30 | 1604231,49 | 1542342,46 | - | - | - | - | - | 61889,03 | - | - | - | 1604231,49 | 2017 | 2017 |
| 296 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 34 | 1987 |  |  | 4003,60 | 3467,90 | 3719149,36 | - | - | 3622949,86 | - | - | - | 96199,50 | - | - | - | 3719149,36 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 7423,90 | 6628,20 | 5323380,85 | 1542342,46 | - | 3622949,86 | - | - | - | 158088,53 | - | - | - | 5323380,85 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Заозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14 | 1982 |  |  | 3979,60 | 3351,70 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2018 |
| 298 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 7 | 1977 |  |  | 3957,30 | 3409,80 | 101154,32 | - | - | - | - | - | - | 101154,32 | - | - | - | 101154,32 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 7936,90 | 6761,50 | 3138955,98 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 177099,36 | - | - | - | 3138955,98 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Островной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | г. Островной, ул. Освобождения, д. 1 | 1976 |  |  | 3624,60 | 3238,30 | 137824,00 | - | - | - | - | - | - | 137824,00 | - | - | - | 137824,00 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 3624,60 | 3238,30 | 137824,00 | - | - | - | - | - | - | 137824,00 | - | - | - | 137824,00 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 17 | 1984 |  |  | 3897,3 | 3367,6 | 175879,73 | - | - | - | - | - | - | 175879,73 | - | - | - | 175879,73 | 2017 | 2017 |
| 301 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 2 | 1980 |  |  | 5967,7 | 5119,7 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2017 | 2017 |
| 302 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 21 | 1985 |  |  | 4069,4 | 3670,6 | 121882,95 | - | - | - | - | - | - | 121882,95 | - | - | - | 121882,95 | 2017 | 2017 |
| 303 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 3 | 1980 |  |  | 5993,4 | 5136,1 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2017 | 2017 |
| 304 | г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 11 | 1989 |  |  | 9161,5 | 7895,5 | 253235,72 | - | - | - | - | - | - | 253235,72 | - | - | - | 253235,72 | 2017 | 2017 |
| 305 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 35 | 1983 |  |  | 3876,5 | 3321,0 | 115910,28 | - | - | - | - | - | - | 115910,28 | - | - | - | 115910,28 | 2017 | 2017 |
| 306 | г. Североморск, ул. Душенова, д. 28 | 1984 |  |  | 4357,2 | 3953,2 | 4525465,23 | - | - | - | - | 4380088,05 | - | 145377,18 | - | - | - | 4525465,23 | 2017 | 2017 |
| 307 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 18 | 1986 |  |  | 3957,0 | 3534,5 | 159781,71 | - | - | - | - | - | - | 159781,71 | - | - | - | 159781,71 | 2017 | 2017 |
| 308 | г. Североморск, ул. Колышкина, д. 14 | 1975 |  |  | 3617,1 | 3226,3 | 1244254,86 | 1191203,63 | - | - | - | - | - | 53051,23 | - | - | - | 1244254,86 | 2017 | 2017 |
| 309 | г. Североморск, ул. Колышкина, д. 7 | 1974 |  |  | 7920,3 | 7266,6 | 2774823,88 | 2656514,12 | - | - | - | - | - | 118309,76 | - | - | - | 2774823,88 | 2017 | 2017 |
| 310 | г. Североморск, ул. Колышкина, д. 9 | 1972 |  |  | 4927,2 | 4698,5 | 7172824,07 | 1728834,01 | - | - | - | 5103026,70 | - | 340963,36 | - | - | - | 7172824,07 | 2017 | 2017 |
| 311 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1970 |  |  | 4203,9 | 3951,2 | 4523175,71 | - | - | - | - | 4372808,31 | - | 150367,40 | - | - | - | 4523175,71 | 2017 | 2017 |
| 312 | г. Североморск, ул. Кортик, д. 12 | 1977 |  |  | 1545,2 | 1321,6 | 960882,50 | 903229,55 | - | - | - | - | - | 57652,95 | - | - | - | 960882,50 | 2017 | 2017 |
| 313 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 11 | 1939 |  |  | 1868,6 | 1679,4 | 200100,00 | - | - | - | - | - | - | 200100,00 | - | - | - | 200100,00 | 2016 | 2017 |
| 314 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 6 | 1939 |  |  | 1805,9 | 1618,6 | 5443746,41 | 1498034,20 | - | 2883508,08 | - | 991864,33 | - | 70339,80 | - | - | - | 5443746,41 | 2016 | 2017 |
| 315 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 7 | 1940 |  |  | 1763,3 | 1579,6 | 210000,00 | - | - | - | - | - | - | 210000,00 | - | - | - | 210000,00 | 2016 | 2017 |
| 316 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 8 | 1939 |  |  | 2195,9 | 1977,3 | 6636067,48 | 1821547,61 | - | 3526141,78 | - | 1206066,01 | - | 82312,08 | - | - | - | 6636067,48 | 2016 | 2017 |
| 317 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 9 | 1939 |  |  | 2421,0 | 2203,3 | 340000,00 | - | - | - | - | - | - | 340000,00 | - | - | - | 340000,00 | 2016 | 2017 |
| 318 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 18 | 1979 |  |  | 5959,8 | 5061,5 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2017 | 2017 |
| 319 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 26 | 1978 |  |  | 7959,9 | 6823,3 | 353264,58 | - | - | - | - | - | - | 353264,58 | - | - | - | 353264,58 | 2017 | 2017 |
| 320 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 32 | 1986 |  |  | 4394,4 | 3760,7 | 123422,24 | - | - | - | - | - | - | 123422,24 | - | - | - | 123422,24 | 2017 | 2017 |
| 321 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 6 | 1979 |  |  | 6027,8 | 5271,0 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2017 | 2017 |
| 322 | г. Североморск, ул. Советская, д. 10 | 1969 |  |  | 4061,8 | 3681,9 | 133070,09 | - | - | - | - | - | - | 133070,09 | - | - | - | 133070,09 | 2017 | 2017 |
| 323 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 2 | 1987 |  |  | 3017,5 | 2609,6 | 111548,72 | - | - | - | - | - | - | 111548,72 | - | - | - | 111548,72 | 2017 | 2017 |
| 324 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 6 | 1989 |  |  | 5304,1 | 4379,6 | 3082099,70 | - | - | 2998071,90 | - | - | - | 84027,80 | - | - | - | 3082099,70 | 2017 | 2017 |
| 325 | г. Североморск, ул. Фулика, д. 3 | 1980 |  |  | 2377,5 | 2073,4 | 93266,99 | - | - | - | - | - | - | 93266,99 | - | - | - | 93266,99 | 2017 | 2017 |
| 326 | г. Североморск, ул. Фулика, д. 4 | 1983 |  |  | 4521,2 | 4026,5 | 66209,21 | - | - | - | - | - | - | 66209,21 | - | - | - | 66209,21 | 2017 | 2017 |
| 327 | г. Североморск, ул. Фулика, д. 5 | 1980 |  |  | 3937,4 | 3444,8 | 4990275,07 | 3933617,12 | - | - | - | 993258,47 | - | 63399,48 | - | - | - | 4990275,07 | 2016 | 2017 |
| 328 | пгт Сафоново, ул. Панина, д. 10 | 1981 |  |  | 2380,1 | 2074,1 | 2175502,75 | 2080570,57 | - | - | - | - | - | 94932,18 | - | - | - | 2175502,75 | 2017 | 2017 |
| 329 | пгт Сафоново, ул. Преображенского, д. 3 | 1957 |  |  | 1767,2 | 1647,9 | 2545230,99 | 2412859,77 | - | - | - | - | - | 132371,22 | - | - | - | 2545230,99 | 2017 | 2017 |
| 330 | пгт Сафоново, ул. Школьная, д. 9 | 1969 |  |  | 4553,1 | 4115,9 | 299234,16 | - | - | - | - | - | - | 299234,16 | - | - | - | 299234,16 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 129810,2 | 114490,8 | 85284774,95 | 18226410,58 | 35542279,44 | 9407721,76 | - | 17047111,87 | - | 5061251,30 | - | - | - | 85284774,95 | X | X |
| ### Ковдорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 3 | 1963 |  |  | 1233,3 | 982,0 | 2432718,42 |  | - | 1566496,22 | - | 866222,20 | - | - | - | - | - | 2432718,42 | 2016 | 2017 |
| 332 | г. Ковдор, ул. Горняков, д. 1 | 1958 |  |  | 1057,6 | 874,3 | 3241812,13 | 1075900,00 | - | 1394692,10 | - | 771220,03 | - | - | - | - | - | 3241812,13 | 2016 | 2017 |
| 333 | г. Ковдор, ул. Горняков, д. 3 | 1958 |  |  | 660,0 | 606,3 | 2065881,38 | 544020,08 | - | 967175,82 | - | 534817,23 | 19868,25 | - | - | - | - | 2065881,38 | 2016 | 2017 |
| 334 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 19 | 1958 |  |  | 792,8 | 728,4 | 2454072,60 | 649600,00 | - | 1161950,96 | - | 642521,64 | - | - | - | - | - | 2454072,60 | 2016 | 2017 |
| 335 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 2 | 1963 |  |  | 1267,0 | 1232,5 | 1410916,70 | - | - | - | - | 1326261,70 | - | 84655,00 | - | - | - | 1410916,70 | 2017 | 2017 |
| 336 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 5 | 1963 |  |  | 2711,4 | 2513,6 | 4587169,18 | - | - | 4498173,58 | - | - | - | 88995,60 | - | - | - | 4587169,18 | 2017 | 2017 |
| 337 | г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4 | 1957 |  |  | 422,5 | 380,7 | 512715,34 | - | - | - | - | 481952,42 | - | 30762,92 | - | - | - | 512715,34 | 2017 | 2017 |
| 338 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 1 | 1958 |  |  | 1312,9 | 1298,3 | 1486241,91 | - | - | - | - | 1397338,35 | - | 88903,56 | - | - | - | 1486241,91 | 2017 | 2017 |
| 339 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 8 | 1958 |  |  | 1568,0 | 1344,4 | 1539015,34 | - | - | - | - | 1446674,42 | - | 92340,92 | - | - | - | 1539015,34 | 2017 | 2017 |
| 340 | г. Ковдор, ул. Победы, д. 8 | 1963 |  |  | 1259,4 | 1258,7 | 3772676,34 | 1439562,75 | - | 2240916,15 | - | - | - | 92197,44 | - | - | - | 3772676,34 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 12284,9 | 11219,2 | 23503219,34 | 3709082,83 | - | 11829404,83 | - | 7467007,99 | 19868,25 | 477855,44 | - | - | - | 23503219,34 | X | X |
| ### Кандалакшский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | н.п. Лесозаводский, ул. Центральная, д. 41 | 1973 |  |  | 430,9 | 401,5 | 59064,90 | - | - | - | - | - | - | 59064,90 | - | - | - | 59064,90 | 2017 | 2017 |
| 342 | пгт Зеленоборский, ул. Первомайская, д. 5а | 1966 |  |  | 784,4 | 725,5 | 79986,30 | - | - | - | - | - | - | 79986,30 | - | - | - | 79986,30 | 2017 | 2017 |
| 343 | пгт Зеленоборский, ул. Заводская, д. 12 | 1970 |  |  | 373,0 | 345,4 | 61520,48 | - | - | - | - | - | - | 61520,48 | - | - | - | 61520,48 | 2017 | 2017 |
| 344 | пгт Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 21 | 1950 |  |  | 433,6 | 388,8 | 3900,44 | - | - | - | - | - | - | 3900,44 | - | - | - | 3900,44 | 2017 | 2017 |
| 345 | пгт Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 90 | 1967 |  |  | 1653,4 | 1558,1 | 58511,48 | - | - | - | - | - | - | 58511,48 | - | - | - | 58511,48 | 2017 | 2017 |
| 346 | пгт Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 10 | 1983 |  |  | 981,1 | 923,3 | 70197,02 | - | - | - | - | - | - | 70197,02 | - | - | - | 70197,02 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 4656,4 | 4342,6 | 333180,62 | - | - | - | - | - | - | 333180,62 | - | - | - | 333180,62 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 17 | 1935 |  |  | 1298,1 | 1054,5 | 724652,40 | 724652,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724652,40 | 2016 | 2017 |
| 348 | г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 22 | 1939 |  |  | 603,1 | 541,0 | 354327,95 | 354327,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354327,95 | 2016 | 2017 |
| 349 | г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 5 | 1935 |  |  | 2618,2 | 2206,6 | 3806164,34 | - | - | 3806164,34 | - | - | - | - | - | - | - | 3806164,34 | 2016 | 2017 |
| 350 | н.п. Нивский, ул. Букина, д. 5 | 1984 |  |  | 4009,1 | 3512,1 | 98637,38 | - | - | - | - | - | - | 98637,38 | - | - | - | 98637,38 | 2017 | 2017 |
| 351 | г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 11 | 1960 |  |  | 2536,2 | 2009,4 | 3667034,44 | - | - | 3565930,86 | - | - | - | 101103,58 | - | - | - | 3667034,44 | 2017 | 2017 |
| 352 | г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 12 | 1954 |  |  | 2497,5 | 2023,9 | 210311,40 | - | - | - | - | - | - | 210311,40 | - | - | - | 210311,40 | 2017 | 2017 |
| 353 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 23 | 1931 |  |  | 2056,5 | 1513,9 | 102589,20 | - | - | - | - | - | - | 102589,20 |  |  |  | 102589,20 | 2016 | 2017 |
| 354 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 37 | 1971 |  |  | 4274,0 | 3283,8 | 3468185,37 | - | - | 3373058,49 | - | - | - | 95126,88 | - | - | - | 3468185,37 | 2017 | 2017 |
| 355 | г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 8 | 1937 |  |  | 2303,5 | 2079,5 | 8291195,25 | 2028939,13 | - | 3639331,40 | - | 2282903,01 | - | 340021,71 | - | - | - | 8291195,25 | 2017 | 2017 |
| 356 | г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 39 | 1951 |  |  | 560,8 | 516,6 | 71682,64 | - | - | - | - | - | - | 71682,64 | - | - | - | 71682,64 | 2017 | 2017 |
| 357 | н.п. Белое Море, д. 4 | 1973 |  |  | 991,3 | 897,9 | 56899,03 | - | - | - | - | - | - | 56899,03 |  |  |  | 56899,03 | 2016 | 2017 |
| 358 | н.п. Нивский, ул. Букина, д. 1 | 1976 |  |  | 4138,9 | 3605,3 | 231658,78 | - | - | - | - | - | - | 231658,78 | - | - | - | 231658,78 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 27887,2 | 23244,5 | 21083338,18 | 3107919,48 | - | 14384485,09 | - | 2282903,01 | - | 1308030,60 | - | - | - | 21083338,18 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | с. Алакуртти, наб. Нижняя, д. 5 | 1980 |  |  | 3953,2 | 3607,13 | 66387,06 | - | - | - | - | - | - | 66387,06 | - | - | - | 66387,06 | 2017 | 2017 |
| 360 | с. Алакуртти, ул. Кузнецова, д. 17 | 1974 |  |  | 4691,4 | 3421,3 | 3669173,19 | - | - | 3571464,47 | - | - | - | 97708,72 | - | - | - | 3669173,19 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 8644,6 | 7028,43 | 3735560,25 | - | - | 3571464,47 | - | - | - | 164095,78 | - | - | - | 3735560,25 | X | X |
| Итого Кандалакшский муниципальный район на 2017 год: |  |  |  |  | 41188,2 | 34615,5 | 25152079,05 | 3107919,48 | - | 17955949,56 | - | 2282903,01 | - | 1805307,00 | - | - | - | 25152079,05 | X | X |
| ### Кольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Верхнетуломский Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | пгт Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 2 | 1972 |  |  | 4990,4 | 4554,4 | 121872,76 | - | - | - | - | - | - | 121872,76 | - | - | - | 121872,76 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 4990,4 | 4554,4 | 121872,76 | - | - | - | - | - | - | 121872,76 | - | - | - | 121872,76 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | пгт Кильдинстрой, ул. Советская, д. 12 | 1962 |  |  | 3803,0 | 3734,4 | 6815055,94 | - | - | 6691207,86 | - | - | - | 123848,08 | - | - | - | 6815055,94 | 2017 | 2017 |
| 363 | ж.-д. ст. Магнетиты, ул. Зеленая, д. 4 | 1967 |  |  | 369,0 | 321,0 | 69166,88 | - | - | - | - | - | - | 69166,88 | - | - | - | 69166,88 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 4172,0 | 4055,4 | 6884222,82 | - | - | 6691207,86 | - | - | - | 193014,96 | - | - | - | 6884222,82 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | г. Кола, пр. Миронова, д. 22 | 1975 |  |  | 2888,6 | 2432,3 | 2568873,65 | - | - | 2414741,23 | - | - | - | 154132,42 | - | - | - | 2568873,65 | 2017 | 2017 |
| 365 | г. Кола, пр. Советский, д. 15 | 1969 |  |  | 4364,8 | 4030,2 | 120870,94 | - | - | - | - | - | - | 120870,94 | - | - | - | 120870,94 | 2017 | 2017 |
| 366 | г. Кола, пр. Советский, д. 37 | 1956 |  |  | 489,9 | 448,5 | 126133,74 | - | - | - | - | - | - | 126133,74 | - | - | - | 126133,74 | 2017 | 2017 |
| 367 | г. Кола, пр. Советский, д. 39 | 1962 |  |  | 1436,5 | 1326,0 | 79384,50 | - | - | - | - | - | - | 79384,50 | - | - | - | 79384,50 | 2017 | 2017 |
| 368 | г. Кола, пр. Советский, д. 42 | 1963 |  |  | 2192,1 | 2025,7 | 104241,20 | - | - | - | - | - | - | 104241,20 | - | - | - | 104241,20 | 2017 | 2017 |
| 369 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 11 | 1956 |  |  | 498,8 | 463,4 | 1951673,98 | - | - | 1887413,54 | - | - | - | 64260,44 | - | - | - | 1951673,98 | 2017 | 2017 |
| 370 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 6 | 1960 |  |  | 1437,1 | 1267,3 | 54610,40 | - | - | - | - | - | - | 54610,40 | - | - | - | 54610,40 | 2017 | 2017 |
| 371 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 9 | 1956 |  |  | 498,5 | 461,8 | 62953,00 | - | - | - | - | - | - | 62953,00 | - | - | - | 62953,00 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 13806,30 | 12455,20 | 5068741,41 | - | - | 4302154,77 | - | - | - | 766586,64 | - | - | - | 5068741,41 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Междуречье Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | с. Минькино, д. 150а | 1975 |  |  | 859,7 | 662,2 | 2788948,01 | - | - | 2715024,55 | - | - | - | 73923,46 | - | - | - | 2788948,01 | 2017 | 2017 |
| 373 | н.п. Мишуково, д. 2а | 1966 |  |  | 1853,2 | 1280,4 | 1352294,46 | - | - | 1291385,22 | - | - | - | 60909,24 | - | - | - | 1352294,46 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 2712,90 | 1942,60 | 4141242,47 | - | - | 4006409,77 | - | - | - | 134832,70 | - | - | - | 4141242,47 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Молочный Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | пгт Молочный, ул. Гальченко, д. 5 | 1980 |  |  | 3886,7 | 2929,4 | 1412029,39 | 1327307,63 | - | - | - | - | - | 84721,76 | - | - | - | 1412029,39 | 2017 | 2017 |
| 375 | пгт Молочный, ул. Гальченко, д. 9 | 1981 |  |  | 7263,7 | 6213,3 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 376 | пгт Молочный, ул. Гальченко, д. 13 | 1983 |  |  | 4395,7 | 3799,3 | 2031143,77 | 1909275,14 | - | - | - | - | - | 121868,63 | - | - | - | 2031143,77 | 2017 | 2017 |
| 377 | пгт Молочный, ул. Заречная, д. 3 | 1958 |  |  | 694,3 | 454,7 | 225599,41 | 212063,45 | - | - | - | - | - | 13535,96 | - | - | - | 225599,41 | 2017 | 2017 |
| 378 | пгт Молочный, ул. Заречная, д. 6 | 1963 |  |  | 975,6 | 636,6 | 306853,93 | 288442,69 | - | - | - | - | - | 18411,24 | - | - | - | 306853,93 | 2017 | 2017 |
| 379 | пгт Молочный, ул. Северная, д. 6 | 1992 |  |  | 5629,58 | 4757,0 | 2543139,77 | 2390551,38 | - | - | - | - | - | 152588,39 | - | - | - | 2543139,77 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 22845,58 | 18790,3 | 9556567,93 | 6127640,29 | 2961856,62 | - | - | - | - | 467071,02 | - | - | - | 9556567,93 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Мурмаши Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | пгт Мурмаши, ул. Полярная, д. 6 | 1936 |  |  | 351,9 | 318,3 | 931135,72 | - | - | - | - | 931135,72 | - | - | - | - | - | 931135,72 | 2016 | 2017 |
| 381 | пгт Мурмаши, ул. Молодежная, д. 1 | 1970 |  |  | 4912,4 | 4525,9 | 4780029,29 | - | - | 4658838,57 | - | - | - | 121190,72 | - | - | - | 4780029,29 | 2017 | 2017 |
| 382 | пгт Мурмаши, ул. Московская, д. 16 | 1952 |  |  | 448,6 | 402,8 | 1696448,59 | - | - | 1624579,51 | - | - | - | 71869,08 | - | - | - | 1696448,59 | 2017 | 2017 |
| 383 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 15 | 1955 |  |  | 686,7 | 607,4 | 71460,80 | - | - | - | - | - | - | 71460,80 | - | - | - | 71460,80 | 2017 | 2017 |
| 384 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 31 | 1985 |  |  | 2703,3 | 2609,2 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| 385 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 6 | 1965 |  |  | 1499,3 | 1392,7 | 59376,42 | - | - | - | - | - | - | 59376,42 | - | - | - | 59376,42 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 10602,2 | 9856,3 | 10576252,48 | - | 2961856,62 | 6283418,08 | - | 931135,72 | - | 399842,06 | - | - | - | 10576252,48 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Пушной Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | ж.-д. ст. Лопарская, д. 13 | 1967 |  |  | 1018,30 | 608,80 | 36464,08 | - | - | - | - | - | - | 36464,08 | - | - | - | 36464,08 | 2016 | 2017 |
| 387 | н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 12 | 1983 |  |  | 3836,00 | 3381,40 | 3626382,43 | - | - | 3529122,11 | - | - | - | 97260,32 | - | - | - | 3626382,43 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 4854,30 | 3990,20 | 3662846,51 | - | - | 3529122,11 | - | - | - | 133724,40 | - | - | - | 3662846,51 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Териберка Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | с. Териберка, ул. Пионерская, д. 7 | 1971 |  |  | 3419,5 | 3349,84 | 133027,30 | - | - | - | - | - | - | 133027,30 | - | - | - | 133027,30 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 3419,5 | 3349,84 | 133027,30 | - | - | - | - | - | - | 133027,30 | - | - | - | 133027,30 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Тулома Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | с. Тулома, ул. Ручьевая, д. 1 | 1971 |  |  | 2085,6 | 1937,40 | 2046185,01 | - | - | 1978817,63 | - | - | - | 67367,38 | - | - | - | 2046185,01 | 2017 | 2017 |
| 390 | с. Тулома, ул. Ручьевая, д. 2 | 1971 |  |  | 2246,2 | 2096,30 | 2214007,25 | - | - | 2152669,67 | - | - | - | 61337,58 | - | - | - | 2214007,25 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 4331,8 | 4033,7 | 4260192,26 | - | - | 4131487,30 | - | - | - | 128704,96 | - | - | - | 4260192,26 | X | X |
| Итого Кольский муниципальный район на 2017 год: |  |  |  |  | 71734,98 | 63027,94 | 44404965,94 | 6127640,29 | 5923713,24 | 28943799,89 | 0,00 | 931135,72 | 0,00 | 2478676,80 | - | - | - | 44404965,94 | X | X |
| ### Ловозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | пгт Ревда, ул. Победы, д. 14 | 1958 |  |  | 1247,3 | 1125,0 | 4246301,25 | 773100,00 | - | 1940512,50 | - | 1217250,00 | 315438,75 | - | - | - | - | 4246301,25 | 2016 | 2017 |
| 392 | пгт Ревда, ул. Победы, д. 16 | 1958 |  |  | 1598,3 | 1471,9 | 5555671,83 | 1011489,68 | - | 2538880,31 | - | 1592595,80 | 412706,04 | - | - | - | - | 5555671,83 | 2016 | 2017 |
| 393 | пгт Ревда, ул. Комсомольская, д. 17 | 1963 |  |  | 1145,4 | 1094,8 | 194636,29 | - | - | - | - | - | - | 194636,29 | - | - | - | 194636,29 | 2017 | 2017 |
| 394 | пгт Ревда, ул. Комсомольская, д. 19 | 1961 |  |  | 1179,3 | 1106,5 | 193591,98 | - | - | - | - | - | - | 193591,98 | - | - | - | 193591,98 | 2017 | 2017 |
| 395 | пгт Ревда, ул. Нефедова, д. 2 | 1977 |  |  | 4469,2 | 3871,1 | 2724247,91 | - | - | 2655354,79 | - | - | - | 68893,12 | - | - | - | 2724247,91 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 9639,5 | 8669,3 | 12914449,26 | 1784589,68 | - | 7134747,60 | - | 2809845,80 | 728144,79 | 457121,39 | - | - | - | 12914449,26 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 9 | 1969 |  |  | 2145,6 | 1813,6 | 874191,47 | 821739,98 | - | - | - | - | - | 52451,49 | - | - | - | 874191,47 | 2017 | 2017 |
| 397 | с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 21 | 1962 |  |  | 683,2 | 634,9 | 2924073,56 | 202701,84 | - | 2564994,58 | - | - | - | 156377,14 | - | - | - | 2924073,56 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 2828,8 | 2448,5 | 3798265,03 | 1024441,82 | - | 2564994,58 | - | - | - | 208828,63 | - | - | - | 3798265,03 | X | X |
| Итого Ловозерский муниципальный район на 2017 год: |  |  |  |  | 12468,3 | 11117,8 | 16712714,29 | 2809031,50 | - | 9699742,18 | - | 2809845,80 | 728144,79 | 665950,02 | - | - | - | 16712714,29 | X | X |
| ### Печенгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Заполярный Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | г. Заполярный, пер. Короткий, д. 2 | 1958 |  |  | 423,0 | 383,7 | 151792,79 | - | - | - | - | - | - | 151792,79 | - | - | - | 151792,79 | 2016 | 2017 |
| 399 | г. Заполярный, пер. Советский, д. 5 | 1959 |  |  | 1711,5 | 1155,3 | 156785,17 | - | - | - | - | - | - | 156785,17 | - | - | - | 156785,17 | 2016 | 2017 |
| 400 | г. Заполярный, пер. Стрельцова, д. 3 | 1966 |  |  | 3036,4 | 2701,8 | 116079,05 | - | - | - | - | - | - | 116079,05 | - | - | - | 116079,05 | 2017 | 2017 |
| 401 | г. Заполярный, пер. Ясный, д. 6 | 1958 |  |  | 1302,0 | 1154,4 | 50359,08 | - | - | - | - | - | - | 50359,08 | - | - | - | 50359,08 | 2017 | 2017 |
| 402 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 15 | 1968 |  |  | 3759,6 | 3455,0 | 1149927,65 | 1112988,93 | - | - | - | - | - | 36938,72 | - | - | - | 1149927,65 | 2017 | 2017 |
| 403 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 17 | 1968 |  |  | 5088,5 | 4597,9 | 1530319,06 | 1488492,78 | - | - | - | - | - | 41826,28 | - | - | - | 1530319,06 | 2017 | 2017 |
| 404 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 7/1 | 1958 |  |  | 2792,1 | 1881,9 | 708448,03 | 588771,61 | - | - | - | - | - | 119676,42 | - | - | - | 708448,03 | 2017 | 2017 |
| 405 | г. Заполярный, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 |  |  | 2000,7 | 1619,0 | 70626,61 | - | - | - | - | - | - | 70626,61 | - | - | - | 70626,61 | 2017 | 2017 |
| 406 | г. Заполярный, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1964 |  |  | 1801,7 | 1578,7 | 68868,58 | - | - | - | - | - | - | 68868,58 | - | - | - | 68868,58 | 2017 | 2017 |
| 407 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 12 | 1965 |  |  | 3863,2 | 3530,0 | 1174889,90 | 1138032,60 | - | - | - | - | - | 36857,30 | - | - | - | 1174889,90 | 2017 | 2017 |
| 408 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 6 | 1963 |  |  | 1983,1 | 1632,8 | 71228,61 | - | - | - | - | - | - | 71228,61 | - | - | - | 71228,61 | 2017 | 2017 |
| 409 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 3 | 1958 |  |  | 1313,4 | 1161,7 | 84275,29 | - | - | - | - | - | - | 84275,29 | - | - | - | 84275,29 | 2017 | 2017 |
| 410 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 5 | 1960 |  |  | 1397,5 | 1284,6 | 427553,42 | 401900,21 | - | - | - | - | - | 25653,21 | - | - | - | 427553,42 | 2017 | 2017 |
| 411 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 10 | 1958 |  |  | 1499,5 | 1174,6 | 617420,97 | 532209,85 | - | - | - | - | - | 85211,12 | - | - | - | 617420,97 | 2017 | 2017 |
| 412 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 13 | 1965 |  |  | 2795,8 | 2579,4 | 102015,72 | - | - | - | - | - | - | 102015,72 | - | - | - | 102015,72 | 2017 | 2017 |
| 413 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 9 | 1965 |  |  | 2748,6 | 2547,6 | 1227994,15 | 1154314,50 | - | - | - | - | - | 73679,65 | - | - | - | 1227994,15 | 2017 | 2017 |
| 414 | г. Заполярный, ул. Мира, д. 2 | 1962 |  |  | 4162,8 | 3401,2 | 1639446,42 | 1541079,63 | - | - | - | - | - | 98366,79 | - | - | - | 1639446,42 | 2017 | 2017 |
| 415 | г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 2 | 1965 |  |  | 1821,6 | 1613,6 | 777787,47 | 731120,22 | - | - | - | - | - | 46667,25 | - | - | - | 777787,47 | 2017 | 2017 |
| 416 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1984 |  |  | 15826,6 | 12548,8 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 59327,6 | 50002,0 | 13163619,63 | 8688910,33 | 2961856,62 | - | - | - | - | 1512852,68 | - | - | - | 13163619,63 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Никель Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 23 | 1958 |  |  | 2907,1 | 2580,8 | 70547,20 | - | - | - | - | - | - | 70547,20 | - | - | - | 70547,20 | 2016 | 2017 |
| 418 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1 | 1952 |  |  | 4680,0 | 4109,7 | 255330,76 | - | - | - | - | - | - | 255330,76 | - | - | - | 255330,76 | 2016 | 2017 |
| 419 | пгт Никель, ул. 14 Армии, д. 3 | 1954 |  |  | 446,5 | 410,1 | 31321,96 | - | - | - | - | - | - | 31321,96 | - | - | - | 31321,96 | 2016 | 2017 |
| 420 | пгт Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 1966 |  |  | 3490,1 | 3187,7 | 99081,37 | - | - | - | - | - | - | 99081,37 | - | - | - | 99081,37 | 2016 | 2017 |
| 421 | пгт Никель, пер. Молодежный, д. 9 | 1958 |  |  | 417,3 | 376,5 | 16905,90 | - | - | - | - | - | - | 16905,90 | - | - | - | 16905,90 | 2017 | 2017 |
| 422 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 10 | 1949 |  |  | 1555,6 | 1376,6 | 60052,25 | - | - | - | - | - | - | 60052,25 | - | - | - | 60052,25 | 2017 | 2017 |
| 423 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 12 | 1951 |  |  | 1722,0 | 1235,9 | 84888,53 | - | - | - | - | - | - | 84888,53 | - | - | - | 84888,53 | 2017 | 2017 |
| 424 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 13 | 1958 |  |  | 2418,1 | 1242,0 | 54180,51 | - | - | - | - | - | - | 54180,51 | - | - | - | 54180,51 | 2017 | 2017 |
| 425 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 14 | 1952 |  |  | 1633,4 | 1398,2 | 24886,56 | - | - | - | - | - | - | 24886,56 | - | - | - | 24886,56 | 2017 | 2017 |
| 426 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 17 | 1954 |  |  | 3738,9 | 2757,6 | 155100,38 | - | - | - | - | - | - | 155100,38 | - | - | - | 155100,38 | 2017 | 2017 |
| 427 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 18 | 1959 |  |  | 4932,0 | 4080,8 | 178019,19 | - | - | - | - | - | - | 178019,19 | - | - | - | 178019,19 | 2017 | 2017 |
| 428 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 2 | 1963 |  |  | 4272,6 | 2262,4 | 98694,03 | - | - | - | - | - | - | 98694,03 | - | - | - | 98694,03 | 2017 | 2017 |
| 429 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 25 | 1958 |  |  | 2920,1 | 2681,5 | 92726,76 | - | - | - | - | - | - | 92726,76 | - | - | - | 92726,76 | 2017 | 2017 |
| 430 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 8 | 1951 |  |  | 1551,8 | 1410,1 | 61513,64 | - | - | - | - | - | - | 61513,64 | - | - | - | 61513,64 | 2017 | 2017 |
| 431 | пгт Никель, ул. 14 Армии, д. 10 | 1955 |  |  | 432,9 | 388,4 | 29002,53 | - | - | - | - | - | - | 29002,53 | - | - | - | 29002,53 | 2017 | 2017 |
| 432 | пгт Никель, ул. Бредова, д. 1 | 1965 |  |  | 4081,6 | 2519,9 | 44295,31 | - | - | - | - | - | - | 44295,31 | - | - | - | 44295,31 | 2017 | 2017 |
| 433 | пгт Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 1960 |  |  | 2751,6 | 2049,6 | 36197,68 | - | - | - | - | - | - | 36197,68 | - | - | - | 36197,68 | 2017 | 2017 |
| 434 | пгт Никель, ул. Печенгская, д. 18/9 | 1966 |  |  | 4141,7 | 3190,1 | 150732,02 | - | - | - | - | - | - | 150732,02 | - | - | - | 150732,02 | 2017 | 2017 |
| 435 | пгт Никель, ул. Победы, д. 13 | 1964 |  |  | 5061,6 | 3270,7 | 57493,02 | - | - | - | - | - | - | 57493,02 | - | - | - | 57493,02 | 2017 | 2017 |
| 436 | пгт Никель, ул. Советская, д. 10 | 1958 |  |  | 419,0 | 379,7 | 17049,59 | - | - | - | - | - | - | 17049,59 | - | - | - | 17049,59 | 2017 | 2017 |
| 437 | пгт Никель, ул. Советская, д. 7а | 1957 |  |  | 706,9 | 629,1 | 28248,35 | - | - | - | - | - | - | 28248,35 | - | - | - | 28248,35 | 2017 | 2017 |
| 438 | пгт Никель, ул. Советская, д. 7б | 1957 |  |  | 715,9 | 634,4 | 28486,34 | - | - | - | - | - | - | 28486,34 | - | - | - | 28486,34 | 2017 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 54996,7 | 42171,8 | 1674753,88 | - | - | - | - | - | - | 1674753,88 | - | - | - | 1674753,88 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Печенга Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 1972 |  |  | 4032,8 | 3151,3 | 50601,05 | - | - | - | - | - | - | 50601,05 | - | - | - | 50601,05 | 2016 | 2017 |
| 440 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 1988 |  |  | 3996,6 | 3475,7 | 49493,27 | - | - | - | - | - | - | 49493,27 | - | - | - | 49493,27 | 2016 | 2017 |
| 441 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 1968 |  |  | 3508,4 | 3045,5 | 48902,20 | - | - | - | - | - | - | 48902,20 | - | - | - | 48902,20 | 2016 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 11537,8 | 9672,50 | 148996,52 | - | - | - | - | - | - | 148996,52 | - | - | - | 148996,52 | X | X |
| Итого Печенгский муниципальный район на 2017 год: |  |  |  |  | 125862,1 | 101846,3 | 14987370,03 | 8688910,33 | 2961856,62 | - | - | - | - | 3336603,08 | - | - | - | 14987370,03 | X | X |
| ### Терский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | пгт Умба, ул. Беломорская, д. 3 | 1969 |  |  | 526,9 | 339,3 | 870833,81 | - | - | - | - | 870833,81 | - | - | - | - | - | 870833,81 | 2016 | 2017 |
| 443 | пгт Умба, ул. Беломорская, д. 9 | 1969 |  |  | 534,7 | 349,4 | 896756,06 | - | - | - | - | 896756,06 | - | - | - | - | - | 896756,06 | 2016 | 2017 |
| Итого по муниципальному образованию на 2017 год: |  |  |  |  | 1061,6 | 688,7 | 1767589,87 | - | - | - | - | 1767589,87 | - | - | - | - | - | 1767589,87 | X | X |
| Итого Терский муниципальный район на 2017 год: |  |  |  |  | 1061,6 | 688,7 | 1767589,87 | - | - | - | - | 1767589,87 | - | - | - | - | - | 1767589,87 | X | X |
| Итого по Мурманской области на 2018 год: |  |  |  |  | 1518175,50 | 1275789,53 | 1883207674,00 | 139381188,09 | 742617195,65 | 469013440,34 | 837388,26 | 500373299,35 | 4911674,56 | 26073487,75 | - | - | 9843769,44 | 1873363904,56 | X | X |
| #### Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 30 | 1991 |  |  | 5284,3 | 4141,1 | 11100142,22 | 2805730,17 | 5568303,29 | 2726108,76 | - | - | - | - | - | - | - | 11100142,22 | 2017 | 2018 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 | 1963 |  |  | 3419,8 | 3180,4 | 4288928,78 | 1027721,18 | - | 3261207,60 | - | - | - | - | - | - | - | 4288928,78 | 2017 | 2018 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 8 | 1963 |  |  | 2754,3 | 2547,1 | 10197772,46 | 816482,53 | - | 6533574,82 | - | 2847715,11 | - | - | - | - | - | 10197772,46 | 2017 | 2018 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 | 1961 |  |  | 3356,2 | 3118,4 | 8485852,61 | - | - | 8485852,61 | - | - | - | - | - | - | - | 8485852,61 | 2017 | 2018 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 5 | 1963 |  |  | 3511,5 | 3271,6 | 10002354,44 | 1060921,71 | - | 8941432,73 | - | - | - | - | - | - | - | 10002354,44 | 2017 | 2018 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 | 1963 |  |  | 2377,5 | 2211,5 | 4666305,58 | 719764,62 | - | 3946540,96 | - | - | - | - | - | - | - | 4666305,58 | 2017 | 2018 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 | 1961 |  |  | 2120,4 | 1978,8 | 4160132,53 | 641688,83 | - | 3518443,70 | - | - | - | - | - | - | - | 4160132,53 | 2017 | 2018 |
| 8 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 19 | 1970 |  |  | 6283,7 | 5717,8 | 22723491,94 | 1830999,08 | - | 14660744,07 | - | 6231748,79 | - | - | - | - | - | 22723491,94 | 2017 | 2018 |
| 9 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 6 | 1992 |  |  | 3757,1 | 3296,1 | 7452472,74 | 2223693,47 | 2961856,62 | 2266922,65 | - | - | - | - | - | - | - | 7452472,74 | 2017 | 2018 |
| 10 | г. Апатиты, ул. Северная, д. 29 | 1969 |  |  | 4740,4 | 4336,0 | 17227779,12 | 1387689,93 | - | 11115098,64 | - | 4724990,55 | - | - | - | - | - | 17227779,12 | 2017 | 2018 |
| 11 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 | 1962 |  |  | 3331,6 | 3066,2 | 4119087,34 | 987023,46 | - | 3132063,88 | - | - | - | - | - | - | - | 4119087,34 | 2017 | 2018 |
| 12 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 36 | 1989 |  |  | 4434,23 | 3707,3 | 10690779,93 | 2516935,49 | 2961856,62 | 5211987,82 | - | - | - | - | - | - | - | 10690779,93 | 2017 | 2018 |
| 13 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 7 | 1962 |  |  | 3525,6 | 3290,4 | 9082063,37 | - | - | 8972509,81 | - | - | - | 109553,56 | - | - | - | 9082063,37 | 2018 | 2018 |
| 14 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  |  | 3376,3 | 3110,4 | 108725,20 | - | - | - | - | - | - | 108725,20 | - | - | - | 108725,20 | 2018 | 2018 |
| 15 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 13 | 1963 |  |  | 2732,7 | 2530,0 | 6589789,80 | - | - | 6487545,16 | - | - | - | 102244,64 | - | - | - | 6589789,80 | 2018 | 2018 |
| 16 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 | 1962 |  |  | 1737,6 | 1616,3 | 99124,72 | - | - | - | - | - | - | 99124,72 | - | - | - | 99124,72 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 56743,23 | 51119,40 | 130994802,78 | 16018650,47 | 11492016,53 | 89260033,21 | - | 13804454,45 | - | 419648,12 | - | - | - | 130994802,78 | X | X |
| #### Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Кировск, ул. Мира, д. 6 | 1960 |  |  | 2906,3 | 2724,0 | 15106476,18 | - | - | - | - | 15106476,18 | - | - | - | - | - | 15106476,18 | 2017 | 2019 |
| 18 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 7 | 1963 |  |  | 3178,4 | 2998,4 | 2100903,32 | 2100903,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100903,32 | 2017 | 2018 |
| 19 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 | 1957 |  |  | 3489,4 | 3176,6 | 209195,47 | - | - | - | - | - | - | 209195,47 | - | - | - | 209195,47 | 2018 | 2018 |
| 20 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23 | 1957 |  |  | 4252,60 | 3407,17 | 249493,27 | - | - |  | - | - | - | 249493,27 | - | - | - | 249493,27 | 2018 | 2018 |
| 21 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а | 1957 |  |  | 3393,30 | 3147,28 | 13220827,19 | - | - | 13018469,89 | - | - | - | 202357,30 | - | - | - | 13220827,19 | 2018 | 2019 |
| 22 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1949 |  |  | 7532,3 | 5486,8 | 279124,52 | - | - | - | - | - | - | 279124,52 | - | - | - | 279124,52 | 2018 | 2018 |
| 23 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | 1957 |  |  | 3685,0 | 3629,0 | 252183,03 | - | - | - | - | - | - | 252183,03 | - | - | - | 252183,03 | 2018 | 2018 |
| 24 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 37 | 1963 |  |  | 3062,4 | 2914,7 | 8621552,53 | - | - | 8165743,51 | - | - | - | 455809,02 | - | - | - | 8621552,53 | 2018 | 2018 |
| 25 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 1956 |  |  | 4460,4 | 3708,94 | 232424,39 | - | - | - | - | - | - | 232424,39 | - | - | - | 232424,39 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 35960,1 | 31192,89 | 40272179,90 | 2100903,32 | - | 21184213,40 | - | 15106476,18 | - | 1880587,00 | - | - | - | 40272179,90 | X | X |
| #### Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1958 |  |  | 1366,6 | 969,3 | 5009533,89 | 5009533,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5009533,89 | 2017 | 2018 |
| 27 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 15 | 1951 | ОКН |  | 1046,8 | 677,5 | 4719062,83 | 4719062,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1106587,19 | 3612475,64 | 2017 | 2018 |
| 28 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 23 | 1951 | ОКН |  | 1053,8 | 693,4 | 4719497,11 | 4719497,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1126345,15 | 3593151,96 | 2017 | 2018 |
| 29 | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 27 | 1949 | ОКН |  | 1046,8 | 697,5 | 4719062,83 | 4719062,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131266,41 | 3587796,42 | 2017 | 2018 |
| 30 | г. Мончегорск, ул. Школьная, д. 2 | 1952 |  |  | 766,7 | 692,6 | 4547153,40 | 4547153,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4547153,40 | 2017 | 2018 |
| 31 | г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 4 | 1957 |  |  | 1872,0 | 1306,9 | 2837743,21 | - | - | - | - | 2837743,21 | - | - | - | - | 2406944,28 | 430798,93 | 2017 | 2018 |
| 32 | г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 3 | 1982 |  |  | 8790,4 | 7380,1 | 4801551,90 | - | - | 4801551,90 | - | - | - | - | - | - | 4072626,41 | 728925,49 | 2018 | 2018 |
| 33 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 14 | 1991 |  |  | 26744,6 | 21182,6 | 18226809,96 | - | 17771139,71 | - | - | - | - | 455670,25 | - | - | - | 18226809,96 | 2018 | 2018 |
| 34 | г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 18 | 1986/1988 |  |  | 35464,24 | 28315,44 | 24302413,28 | - | 23694852,95 | - | - | - | - | 607560,33 | - | - | - | 24302413,28 | 2018 | 2018 |
| 35 | г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 2 | 1986/1987 |  |  | 18999,5 | 15028,5 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 36 | г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 22 | 1988/1990 |  |  | 34598,3 | 27480,8 | 30378016,60 | - | 29618566,18 | - | - | - | - | 759450,42 | - | - | - | 30378016,60 | 2018 | 2018 |
| 37 | г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 6 | 1985/1986 |  |  | 24160,6 | 19262,2 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 38 | г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 14 | 1989/1990 |  |  | 12397,2 | 10067,7 | 15189008,30 | - | 14809283,09 | - | - | - | - | 379725,21 | - | - | - | 15189008,30 | 2018 | 2018 |
| 39 | г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 8 | 1987 |  |  | 9252,6 | 7328,9 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 177560,14 | 141083,44 | 131601059,95 | 23714310,06 | 97741268,41 | 4801551,90 | - | 2837743,21 | - | 2506186,37 | - | - | 9843769,44 | 121757290,51 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 13 | 1960 |  |  | 1597,0 | 1140,0 | 2913451,08 | - | - | - | - | 2913451,08 | - | - | - | - | - | 2913451,08 | 2017 | 2019 |
| 41 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 17 | 1964 |  |  | 2952,4 | 2501,0 | 5441252,26 | - | - | - | - | 5441252,26 | - | - | - | - | - | 5441252,26 | 2017 | 2019 |
| 42 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 18 | 1959 |  |  | 5782,8 | 4186,3 | 9610823,81 | - | - | - | - | 9610823,81 | - | - | - | - | - | 9610823,81 | 2017 | 2019 |
| 43 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 84 | 1937 |  |  | 2250,8 | 2091,0 | 4501767,89 | - | - | - | - | 4501767,89 | - | - | - | - | - | 4501767,89 | 2017 | 2019 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 10 | 1954 |  |  | 2883,2 | 2239,8 | 5356243,38 | - | - | - | - | 5142088,04 | - | 214155,34 | - | - | - | 5356243,38 | 2017 | 2019 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 1955 |  |  | 2319,1 | 1909,3 | 5152799,75 | - | - | - | - | 5152799,75 | - | - | - | - | - | 5152799,75 | 2017 | 2019 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 8/2 | 1935 |  |  | 4213,8 | 2873,0 | 7922642,26 | - | - | - | - | 7715526,30 | - | 207115,96 | - | - | - | 7922642,26 | 2017 | 2019 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 11/2 | 1959 |  |  | 4890,9 | 3757,8 | 18989666,52 | - | - | 10362584,44 | - | 8627082,08 | - | - | - | - | - | 18989666,52 | 2017 | 2019 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 3 | 1949 |  |  | 4115,0 | 2960,3 | 6796197,53 | - | - | - | - | 6796197,53 | - | - | - | - | - | 6796197,53 | 2017 | 2019 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 |  |  | 3245,4 | 2284,9 | 5245627,72 | - | - | - | - | 5245627,72 | - | - | - | - | - | 5245627,72 | 2017 | 2019 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Папанина, д. 5 | 1948 |  |  | 1445,8 | 828,4 | 5651836,83 | - | - | - | - | 5651836,83 | - | - | - | - | - | 5651836,83 | 2017 | 2019 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 43 | 1959 |  |  | 636,4 | 624,4 | 1426686,85 | 1278827,40 | - | - | - | - | - | 147859,45 | - | - | - | 1426686,85 | 2017 | 2019 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 |  |  | 5615,6 | 3836,3 | 8807300,81 | - | - | - | - | 8807300,81 | - | - | - | - | - | 8807300,81 | 2017 | 2019 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 5 | 1958 |  |  | 11383,3 | 9132,4 | 20309544,36 | - | - | - | - | 20309544,36 | - | - | - | - | - | 20309544,36 | 2017 | 2019 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 30 | 1941 |  |  | 3299,3 | 1902,2 | 5133638,34 | - | - | - | - | 5133638,34 | - | - | - | - | - | 5133638,34 | 2017 | 2019 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 6 | 1959 |  |  | 1209,4 | 1087,8 | 947117,94 | 947117,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947117,94 | 2017 | 2018 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 25 | 1950 |  |  | 716,5 | 665,3 | 2723889,62 | - | - | - | - | 2723889,62 | - | - | - | - | - | 2723889,62 | 2017 | 2019 |
| 57 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 60 | 1938 | ОКН |  | 1854,2 | 1225,5 | 5799250,00 | - | - | - | - | 5799250,00 | - | - | - | - | - | 5799250,00 | 2017 | 2018 |
| 58 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 61 | 1933 | ОКН |  | 5749,4 | 3766,8 | 23738380,74 | - | - | - | - | 23738380,74 | - | - | - | - | - | 23738380,74 | 2017 | 2019 |
| 59 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 76 | 1934 | ОКН |  | 4133,4 | 3077,1 | 11840010,00 | - | - | 11840010,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11840010,00 | 2017 | 2018 |
| 60 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78 | 1939 | ОКН |  | 10520,0 | 7367,0 | 50530657,27 | - | - | - | - | 50530657,27 | - | - | - | - | - | 50530657,27 | 2017 | 2019 |
| 61 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 79 | 1950 | ОКН |  | 2796,8 | 1958,8 | 25186554,77 | - | - | 8918820,00 | - | 16267734,77 | - | - | - | - | - | 25186554,77 | 2017 | 2018 |
| 62 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81 | 1952 | ОКН |  | 1949,2 | 1551,6 | 12831713,00 | - | - | - | - | 12831713,00 | - | - | - | - | - | 12831713,00 | 2017 | 2018 |
| 63 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83 | 1952 | ОКН |  | 2842,1 | 2271,4 | 18894546,87 | - | - | - | - | 18894546,87 | - | - | - | - | - | 18894546,87 | 2017 | 2018 |
| 64 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85 | 1952 | ОКН |  | 3666,5 | 2569,1 | 21688910,08 | - | - | - | - | 21688910,08 | - | - | - | - | - | 21688910,08 | 2017 | 2018 |
| 65 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92 | 1952 | ОКН |  | 2841,9 | 1840,2 | 23916373,34 | - | - | 8509600,80 | - | 15406772,54 | - | - | - | - | - | 23916373,34 | 2017 | 2018 |
| 66 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94 | 1953 | ОКН |  | 10317,8 | 8324,5 | 24826169,72 | - | - | 24826169,72 | - | - | - | - | - | - | - | 24826169,72 | 2017 | 2019 |
| 67 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 95 | 1955 | ОКН |  | 2008,8 | 1518,0 | 14336671,98 | - | - | 5443518,68 | - | 8893153,30 | - | - | - | - | - | 14336671,98 | 2017 | 2018 |
| 68 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 96 | 1949 | ОКН |  | 1143,7 | 755,4 | 13365918,97 | - | - | 6551897,82 | - | 6814021,15 | - | - | - | - | - | 13365918,97 | 2017 | 2018 |
| 69 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 98 | 1950 | ОКН |  | 1059,3 | 965,9 | 5829700,00 | - | - | - | - | 5829700,00 | - | - | - | - | - | 5829700,00 | 2017 | 2018 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5 | 1939 | ОКН |  | 3324,9 | 2434,4 | 24247421,78 | - | - | 9046685,00 | - | 15200736,78 | - | - | - | - | - | 24247421,78 | 2017 | 2018 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7 | 1939 | ОКН |  | 4378,5 | 2286,0 | 26275580,00 | - | - | 10233836,80 | - | 16041743,20 | - | - | - | - | - | 26275580,00 | 2017 | 2018 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | ОКН |  | 1812,7 | 1401,3 | 8559151,52 | - | - | - | - | 8559151,52 | - | - | - | - | - | 8559151,52 | 2017 | 2018 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 11 | 1956 | ОКН |  | 4311,9 | 2881,3 | 14641520,00 | - | - | - | - | 14641520,00 | - | - | - | - | - | 14641520,00 | 2017 | 2018 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 | ОКН |  | 2501,7 | 1913,9 | 11857310,00 | - | - | - | - | 11857310,00 | - | - | - | - | - | 11857310,00 | 2017 | 2018 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 20 | 1953 | ОКН |  | 1872,0 | 1114,4 | 6838641,58 | - | - | - | - | 6838641,58 | - | - | - | - | - | 6838641,58 | 2017 | 2018 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | ОКН |  | 6911,1 | 4964,8 | 35021870,00 | - | - | 12232704,20 | - | 22789165,80 | - | - | - | - | - | 35021870,00 | 2017 | 2019 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 9 | 1935 | ОКН |  | 2991,0 | 1936,5 | 15775997,19 | - | - | - | - | 15775997,19 | - | - | - | - | - | 15775997,19 | 2017 | 2018 |
| 78 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88 | 1940 | ОКН |  | 2419,1 | 1553,4 | 5538066,25 | - | - | 5538066,25 | - | - | - | - | - | - | - | 5538066,25 | 2017 | 2018 |
| 79 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 16 | 1970 |  |  | 4733,0 | 4069,5 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 80 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 20 | 1970 |  |  | 4829,2 | 4156,9 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 81 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 22 | 1969 |  |  | 4734,4 | 4430,0 | 112079,94 | - | - |  | - | - | - | 112079,94 | - | - | - | 112079,94 | 2018 | 2019 |
| 82 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 24 | 1970 |  |  | 4774,2 | 3940,8 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 83 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 | 1969 |  |  | 4444,7 | 4304,9 | 110799,64 | - | - |  | - | - | - | 110799,64 | - | - | - | 110799,64 | 2018 | 2019 |
| 84 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 34 | 1970 |  |  | 4605,1 | 3951,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 85 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 38/28 | 1971 |  |  | 4481,0 | 3873,0 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 21 | 1973 |  |  | 9847,8 | 8190,9 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 35, корп. 3 | 1973 |  |  | 4537,9 | 3875,7 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49, корп. 3 | 1968 |  |  | 4623,3 | 4579,8 | 104930,54 | - | - | - | - | - | - | 104930,54 | - | - | - | 104930,54 | 2018 | 2019 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 12 | 1950 |  |  | 558,2 | 406,0 | 181173,35 | - | - |  | - |  | - | 181173,35 | - | - | - | 181173,35 | 2018 | 2019 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 | 1956 |  |  | 3322,4 | 2387,6 | 55248,10 | - | - | - | - | - | - | 55248,10 | - | - | - | 55248,10 | 2018 | 2019 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13 | 1962 |  |  | 5878,5 | 4661,2 | 106795,55 | - | - | - | - | - | - | 106795,55 | - | - | - | 106795,55 | 2018 | 2019 |
| 92 | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 18 | 1975 |  |  | 3888,9 | 3363,7 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2019 |
| 93 | г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 5, корп. 3 | 1974 |  |  | 3293,5 | 2523,1 | 110066,70 | - | - | - | - | - | - | 110066,70 | - | - | - | 110066,70 | 2018 | 2019 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 4/22 | 1958 |  |  | 1392,3 | 1342,3 | 149146,10 | - | - |  | - | - | - | 149146,10 | - | - | - | 149146,10 | 2018 | 2019 |
| 95 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 28в | 1963 |  |  | 2633,8 | 2603,2 | 41880,10 | - | - | - | - | - | - | 41880,10 | - | - | - | 41880,10 | 2018 | 2019 |
| 96 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 45 | 1993 |  |  | 2376,6 | 2312,4 | 97639,70 | - | - |  | - | - | - | 97639,70 | - | - | - | 97639,70 | 2018 | 2019 |
| 97 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 1990 |  |  | 5837,7 | 4757,2 | 691028,12 | - | - |  | - | - | - | 691028,12 | - | - | - | 691028,12 | 2018 | 2019 |
| 98 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 36 | 1984 |  |  | 2959,5 | 2893,1 | 198714,30 | - | - | - | - |  | - | 198714,30 | - | - | - | 198714,30 | 2018 | 2019 |
| 99 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 39 | 1972 |  |  | 4865,7 | 4130,6 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 100 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 41 | 1972 |  |  | 4790,5 | 4091,7 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 101 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 43 | 1973 |  |  | 4787,6 | 4073,0 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 102 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 45 | 1973 |  |  | 4749,2 | 4054,8 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 103 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 47 | 1973 |  |  | 4756,9 | 4089,7 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 104 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 49 | 1973 |  |  | 5178,0 | 4107,1 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 105 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 66 | 1972 |  |  | 8807,1 | 7556,6 | 11687137,37 | - | 11534032,16 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,37 | 2018 | 2018 |
| 106 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 76 | 1972 |  |  | 9169,3 | 7876,7 | 11687137,37 | - | 11534032,16 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,37 | 2018 | 2018 |
| 107 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 80 | 1973 |  |  | 10514,4 | 9159,0 | 11687137,37 | - | 11534032,16 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,37 | 2018 | 2018 |
| 108 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 84 | 1972 |  |  | 3906,7 | 3592,4 | 2921784,35 | - | 2883508,05 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2921784,35 | 2018 | 2018 |
| 109 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 115 | 1975 |  |  | 3696,9 | 2831,2 | 2921784,35 | - | 2883508,05 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2921784,35 | 2018 | 2018 |
| 110 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 131 | 1974 |  |  | 4530,2 | 3709,2 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 111 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 137 | 1974 |  |  | 4412,6 | 3823,6 | 5843568,69 | - | 5767016,09 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,69 | 2018 | 2018 |
| 112 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 206 | 1975 |  |  | 4666,6 | 4123,8 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 113 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 15 | 1974 |  |  | 2460,1 | 1925,4 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 114 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 70 | 1938 | ОКН |  | 9703,7 | 7774,5 | 398682,57 |  | - | - | - | - | - | 398682,57 | - | - | - | 398682,57 | 2018 | 2019 |
| 115 | г. Мурманск, пр. Лесная, д. 12 | 1962 |  |  | 3053,0 | 3028,2 | 207993,73 | - | - | - | - |  | - | 207993,73 | - | - | - | 207993,73 | 2018 | 2019 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 2 | 1974 |  |  | 4509,1 | 3858,9 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 3 | 1971 |  |  | 4574,3 | 3881,6 | 5639010,03 | - | 5567050,42 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5639010,03 | 2018 | 2018 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 5 | 1971 |  |  | 4570,1 | 3883,4 | 5639010,03 | - | 5567050,42 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5639010,03 | 2018 | 2018 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 7, корп. 2 | 1971 |  |  | 4573,6 | 3882,5 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 10 | 1972 |  |  | 4860,3 | 4171,8 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 12 | 1972 |  |  | 4596,8 | 3945,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 13 | 1972 |  |  | 4577,6 | 3910,9 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1972 |  |  | 4481,1 | 3812,7 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 15 | 1972 |  |  | 4460,4 | 3886,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 125 | жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 17 | 1971 |  |  | 3093,4 | 2088,0 | 104341,50 | - | - |  | - | - | - | 104341,50 | - | - | - | 104341,50 | 2018 | 2019 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Морская, д. 1 | 1972 |  |  | 4527,7 | 3901,8 | 5639010,03 | - | 5567050,42 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5639010,03 | 2018 | 2018 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Морская, д. 3 | 1974 |  |  | 4736,7 | 4096,6 | 5639010,03 | - | 5567050,42 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5639010,03 | 2018 | 2018 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Морская, д. 5 | 1973 |  |  | 12806,8 | 11185,5 | 11222349,54 | - | 11078430,30 | - | - | - | - | 143919,24 | - | - | - | 11222349,54 | 2018 | 2018 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Морская, д. 7 | 1972 |  |  | 8878,1 | 7664,5 | 11687137,37 | - | 11534032,16 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,37 | 2018 | 2018 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Морская, д. 11 | 1974 |  |  | 8858,3 | 7610,7 | 11687137,37 | - | 11534032,16 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,37 | 2018 | 2018 |
| 131 | г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 9 | 1960 |  |  | 1758,3 | 1539,8 | 256832,78 | - | - |  | - |  | - | 256832,78 | - | - | - | 256832,78 | 2018 | 2019 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5, корп. 2 | 1962 |  |  | 2549,3 | 2519,6 | 174998,86 |  | - |  | - | - | - | 174998,86 | - | - | - | 174998,86 | 2018 | 2019 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 54 | 1974 |  |  | 8367,2 | 7799,0 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1959 |  |  | 643,3 | 631,3 | 58562,79 |  | - | - | - | - | - | 58562,79 | - | - | - | 58562,79 | 2018 | 2019 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 | 1963 |  |  | 3460,3 | 3196,5 | 393914,73 |  | - |  | - | - | - | 393914,73 | - | - | - | 393914,73 | 2018 | 2019 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 | 1957 |  |  | 311,8 | 282,9 | 31095,51 |  | - | - | - |  |  | 31095,51 | - | - | - | 31095,51 | 2018 | 2019 |
| 137 | г. Мурманск, пер. Терский, д. 3 | 1956 |  |  | 2338,2 | 1510,7 | 165416,21 | - | - |  | - | - | - | 165416,21 | - | - | - | 165416,21 | 2018 | 2019 |
| 138 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 | 1950 |  |  | 3716,0 | 2713,3 | 297096,58 | - | - |  | - | - | - | 297096,58 | - | - | - | 297096,58 | 2018 | 2019 |
| 139 | г. Мурманск, проезд Ивана Халатина, д. 16 | 1970 |  |  | 3847,4 | 3833,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 12 | 1974 |  |  | 4504,8 | 3839,1 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 141 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 1 | 1973 |  |  | 4537,7 | 3901,1 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 142 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 2 | 1973 |  |  | 4550,3 | 3882,7 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 143 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 3 | 1973 |  |  | 4605,9 | 3920,0 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 144 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 4 | 1973 |  |  | 8947,5 | 7680,3 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 145 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 5 | 1973 |  |  | 4633,1 | 3917,41 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 146 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 6 | 1973 |  |  | 9035,9 | 7704,5 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 147 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 7 | 1973 |  |  | 4409,9 | 3868,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 148 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 8 | 1973 |  |  | 9190,8 | 7896,9 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 149 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 10 | 1973 |  |  | 4494,8 | 3839,7 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 150 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 11 | 1974 |  |  | 4571,3 | 3902,2 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 151 | г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 12 | 1974 |  |  | 4591,0 | 3925,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 152 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 32 | 1975 |  |  | 4516,4 | 3861,1 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 153 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 34 | 1975 |  |  | 4441,6 | 3841,5 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 154 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 36 | 1975 |  |  | 4455,6 | 3816,3 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 155 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 22 | 1974 |  |  | 4447,9 | 3519,8 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 156 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 58 | 1975 |  |  | 4717,9 | 4117,7 | 5611174,78 | - | 5539215,17 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5611174,78 | 2018 | 2018 |
| 157 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 60 | 1973 |  |  | 9866,6 | 8773,1 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 158 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 62 | 1974 |  |  | 1958,6 | 1645,3 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 159 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 68 | 1974 |  |  | 2010,2 | 1685,7 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 160 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 70 | 1973 |  |  | 10187,8 | 8822,3 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 161 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 72 | 1975 |  |  | 2008,5 | 1661,1 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 162 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 78 | 1974 |  |  | 2001,1 | 1585,0 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 163 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 86 | 1974 |  |  | 7168,8 | 6258,7 | 8416762,18 | - | 8308822,76 | - | - | - | - | 107939,42 | - | - | - | 8416762,18 | 2018 | 2018 |
| 164 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 100 | 1974 |  |  | 4980,9 | 4308,2 | 5639010,03 | - | 5567050,42 | - | - | - | - | 71959,61 | - | - | - | 5639010,03 | 2018 | 2018 |
| 165 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 117 | 1975 |  |  | 4195,3 | 3882,7 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 166 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 2 | 1976 |  |  | 3414,2 | 2755,9 | 2805587,39 | - | 2769607,59 | - | - | - | - | 35979,80 | - | - | - | 2805587,39 | 2018 | 2018 |
| 167 | г. Мурманск, переулок Русанова, д. 3 | 1975 |  |  | 4518,3 | 3876,5 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 168 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 9 | 1975 |  |  | 4494,6 | 3839,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 169 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 10 | 1975 |  |  | 6089,6 | 5296,4 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 170 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 17 | 1975 |  |  | 8990,6 | 7716,2 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 171 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 18 | 1975 |  |  | 6161,2 | 5602,9 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 172 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 26 | 1975 |  |  | 9222,3 | 7900,6 | 11687137,40 | - | 11534032,19 | - | - | - | - | 153105,21 | - | - | - | 11687137,40 | 2018 | 2018 |
| 173 | г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 33 | 1975 |  |  | 4549,6 | 3887,5 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 174 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 9 | 1974 |  |  | 9209,7 | 8226,2 | 2921784,35 | - | 2883508,05 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2921784,35 | 2018 | 2018 |
| 175 | г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 32 | 1975 |  |  | 13432,7 | 11244,3 | 17530706,05 | - | 17301048,24 | - | - | - | - | 229657,81 | - | - | - | 17530706,05 | 2018 | 2018 |
| 176 | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 2 | 1977 |  |  | 4471,4 | 3757,9 | 5843568,70 | - | 5767016,10 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5843568,70 | 2018 | 2018 |
| 177 | г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 14 | 1974 |  |  | 13256,2 | 11254,57 | 17530706,05 | - | 17301048,24 | - | - | - | - | 229657,81 | - | - | - | 17530706,05 | 2018 | 2018 |
| 178 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 6 | 1964 |  |  | 2598,3 | 2522,7 | 100000,00 | - | - | - | - | - | - | 100000,00 | - | - | - | 100000,00 | 2018 | 2019 |
| 179 | жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 16 | 1971 |  |  | 4073,6 | 3589,6 | 5136374,08 | 5136374,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5136374,08 | 2017 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 658371,8 | 547601,8 | 1047873167,08 | 7362319,42 | 513325704,63 | 113503893,71 | - | 402171932,21 | - | 11509317,11 | - | - | - | 1047873167,08 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 36 | 1959 |  |  | 1365,0 | 1110,3 | 5817339,13 | 1292544,64 | - | 4524794,49 | - | - | - | - | - | - | - | 5817339,13 | 2017 | 2018 |
| 181 | г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д. 6 | 1954 |  |  | 1865,5 | 838,0 | 2608229,51 | 1770841,25 | - | - | 837388,26 | - | - | - | - | - | - | 2608229,51 | 2017 | 2018 |
| 182 | г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5 | 1987 |  |  | 8669,4 | 7684,9 | 10048306,25 | 2508553,59 | - | 7539752,66 | - | - | - | - | - | - | - | 10048306,25 | 2017 | 2018 |
| 183 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 12 | 1952 |  |  | 565,8 | 519,7 | 3213819,60 | - | - | 3213819,60 | - | - | - | - | - | - | - | 3213819,60 | 2017 | 2018 |
| 184 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 5 | 1956 |  |  | 1637,1 | 860,6 | 7069295,42 | 1747353,63 | - | 5321941,79 | - | - | - | - | - | - | - | 7069295,42 | 2017 | 2018 |
| 185 | г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 72 | 1954 |  |  | 1221,2 | 615,6 | 5027957,39 | 1221093,15 | - | 3806864,24 | - | - | - | - | - | - | - | 5027957,39 | 2017 | 2018 |
| 186 | н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 17 | 1988 |  |  | 4967,1 | 3408,6 | 8625999,94 | 4871427,04 | - | - | - | 3754572,90 | - | - | - | - | - | 8625999,94 | 2017 | 2018 |
| 187 | г. Оленегорск, ул. Горького, д. 2 | 1951 |  |  | 1076,3 | 512,2 | 192632,42 | - | - | - | - | - | - | 192632,42 | - | - | - | 192632,42 | 2018 | 2018 |
| 188 | г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 12 | 1955 |  |  | 1155,1 | 617,1 | 211980,09 | - | - | - | - | - | - | 211980,09 | - | - | - | 211980,09 | 2018 | 2018 |
| 189 | г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 32, корп. 1 | 1991 |  |  | 4975,0 | 3713,4 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 190 | г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 32, корп. 2 | 1990 |  |  | 4994,3 | 3733,0 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 191 | г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 49а | 1989 |  |  | 5085,7 | 3691,1 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 192 | г. Оленегорск, ул. Южная, д. 5 | 1989 |  |  | 17676,8 | 15344,5 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 55254,3 | 42649,0 | 58004568,05 | 13411813,30 | 14809283,10 | 24407172,78 | 837388,26 | 3754572,90 | - | 784337,71 | - | - | - | 58004568,05 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 10 | 1970 |  |  | 4533,8 | 3342,3 | 5563898,58 | - | - | 5563898,58 | - | - | - | - | - | - | - | 5563898,58 | 2017 | 2018 |
| 194 | г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 14 | 1973 |  |  | 4024,7 | 2929,9 | 1549841,77 | - | - | - | - | - | 1549841,77 | - | - | - | - | 1549841,77 | 2017 | 2018 |
| 195 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 6 | 1954 |  |  | 563,3 | 517,7 | 1197426,92 | - | - | - | - | 1197426,92 | - | - | - | - | - | 1197426,92 | 2017 | 2018 |
| 196 | н.п. Африканда, ул. Первомайская, д. 5 | 1955 |  |  | 555,7 | 513,9 | 228407,99 | 228407,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228407,99 | 2017 | 2018 |
| 197 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 3 | 1954 |  |  | 994,2 | 870,8 | 4054531,88 | 387035,77 | - | 3536773,35 | - | - | - | 130722,76 | - | - | - | 4054531,88 | 2017 | 2018 |
| 198 | н.п. Африканда, ул. Советская, д. 7 | 1955 |  |  | 234,1 | 212,3 | 988490,03 | 94358,86 | - | 840483,30 | - | - | - | 53647,87 | - | - | - | 988490,03 | 2017 | 2018 |
| 199 | г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 1 | 1987 |  |  | 7145,2 | 4862,6 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2018 | 2018 |
| 200 | г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 19 | 1987 |  |  | 2761,5 | 2214,8 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 201 | г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24/1 | 1955 |  |  | 6318,8 | 3914,3 | 165336,88 | - | - | - | - | - | - | 165336,88 | - | - | - | 165336,88 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 27131,3 | 19378,6 | 19641275,86 | 709802,62 | 5746008,27 | 9941155,23 | - | 1197426,92 | 1549841,77 | 497041,05 | - | - | - | 19641275,86 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО Александровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | 1975 |  |  | 2856,0 | 2456,5 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2017 | 2019 |
| 203 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 4 | 1993/2003 |  |  | 8518,8 | 7441,8 | 4604631,45 | - | - | 4604631,45 | - | - | - | - | - | - | - | 4604631,45 | 2018 | 2018 |
| 204 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1981 |  |  | 4032,8 | 3579,2 | 7695263,52 | 2758866,67 | - | 3838513,04 | - | 1097883,81 | - | - | - | - | - | 7695263,52 | 2018 | 2018 |
| 205 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8/6 | 1987 |  |  | 6522,1 | 5710,8 | 510000,00 | - | - | - | - | 510000,00 | - | - | - | - | - | 510000,00 | 2018 | 2018 |
| 206 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 2 | 1978 |  |  | 18655,8 | 16394,7 | 1529906,78 | - | - | - | - | 1529906,78 | - | - | - | - | - | 1529906,78 | 2018 | 2018 |
| 207 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 25 | 1974 |  |  | 9832,0 | 8564,8 | 850000,00 | - | - | - | - | 850000,00 | - | - | - | - | - | 850000,00 | 2018 | 2018 |
| 208 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 32 | 1983 |  |  | 10725,7 | 9574,7 | 7095775,94 | - | - | - | - | 7095775,94 | - | - | - | - | - | 7095775,94 | 2018 | 2018 |
| 209 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 9 | 1985 |  |  | 3916,7 | 3379,3 | 6227493,40 | - | 6075603,32 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6227493,40 | 2018 | 2019 |
| 210 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1986 |  |  | 7735,7 | 6737,9 | 303780,17 | - | - | - | - | - | - | 303780,17 | - | - | - | 303780,17 | 2018 | 2018 |
| 211 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 17 | 1986 |  |  | 1929,7 | 1687,0 | 75945,04 | - | - | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 75945,04 | 2018 | 2018 |
| 212 | н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 38 | 1979 |  |  | 2353,9 | 2069,7 | 1482029,38 | 1482029,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482029,38 | 2018 | 2018 |
| 213 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | 1981 |  |  | 6309,0 | 5541,1 | 3961701,80 | - | - | 3961701,80 | - | - | - | - | - | - | - | 3961701,80 | 2018 | 2018 |
| 214 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 7 | 1981 |  |  | 5801,1 | 5039,1 | 5696216,23 | 2150000,00 | - | 3546216,23 | - | - | - | - | - | - | - | 5696216,23 | 2018 | 2018 |
| 215 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 12 | 1971,74,86 |  |  | 6453,1 | 5387,3 | 4829108,08 | - | - | 4829108,08 | - | - | - | - | - | - | - | 4829108,08 | 2018 | 2018 |
| 216 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 11 | 1970 |  |  | 4305,3 | 3929,4 | 4498219,94 | - | - | - | - | 4498219,94 | - | - | - | - | - | 4498219,94 | 2018 | 2018 |
| 217 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 | 1985 |  |  | 10672,7 | 9258,1 | 9341240,10 | - | 9113404,98 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9341240,10 | 2018 | 2019 |
| 218 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 2 | 1986/1987 |  |  | 13038,6 | 12123,7 | 227835,12 | - | - | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 227835,12 | 2018 | 2018 |
| 219 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 82 | 1979 |  |  | 2372,3 | 2082,1 | 2982948,15 | 750000,00 | - | 2232948,15 | - | - | - | - | - | - | - | 2982948,15 | 2018 | 2018 |
| 220 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 100 | 1983 |  |  | 3956,2 | 3531,3 | 3719042,11 | - | - | 3719042,11 | - | - | - | - | - | - | - | 3719042,11 | 2018 | 2018 |
| 221 | г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 28 | 1960 |  |  | 1990,5 | 1533,9 | 587735,05 | 587735,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587735,05 | 2018 | 2018 |
| 222 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 39 | 1965 |  |  | 2051,0 | 1912,5 | 730307,25 | 730307,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730307,25 | 2018 | 2018 |
| 223 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 54 | 1971 |  |  | 3503,7 | 3178,2 | 750000,00 | 750000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750000,00 | 2018 | 2018 |
| 224 | г. Гаджиево, ул. Советская, д. 62 | 1973 |  |  | 2936,7 | 2657,2 | 750000,00 | 750000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750000,00 | 2018 | 2018 |
| 225 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 83 | 1979 |  |  | 2672,1 | 2293,1 | 750000,00 | 750000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750000,00 | 2018 | 2018 |
| 226 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 73 | 1975 |  |  | 3899,8 | 3421,8 | 750000,00 | 750000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750000,00 | 2018 | 2018 |
| 227 | г. Гаджиево, ул. Советская, д. 85 | 1979 |  |  | 2359,9 | 2070,8 | 750000,00 | 750000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750000,00 | 2018 | 2018 |
| 228 | г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д. 106 | 1986 |  |  | 1972,7 | 1837,3 | 3534624,15 | - | - | - | - | 3534624,15 | - | - | - | - | - | 3534624,15 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 151373,9 | 133393,3 | 77089343,81 | 12208938,35 | 17973159,95 | 26732160,86 | - | 19116410,62 | - | 1058674,03 | - | - | - | 77089343,81 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО поселок Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 7 | 1981 |  |  | 2536,7 | 2095,8 | 1143660,25 | 1079828,05 | - | - | - | - | - | 63832,20 | - | - | - | 1143660,25 | 2018 | 2018 |
| 230 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 8 | 1981 |  |  | 2439,9 | 2098,1 | 2395469,07 | - | - | 2296261,75 | - | - | - | 99207,32 | - | - | - | 2395469,07 | 2018 | 2018 |
| 231 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 12 | 1980 |  |  | 3986,3 | 3461,7 | 3698048,83 | - | - | 3591329,63 | - | - | - | 106719,20 | - | - | - | 3698048,83 | 2018 | 2018 |
| 232 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 23 | 1979 |  |  | 4046,9 | 3485,7 | 3961243,25 | - | - | - | - | 3897091,03 | - | 64152,22 | - | - | - | 3961243,25 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 13009,8 | 11141,3 | 11198421,40 | 1079828,05 | - | 5887591,38 | - | 3897091,03 | - | 333910,94 | - | - | - | 11198421,40 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Заозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 7 | 1977 |  |  | 3957,3 | 3409,8 | 5885248,68 | - | - | 5885248,68 | - | - | - | - | - | - | - | 5885248,68 | 2017 | 2018 |
| 234 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14 | 1982 |  |  | 3979,6 | 3351,69 | 3189633,44 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 227776,82 | - | - | - | 3189633,44 | 2018 | 2018 |
| 235 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 12 | 1975 |  |  | 3126,8 | 2731,2 | 103745,60 | - | - | - | - | - | - | 103745,60 | - | - | - | 103745,60 | 2018 | 2018 |
| 236 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 6 | 1974 |  |  | 3131,8 | 2735,0 | 103910,80 | - | - | - | - | - | - | 103910,80 | - | - | - | 103910,80 | 2018 | 2018 |
| 237 | г. Заозерск, ул. Флотская, д. 4 | 1987 |  |  | 3135,1 | 2740,7 | 103545,00 | - | - | - | - | - | - | 103545,00 | - | - | - | 103545,00 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 17330,6 | 14968,39 | 9386083,52 | - | 2961856,62 | 5885248,68 | - | - | - | 538978,22 | - | - | - | 9386083,52 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Островной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Островной, ул. Освобождения, д. 1 | 1976 |  |  | 3624,6 | 3238,3 | 3569252,31 | - | - | - | - | 3569252,31 | - | - | - | - | - | 3569252,31 | 2017 | 2018 |
| 239 | г. Островной, ул. Соловья, д. 11 | 1983 |  |  | 2384,8 | 2168,8 | 148965,33 | - | - | - | - | - | - | 148965,33 | - | - | - | 148965,33 | 2018 | 2018 |
| 240 | г. Островной, ул. Соловья, д. 23 | 1986 |  |  | 1614,8 | 1464,1 | 100562,59 | - | - | - | - | - | - | 100562,59 | - | - | - | 100562,59 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 7624,2 | 6871,2 | 3818780,23 | - | - | - | - | 3569252,31 | - | 249527,92 | - | - | - | 3818780,23 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 17 | 1984 |  |  | 3897,3 | 3367,6 | 2306224,05 | 2306224,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2306224,05 | 2017 | 2018 |
| 242 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 21 | 1985 |  |  | 4069,4 | 3670,6 | 1713773,36 | 1713773,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713773,36 | 2017 | 2018 |
| 243 | г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 11 | 1989 |  |  | 9161,5 | 7895,5 | 3192729,25 | 3192729,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3192729,25 | 2017 | 2018 |
| 244 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 35 | 1983 |  |  | 3876,5 | 3321,0 | 1646214,70 | 1646214,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646214,70 | 2017 | 2018 |
| 245 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 18 | 1986 |  |  | 3957,0 | 3534,5 | 1444268,66 | 1444268,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1444268,66 | 2017 | 2018 |
| 246 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 26 | 1978 |  |  | 7959,9 | 6823,3 | 4793149,89 | 4793149,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4793149,89 | 2017 | 2018 |
| 247 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 32 | 1986 |  |  | 4394,4 | 3760,7 | 1650459,34 | 1650459,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650459,34 | 2017 | 2018 |
| 248 | г. Североморск, ул. Советская, д. 10 | 1969 |  |  | 4061,8 | 3681,9 | 1406959,75 | 1406959,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406959,75 | 2017 | 2018 |
| 249 | г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 2 | 1987 |  |  | 3017,5 | 2609,6 | 1073778,77 | 1073778,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073778,77 | 2017 | 2018 |
| 250 | г. Североморск, ул. Фулика, д. 3 | 1980 |  |  | 2377,5 | 2073,4 | 1319222,24 | 1319222,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1319222,24 | 2017 | 2018 |
| 251 | г. Североморск, ул. Фулика, д. 4 | 1983 |  |  | 4521,2 | 4026,5 | 850377,78 | 850377,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850377,78 | 2017 | 2018 |
| 252 | пгт Сафоново, ул. Школьная, д. 9 | 1969 |  |  | 4553,1 | 4115,9 | 4688001,87 | 4688001,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4688001,87 | 2017 | 2018 |
| 253 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 1 | 1981 |  |  | 5958,4 | 5085,2 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2018 | 2018 |
| 254 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 6 | 1982 |  |  | 8463,5 | 6692,5 | 12151206,64 | - | 11847426,47 | - | - | - | - | 303780,17 | - | - | - | 12151206,64 | 2018 | 2018 |
| 255 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 5 | 1982 |  |  | 2466,4 | 1840,0 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2018 | 2018 |
| 256 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 8а | 1980 |  |  | 6548,3 | 5086,1 | 8931143,47 | - | 8707864,88 | - | - | - | - | 223278,59 | - | - | - | 8931143,47 | 2018 | 2018 |
| 257 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 2 | 1956 |  |  | 6395,7 | 5899,3 | 123115,30 | - | - | - | - | - | - | 123115,30 | - | - | - | 123115,30 | 2018 | 2019 |
| 258 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 4 | 1955 |  |  | 6028,8 | 5214,0 | 120252,62 | - | - | - | - | - | - | 120252,62 | - | - | - | 120252,62 | 2018 | 2019 |
| 259 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 13 | 1960 |  |  | 1838,4 | 1639,5 | 92817,62 | - | - | - | - | - | - | 92817,62 | - | - | - | 92817,62 | 2018 | 2019 |
| 260 | г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 10 | 1965 |  |  | 5931,7 | 5484,9 | 112130,68 | - | - | - | - | - | - | 112130,68 | - | - | - | 112130,68 | 2018 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 99478,3 | 85822,0 | 59584771,12 | 26085159,66 | 32225012,86 | - | - | - | - | 1274598,60 | - | - | - | 59584771,12 | X | X |
| ### Ковдорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 2 | 1963 |  |  | 1267,0 | 1232,5 | 393042,71 | - | - | - | - | - | 371105,44 | 21937,27 | - | - | - | 393042,71 | 2018 | 2018 |
| 262 | г. Ковдор, пл. Ленина, д. 3 | 1963 |  |  | 1233,3 | 1233,3 | 393297,83 | - | - | - | - | - | 371346,32 | 21951,51 | - | - | - | 393297,83 | 2018 | 2018 |
| 263 | г. Ковдор, ул. Горняков, д. 1 | 1958 |  |  | 1057,6 | 874,3 | 143189,58 | - | - | - | - | - | 135197,60 | 7991,98 | - | - | - | 143189,58 | 2018 | 2018 |
| 264 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7 | 1962 |  |  | 1548,9 | 1443,9 | 1071509,52 | 1011704,34 | - | - | - | - | - | 59805,18 | - | - | - | 1071509,52 | 2018 | 2018 |
| 265 | г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 20, корп. 1 | 1989 |  |  | 4005,8 | 3735,6 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2018 | 2018 |
| 266 | г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4 | 1957 |  |  | 380,7 | 380,7 | 62349,62 | - | - | - | - | - | 58869,64 | 3479,98 | - | - | - | 62349,62 | 2018 | 2018 |
| 267 | г. Ковдор, ул. Кошица, д. 25 | 1992 |  |  | 3976,6 | 3708,5 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2018 | 2018 |
| 268 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 1 | 1958 |  |  | 1312,9 | 1298,3 | 414026,25 | - | - | - | - | - | 390917,81 | 23108,44 | - | - | - | 414026,25 | 2018 | 2018 |
| 269 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  |  | 1254,8 | 1254,8 | 8860608,78 | 879206,74 | - | 7363572,96 | - | - | 377819,97 | 240009,11 | - | - | - | 8860608,78 | 2018 | 2018 |
| 270 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 7 | 1961 |  |  | 1277,1 | 1264,9 | 8931928,62 | 886283,55 | - | 7422843,03 | - | - | 380861,07 | 241940,97 | - | - | - | 8931928,62 | 2018 | 2018 |
| 271 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 8 | 1958 |  |  | 1344,4 | 1344,4 | 428727,48 | - | - | - | - | - | 404798,50 | 23928,98 | - | - | - | 428727,48 | 2018 | 2018 |
| 272 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 19 | 1958 |  |  | 792,8 | 728,4 | 119294,62 | - | - | - | - | - | 112636,32 | 6658,30 | - | - | - | 119294,62 | 2018 | 2018 |
| 273 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 23 | 1957 |  |  | 798,4 | 731,3 | 4881019,28 | - | - | 4590187,17 | - | - | 113084,76 | 177747,35 | - | - | - | 4881019,28 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 20250,3 | 19230,9 | 31592336,10 | 2777194,63 | 5746008,27 | 19376603,16 | - | - | 2716637,43 | 975892,61 | - | - | - | 31592336,10 | X | X |
| ### Кандалакшский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | пгт Зеленоборский, ул. Первомайская, д. 5а | 1966 |  |  | 784,4 | 725,5 | 4406498,45 | - | - | 4406498,45 | - | - | - | - | - | - | - | 4406498,45 | 2017 | 2018 |
| 275 | пгт Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 90 | 1967 |  |  | 1653,4 | 1558,1 | 6291197,87 | - | - | 6291197,87 | - | - | - | - | - | - | - | 6291197,87 | 2017 | 2018 |
| 276 | пгт Зеленоборский, ул. Привокзальная, д. 10 | 1983 |  |  | 981,1 | 923,3 | 5639480,95 | - | - | 5639480,95 | - | - | - | - | - | - | - | 5639480,95 | 2017 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 3418,9 | 3206,9 | 16337177,27 | - | - | 16337177,27 | - | - | - | - | - | - | - | 16337177,27 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | г. Кандалакша, ул. Букина, д. 5 | 1984 |  |  | 4009,1 | 3512,1 | 9049189,01 | - | - | 9049189,01 | - | - | - | - | - | - | - | 9049189,01 | 2017 | 2018 |
| 278 | г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 12 | 1954 |  |  | 2497,5 | 2023,9 | 12684097,17 | - | - | 8118738,87 | - | 4565358,30 | - | - | - | - | - | 12684097,17 | 2017 | 2018 |
| 279 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 23 | 1931 |  |  | 2056,5 | 1513,9 | 3784409,61 | - | - | - | - | 3784409,61 | - | - |  |  |  | 3784409,61 | 2017 | 2018 |
| 280 | г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 39 | 1951 |  |  | 560,8 | 516,6 | 3122966,59 | - | - | 3122966,59 | - | - | - | - | - | - | - | 3122966,59 | 2017 | 2018 |
| 281 | н.п. Белое Море, д. 4 | 1973 |  |  | 991,3 | 897,9 | 5636608,55 | - | - | 5636608,55 | - | - | - | - |  |  |  | 5636608,55 | 2017 | 2018 |
| 282 | н.п. Нивский, ул. Букина, д. 1 | 1976 |  |  | 4138,9 | 3605,3 | 10316115,06 | 10316115,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10316115,06 | 2017 | 2018 |
| 283 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 31 | 1958 |  |  | 5270,50 | 4351,30 | 7940861,42 | - | - | 7642594,00 | - | - | - | 298267,42 | - | - | - | 7940861,42 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 19524,6 | 16421,0 | 52534247,41 | 10316115,06 | - | 33570097,02 | - | 8349767,91 | - | 298267,42 | - | - | - | 52534247,41 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | с. Алакуртти, наб. Нижняя, д. 5 | 1980 |  |  | 3953,2 | 3607,13 | 3906866,64 | - | - | - | - | 3906866,64 | - | - | - | - | - | 3906866,64 | 2017 | 2018 |
| 285 | с. Алакуртти, ул. Набережная, д. 21 | 1982 |  |  | 3848,7 | 3339,6 | 3924008,78 | - | - | - | - | 3733747,94 | - | 190260,84 | - | - | - | 3924008,78 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 7801,9 | 6946,73 | 7830875,42 | - | - | - | - | 7640614,58 | - | 190260,84 | - | - | - | 7830875,42 | X | X |
| Итого Кандалакшский муниципальный район на 2018 год: |  |  |  |  | 30745,4 | 26574,6 | 76702300,10 | 10316115,06 | - | 49907274,29 | - | 15990382,49 | - | 488528,26 | - | - | - | 76702300,10 | X | X |
| ### Кольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Верхнетуломский Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | пгт Верхнетуломский, ул. Падунская, д. 2 | 1972 |  |  | 4990,4 | 4554,4 | 9939185,31 | - | - | 9939185,31 | - | - | - | - | - | - | - | 9939185,31 | 2017 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 4990,4 | 4554,4 | 9939185,31 | - | - | 9939185,31 | - | - | - | - | - | - | - | 9939185,31 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | ж.-д. ст. Магнетиты, ул. Зеленая, д. 4 | 1967 |  |  | 369,0 | 321,0 | 2014836,70 | - | - | 2014836,70 | - | - | - | - | - | - | - | 2014836,70 | 2017 | 2018 |
| 288 | н.п. Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 8 | 1982 |  |  | 1762,1 | 1469,6 | 1764841,35 | - | - | 1575399,81 | - | - | - | 189441,54 | - | - | - | 1764841,35 | 2018 | 2018 |
| 289 | пгт Кильдинстрой, ул. Советская, д. 13 | 1946 |  |  | 1002,1 | 989,9 | 3955080,17 | - | - | 3846689,68 | - | - | - | 108390,49 | - | - | - | 3955080,17 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 3133,2 | 2780,5 | 7734758,22 | - | - | 7436926,19 | - | - | - | 297832,03 | - | - | - | 7734758,22 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | г. Кола, пр. Советский, д. 15 | 1969 |  |  | 4364,8 | 4030,2 | 4495642,41 | - | - | - | - | 4495642,41 | - | - | - | - | - | 4495642,41 | 2017 | 2018 |
| 291 | г. Кола, пр. Советский, д. 37 | 1956 |  |  | 489,9 | 448,5 | 3737765,03 | 127262,81 | - | 2773519,52 | - | 836982,70 | - | - | - | - | - | 3737765,03 | 2017 | 2018 |
| 292 | г. Кола, пр. Советский, д. 39 | 1962 |  |  | 1436,5 | 1326,0 | 2154789,26 | - | - | - | - | 2154789,26 | - | - | - | - | - | 2154789,26 | 2017 | 2018 |
| 293 | г. Кола, пр. Советский, д. 42 | 1963 |  |  | 2192,1 | 2025,7 | 2876175,94 | - | - | - | - | 2876175,94 | - | - | - | - | - | 2876175,94 | 2017 | 2018 |
| 294 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 6 | 1960 |  |  | 1437,1 | 1267,3 | 4916698,63 | - | - | 4916698,63 | - | - | - | - | - | - | - | 4916698,63 | 2017 | 2018 |
| 295 | г. Кола, ул. Кривошеева, д. 9 | 1956 |  |  | 498,5 | 461,8 | 2855766,58 | - | - | 2855766,58 | - | - | - | - | - | - | - | 2855766,58 | 2017 | 2018 |
| 296 | г. Кола, пр. Миронова, д. 18 | 1973 |  |  | 5837,2 | 5432,4 | 115352,08 | - | - | - | - | - | - | 115352,08 | - | - | - | 115352,08 | 2018 | 2019 |
| 297 | г. Кола, пр. Миронова, д. 20 | 1974 |  |  | 4982,6 | 4534,5 | 12515990,87 | - | - | 12402202,29 | - | - | - | 113788,58 | - | - | - | 12515990,87 | 2018 | 2018 |
| 298 | г. Кола, ул. Победы, д. 12 | 1972 |  |  | 4972,5 | 4568,2 | 113898,32 | - | - | - | - | - | - | 113898,32 | - | - | - | 113898,32 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 26211,2 | 24094,6 | 33782079,12 | 127262,81 | - | 22948187,02 | - | 10363590,31 | - | 343038,98 | - | - | - | 33782079,12 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Молочный Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | пгт Молочный, ул. Гальченко, д. 8 | 1980 |  |  | 8962,1 | 7455,6 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 8962,10 | 7455,6 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Мурмаши Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 15 | 1955 |  |  | 686,7 | 607,4 | 3684694,73 | - | - | 3684694,73 | - | - | - | - | - | - | - | 3684694,73 | 2017 | 2018 |
| 301 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 6 | 1965 |  |  | 1499,3 | 1392,7 | 5211792,75 | - | - | 5211792,75 | - | - | - | - | - | - | - | 5211792,75 | 2017 | 2018 |
| 302 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 33 | 1985 |  |  | 4447,2 | 3794,9 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2018 | 2018 |
| 303 | пгт Мурмаши, ул. Советская, д. 16 | 1969 |  |  | 5355,1 | 4629,0 | 8447647,26 | - | - | 8329774,70 | - | - | - | 117872,56 | - | - | - | 8447647,26 | 2018 | 2018 |
| 304 | пгт Мурмаши, ул. Цесарского, д. 4 | 1962 |  |  | 1351,1 | 1258,0 | 79718,20 | - | - | - | - | - | - | 79718,20 | - | - | - | 79718,20 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 13339,4 | 11682,0 | 23499456,26 | - | 5923713,24 | 17226262,18 | - | - | - | 349480,84 | - | - | - | 23499456,26 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Междуречье Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | н.п. Междуречье, д. 4 | 1969 |  |  | 1809,8 | 1252,9 | 79395,02 | - | - | - | - | - | - | 79395,02 | - | - | - | 79395,02 | 2018 | 2018 |
| 306 | н.п. Мишуково, д. 1а | 1964 |  |  | 1708,8 | 1375,2 | 87145,05 | - | - | - | - | - | - | 87145,05 | - | - | - | 87145,05 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 3518,6 | 2628,1 | 166540,07 | - | - | - | - | - | - | 166540,07 | - | - | - | 166540,07 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Пушной Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | ж.-д. ст. Лопарская, ул. Восход, д. 13 | 1967 |  |  | 1018,30 | 608,80 | 3873686,34 | - | - | 3873686,34 | - | - | - | - | - | - | - | 3873686,34 | 2017 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 1018,30 | 608,80 | 3873686,34 | - | - | 3873686,34 | - | - | - | - | - | - | - | 3873686,34 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Тулома Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | с. Тулома, ул. Школьная, д. 6 | 1986 |  |  | 11402,3 | 9820,1 | 2687201,40 | - | 2648925,10 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2687201,40 | 2018 | 2018 |
| 309 | с. Тулома, ул. Ручьевая, д. 3 | 1977 |  |  | 3641,0 | 3372,0 | 99811,48 | - | - | - | - | - | - | 99811,48 | - | - | - | 99811,48 | 2018 | 2018 |
| 310 | с. Тулома, ул. Школьная, д. 1 | 1978 |  |  | 5514,2 | 5013,9 | 114595,70 | - | - | - | - | - | - | 114595,70 | - | - | - | 114595,70 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 20557,5 | 18206,0 | 2901608,58 | - | 2648925,10 | - | - | - | - | 252683,48 | - | - | - | 2901608,58 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Ура-Губа Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | с. Ура-Губа, ул. Полярная, д. 13 | 1975 |  |  | 2790,7 | 2020,2 | 77061,08 | - | - | - | - | - | - | 77061,08 | - | - | - | 77061,08 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 2790,7 | 2020,2 | 77061,08 | - | - | - | - | - | - | 77061,08 | - | - | - | 77061,08 | X | X |
| Итого Кольский муниципальный район на 2018 год: |  |  |  |  | 84521,4 | 74030,2 | 88049978,30 | 127262,81 | 14496351,58 | 61424247,04 | - | 10363590,31 | - | 1638526,56 | - | - | - | 88049978,30 | X | X |
| ### Ловозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | пгт Ревда, ул. Комсомольская, д. 19 | 1961 |  |  | 1179,3 | 1106,5 | 10832443,82 | 4915863,67 | - | 4370804,33 | - | 1545775,82 | - | - | - | - | - | 10832443,82 | 2017 | 2018 |
| 313 | пгт Ревда, ул. Кузина, д. 1 | 1975 |  |  | 4749,4 | 4338,7 | 112739,43 | - | - | - | - | - | - | 112739,43 | - | - | - | 112739,43 | 2018 | 2018 |
| 314 | пгт Ревда, ул. Нефедова, д. 4 | 1977 |  |  | 4468,6 | 3865,5 | 2923598,78 | - | 2885322,48 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2923598,78 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 10397,3 | 9310,7 | 13868782,03 | 4915863,67 | 2885322,48 | 4370804,33 | - | 1545775,82 | - | 151015,73 | - | - | - | 13868782,03 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (полномочия переданы в Ловозерский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 21 | 1962 |  |  | 683,2 | 634,9 | 913001,74 | - | - | - | - | 820216,76 | 92784,98 |  | - | - | - | 913001,74 | 2017 | 2018 |
| 316 | с. Ловозеро, ул. Юрьева, д. 14 | 1990 |  |  | 3336,03 | 2787,3 | 4933170,91 | - | - | 4824817,41 | - | - | - | 108353,50 | - | - | - | 4933170,91 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 4019,23 | 3422,20 | 5846172,65 | - | - | 4824817,41 | - | 820216,76 | 92784,98 | 108353,50 | - | - | - | 5846172,65 | X | X |
| Итого Ловозерский муниципальный район на 2018 год: |  |  |  |  | 14416,5 | 12732,9 | 19714954,68 | 4915863,67 | 2885322,48 | 9195621,74 | - | 2365992,58 | 92784,98 | 259369,23 | - | - | - | 19714954,68 | X | X |
| ### Печенгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Заполярный Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | г. Заполярный, пер. Короткий, д. 2 | 1958 |  |  | 423,0 | 383,7 | 4948489,80 | 1699807,73 | - | 2408388,92 | - | 840293,15 | - | - | - | - | - | 4948489,80 | 2017 | 2018 |
| 318 | г. Заполярный, пер. Советский, д. 5 | 1959 |  |  | 1711,5 | 1155,3 | 4778805,28 | - | - | 4778805,28 | - | - | - | - | - | - | - | 4778805,28 | 2017 | 2018 |
| 319 | г. Заполярный, пер. Стрельцова, д. 3 | 1966 |  |  | 3036,4 | 2701,8 | 2718468,76 | 2718468,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2718468,76 | 2017 | 2018 |
| 320 | г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 7/1 | 1958 |  |  | 2792,1 | 1881,9 | 5224720,22 | 5224720,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5224720,22 | 2017 | 2018 |
| 321 | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1984 |  |  | 15826,6 | 12548,8 | 17521147,51 | - | 17291489,71 | - | - | - | - | 229657,80 | - | - | - | 17521147,51 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 23789,6 | 18671,5 | 35191631,57 | 9642996,71 | 17291489,71 | 7187194,20 | - | 840293,15 | - | 229657,80 | - | - | - | 35191631,57 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Никель Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1 | 1952 |  |  | 4680,0 | 4109,7 | 5357680,99 | - | - | - | - | 5357680,99 | - | - | - | - | - | 5357680,99 | 2017 | 2018 |
| 323 | пгт Никель, ул. Печенгская, д. 11 | 1966 |  |  | 3490,1 | 3187,7 | 7065547,30 | 7065547,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7065547,30 | 2017 | 2018 |
| 324 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 25 | 1958 |  |  | 2920,1 | 2681,5 | 10229298,19 | - | - | 10229298,19 | - | - | - | - | - | - | - | 10229298,19 | 2017 | 2018 |
| 325 | пгт Никель, ул. Бредова, д. 1 | 1965 |  |  | 4081,6 | 2519,9 | 641051,67 | 641051,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641051,67 | 2017 | 2018 |
| 326 | пгт Никель, ул. Октябрьская, д. 6 | 1960 |  |  | 2751,6 | 2049,6 | 552410,38 | - | - | - | - | - | 552410,38 | - | - | - | - | 552410,38 | 2017 | 2018 |
| 327 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 39 | 1985 |  |  | 17444,2 | 17264,3 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2018 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 35367,6 | 31812,7 | 29921591,85 | 7706598,97 | 5923713,24 | 10229298,19 | - | 5357680,99 | 552410,38 | 151890,08 | - | - | - | 29921591,85 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Печенга Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | н.п. Лиинахамари, ул. Северная, д. 2 | 1972 |  |  | 4032,8 | 3151,3 | 1203430,99 | 1203430,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1203430,99 | 2017 | 2018 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 4032,8 | 3151,30 | 1203430,99 | 1203430,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1203430,99 | X | X |
| Итого Печенгский муниципальный район на 2018 год: |  |  |  |  | 63190,0 | 53635,5 | 66316654,41 | 18553026,67 | 23215202,95 | 17416492,39 | - | 6197974,14 | 552410,38 | 381547,88 | - | - | - | 66316654,41 | X | X |
| ### Терский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | пгт Умба, ул. Беломорская, д. 6 | 1982 |  |  | 5214,2 | 4364,1 | 11366996,71 | - | - | 10090180,57 | - | - | - | 1276816,14 | - | - | - | 11366996,71 | 2017 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2018 год: |  |  |  |  | 5214,2 | 4364,1 | 11366996,71 | - | - | 10090180,57 | - | - | - | 1276816,14 | - | - | - | 11366996,71 | X | X |
| Итого Терский муниципальный район на 2018 год: |  |  |  |  | 5214,2 | 4364,1 | 11366996,71 | - | - | 10090180,57 | - | - | - | 1276816,14 | - | - | - | 11366996,71 | X | X |
| Итого по Мурманской области на 2019 год: |  |  |  |  | 908311,60 | 787024,09 | 1517004680,87 | 226291740,16 | 212629522,34 | 661380104,87 | 3849763,07 | 384515717,39 | 7340256,82 | 20997576,21 | - | - | 30983363,63 | 1486021317,24 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 24 | 1990 |  |  | 4605,70 | 3917,6 | 5711080,30 | - | 5568303,29 | - | - | - | - | 142777,01 | - | - | - | 5711080,30 | 2019 | 2019 |
| 2 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 | 1963 |  |  | 3419,8 | 3180,4 | 7195523,88 | - | - | - | - | 7195523,88 | - | - | - | - | - | 7195523,88 | 2017 | 2019 |
| 3 | г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 13 | 1964 |  |  | 3282,1 | 3042,7 | 8633911,34 | - | - | 8524344,80 | - | - | - | 109566,54 | - | - | - | 8633911,34 | 2018 | 2019 |
| 4 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  |  | 3376,3 | 3110,4 | 8585232,77 | - | - | 8585232,77 | - | - | - | - | - | - | - | 8585232,77 | 2017 | 2019 |
| 5 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 12 | 1957 |  |  | 2020,4 | 1842,9 | 11645167,83 | 622572,99 | - | 10814734,30 | - | - | - | 207860,54 | - | - | - | 11645167,83 | 2017 | 2019 |
| 6 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 15 | 1963 |  |  | 2736,2 | 2532,3 | 6795043,19 | - | - | 6694717,23 | - | - | - | 100325,96 | - | - | - | 6795043,19 | 2018 | 2019 |
| 7 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 | 1961 |  |  | 3356,2 | 3118,4 | 7027508,33 | - | - | - | - | 7027508,33 | - | - | - | - | - | 7027508,33 | 2017 | 2018 |
| 8 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 19 | 1962 |  |  | 2750,8 | 2546,6 | 6832848,53 | - | - | 6732522,57 | - | - | - | 100325,96 | - | - | - | 6832848,53 | 2018 | 2019 |
| 9 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 21 | 1963 |  |  | 3098,3 | 2581,3 | 6924817,23 | - | - | 6824259,99 | - | - | - | 100557,24 | - | - | - | 6924817,23 | 2018 | 2019 |
| 10 | г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9 | 1964 |  |  | 2767,5 | 2526,0 | 7187772,50 | - | - | 7076772,26 | - | - | - | 111000,24 | - | - | - | 7187772,50 | 2018 | 2019 |
| 11 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 | 1963 |  |  | 2377,5 | 2211,5 | 5021092,11 | - | - | - | - | 5021092,11 | - | - | - | - | - | 5021092,11 | 2017 | 2019 |
| 12 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 11 | 1964 |  |  | 2626,8 | 2447,1 | 6960309,23 | - | - | 6855728,19 | - | - | - | 104581,04 | - | - | - | 6960309,23 | 2018 | 2019 |
| 13 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 15 | 1964 |  |  | 3468,0 | 3227,5 | 9151649,03 | - | - | 9042075,41 | - | - | - | 109573,62 | - | - | - | 9151649,03 | 2018 | 2019 |
| 14 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 | 1961 |  |  | 2120,4 | 1978,8 | 5156857,87 | - | - | - | - | 5156857,87 | - | - | - | - | - | 5156857,87 | 2017 | 2019 |
| 15 | г. Апатиты, ул. Московская, д. 9 | 1963 |  |  | 2669,2 | 2487,9 | 7074681,83 | - | - | 6970032,35 | - | - | - | 104649,48 | - | - | - | 7074681,83 | 2018 | 2019 |
| 16 | г. Апатиты, ул. Победы, д. 11 | 1967 |  |  | 4815,6 | 4384,0 | 13776908,88 | 2015429,80 | - | 11590111,88 | - | - | - | 171367,20 | - | - | - | 13776908,88 | 2019 | 2019 |
| 17 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 11 | 1964 |  |  | 3070,9 | 2873,9 | 8156567,91 | - | - | 8051439,35 | - | - | - | 105128,56 | - | - | - | 8156567,91 | 2018 | 2019 |
| 18 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 | 1962 |  |  | 3331,6 | 3066,2 | 6924098,64 | - | - | - | - | 6924098,64 | - | - | - | - | - | 6924098,64 | 2017 | 2019 |
| 19 | г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8 | 1964 |  |  | 3417,0 | 3175,8 | 9005724,48 | - | - | 8897234,10 | - | - | - | 108490,38 | - | - | - | 9005724,48 | 2018 | 2019 |
| 20 | г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 | 1962 |  |  | 1737,6 | 1616,3 | 4394346,09 | - | - | 4394346,09 | - | - | - | - | - | - | - | 4394346,09 | 2018 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 61047,9 | 55867,6 | 152161141,97 | 2638002,79 | 5568303,29 | 111053551,29 | - | 31325080,83 | - | 1576203,77 | - | - | - | 152161141,97 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 13 | 1936 |  |  | 4657,0 | 3505,7 | 21577045,64 |  |  | 21261930,10 |  |  |  | 315115,54 |  |  |  | 21577045,64 | 2019 | 2019 |
| 22 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 15 | 1939 |  |  | 6598,1 | 4718,67 | 16382411,61 |  |  | 16081153,28 |  |  |  | 301258,33 |  |  |  | 16382411,61 | 2019 | 2019 |
| 23 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а | 1955 |  |  | 2377,5 | 2172,1 | 4796499,61 | - | - | - | - | 4796499,61 | - | - | - | - | - | 4796499,61 | 2017 | 2019 |
| 24 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 3 | 1962 |  |  | 3377,4 | 3109,5 | 9040153,35 |  |  | 8711489,85 |  |  |  | 328663,50 |  |  |  | 9040153,35 | 2019 | 2019 |
| 25 | г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 8 | 1987 |  |  | 2311,7 | 1921,7 | 3111758,12 | - | 2898373,25 | - | - | - | - | 213384,87 | - | - | - | 3111758,12 | 2017 | 2019 |
| 26 | г. Кировск, ул. Шилейко, д. 4 | 1969 |  |  | 2976,1 | 2790,87 | 7605302,42 |  |  | 7378306,46 |  |  |  | 226995,96 |  |  |  | 7605302,42 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 22297,8 | 18218,54 | 62513170,75 | - | 2898373,25 | 53432879,69 | - | 4796499,61 | - | 1385418,20 | - | - | - | 62513170,75 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Мончегорск, наб. Комсомольская, д. 60 | 1961 |  |  | 2052,9 | 1928,1 | 14748961,07 | 9319233,24 | - | 5164589,38 | - | - | - | 265138,45 | - | - | 4520254,66 | 10228706,41 | 2018 | 2019 |
| 28 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 10 | 1991 |  |  | 13175,4 | 11314,9 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2019 | 2019 |
| 29 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 27/1а | 1985/1987 |  |  | 15569,9 | 13379,7 | 9113404,98 | - | 8885569,86 | - | - | - | - | 227835,12 | - | - | - | 9113404,98 | 2019 | 2019 |
| 30 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 7/42 | 1960 |  |  | 3380,5 | 3140,2 | 9520471,70 | 9383337,22 | - | - | - | - | - | 137134,48 | - | - | 2590595,09 | 6929876,61 | 2017 | 2019 |
| 31 | г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 9/23 | 1948 |  |  | 2830,3 | 2495,3 | 6174088,33 | - | - | 6174088,33 | - | - | - | - | - | - | - | 6174088,33 | 2017 | 2019 |
| 32 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 27 | 1957 |  |  | 6714,2 | 5981,0 | 409937,00 | - | - | - | - | - | - | 409937,00 | - | - | 151293,96 | 258643,04 | 2017 | 2019 |
| 33 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 33 | 1958 | ОКН |  | 3278,8 | 2630,4 | 4793544,84 | 4679109,49 | - | - | - | - | - | 114435,35 | - | - | - | 4793544,84 | 2017 | 2019 |
| 34 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 49 | 1965 |  |  | 3472,7 | 3227,5 | 144320,40 | - | - | - | - | - | - | 144320,40 | - | - | 53263,81 | 91056,59 | 2019 | 2019 |
| 35 | г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 70/22 | 1970 |  |  | 6884,1 | 6354,7 | 175113,60 | - | - | - | - | - | - | 175113,60 | - | - | 64628,54 | 110485,06 | 2019 | 2019 |
| 36 | г. Мончегорск, ул. 10 Гвардейской Дивизии, д. 2 | 1992 |  |  | 4336,1 | 3709,3 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 37 | г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 5а | 1967 |  |  | 3726,8 | 3431,8 | 3981214,67 | - | - | 3981214,67 | - | - | - | - | - | - | 1469332,43 | 2511882,24 | 2019 | 2019 |
| 38 | г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 20 | 1961 |  |  | 3117,1 | 2927,5 | 86258,40 | - | - | - | - | - | - | 86258,40 | - | - | - | 86258,40 | 2019 | 2019 |
| 39 | г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 4 | 1957 |  |  | 1486,6 | 1314,1 | 8038808,06 | 7827068,06 | - | - | - | - | - | 211740,00 | - | - | 2043762,88 | 5995045,18 | 2017 | 2019 |
| 40 | г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 25 | 1962 |  |  | 3538,0 | 3294,7 | 149762,40 | - | - | - | - | - | - | 149762,40 | - | - | 55272,26 | 94490,14 | 2018 | 2019 |
| 41 | г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 14 | 1987/1995 |  |  | 17847,7 | 15428,7 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 42 | г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 12 | 1991 |  |  | 15886,6 | 13849,8 | 21264611,62 | - | 20732996,33 | - | - | - | - | 531615,29 | - | - | - | 21264611,62 | 2019 | 2019 |
| 43 | г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 16 | 1992 |  |  | 4425,1 | 3842,5 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 44 | г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 2 | 1992 |  |  | 15732,5 | 13772,0 | 15189008,30 | - | 14809283,09 | - | - | - | - | 379725,21 | - | - | - | 15189008,30 | 2019 | 2019 |
| 45 | г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 4 | 1992/1993 |  |  | 23389,9 | 18493,8 | 15189008,30 | - | 14809283,09 | - | - | - | - | 379725,21 | - | - | - | 15189008,30 | 2019 | 2019 |
| 46 | г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 5 | 1993/1994 |  |  | 14203,3 | 12443,2 | 18226809,96 | - | 17771139,71 | - | - | - | - | 455670,25 | - | - | - | 18226809,96 | 2019 | 2019 |
| 47 | г. Мончегорск, ул. Советская, д. 12 | 1947 |  |  | 1014,1 | 925,5 | 139802,40 | - | - | - | - | - | - | 139802,40 | - | - | 51596,36 | 88206,04 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 166062,6 | 143884,7 | 151647539,32 | 31208748,01 | 100703125,04 | 15319892,38 | - | - | - | 4415773,88 | - | - | 11000000,00 | 140647539,32 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | ОКН |  | 7307,9 | 4410,6 | 18355720,00 | - | - | - | - | 18355720,00 | - | - | - | - | - | 18355720,00 | 2017 | 2019 |
| 49 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 65 | 1939 | ОКН |  | 9040,8 | 8890,4 | 61592329,22 | - | - | - | - | 61592329,22 | - | - | - | - | - | 61592329,22 | 2017 | 2019 |
| 50 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88 | 1940 |  |  | 2419,1 | 2391,5 | 6986254,82 | - | - | - | - | 6427366,82 | - | 558888,00 | - | - | - | 6986254,82 | 2017 | 2019 |
| 51 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 | 1951 | ОКН |  | 9390,9 | 6593,4 | 42672359,14 | 10035281,79 | - | - | - | 32115826,15 | - | 521251,20 | - | - | 2944056,58 | 39728302,56 | 2017 | 2019 |
| 52 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94 | 1953 | ОКН |  | 10317,8 | 8324,5 | 48159341,52 | - | - | - | - | 48159341,52 | - | - | - | - | - | 48159341,52 | 2017 | 2019 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12 | 1948 |  |  | 1690,7 | 1676,4 | 25759771,00 | 8455424,48 | - | 10167298,86 | - | 6187706,06 | - | 949341,60 | - | - | - | 25759771,00 | 2017 | 2019 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 10 | 1973 |  |  | 1852,6 | 1563,4 | 4250523,22 | - | - | 4250523,22 | - | - | - | - | - | - | - | 4250523,22 | 2017 | 2019 |
| 55 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 19 | 1970 |  |  | 2849,7 | 2400,1 | 5510101,58 | - | - | - | - | 5510101,58 | - | - | - | - | - | 5510101,58 | 2017 | 2019 |
| 56 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 20 | 1974 |  |  | 6692,1 | 5663,6 | 4486980,64 | 4486980,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4486980,64 | 2017 | 2019 |
| 57 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 22 | 1965 |  |  | 3254,4 | 2056,6 | 5761714,11 | - | - | 5761714,11 | - | - | - | - | - | - | - | 5761714,11 | 2017 | 2019 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 10 | 1975 |  |  | 3038,3 | 2582,0 | 5350055,24 | - | - | 5350055,24 | - | - | - | - | - | - | - | 5350055,24 | 2017 | 2019 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 38 | 1982 |  |  | 3262,3 | 3136,2 | 5002865,52 | 2867768,94 | - | 2135096,58 | - | - | - | - | - | - | - | 5002865,52 | 2017 | 2019 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 1980 |  |  | 3946,4 | 3741,7 | 2547315,50 | - | - | 2547315,50 | - | - | - | - | - | - | - | 2547315,50 | 2017 | 2019 |
| 61 | г. Мурманск, ул. имени Полухина, д. 9 | 1962 |  |  | 2559,6 | 2551,2 | 6744683,72 | - | - | 6744683,72 | - | - | - | - | - | - | - | 6744683,72 | 2017 | 2019 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Кильдинская, д. 21 | 1991 |  |  | 7417,1 | 7400,9 | 10046416,93 | - | - | - | - | 10046416,93 | - | - | - | - | - | 10046416,93 | 2017 | 2019 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Крупской, д. 40а | 1985 |  |  | 6726,8 | 5085,0 | 8949247,71 | 3091087,60 | - | 5858160,11 | - | - | - | - | - | - | - | 8949247,71 | 2017 | 2019 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Пищевиков, д. 9 | 1959 |  |  | 371,4 | 305,03 | 1102836,07 | 1102836,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1102836,07 | 2017 | 2019 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 10 | 1963 |  |  | 2996,2 | 2967,2 | 6364549,20 | 1367343,42 | - | 4997205,78 | - | - | - | - | - | - | - | 6364549,20 | 2017 | 2019 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 6 | 1963 |  |  | 2962,9 | 2954,6 | 6247611,79 | 1310207,15 | - | 4937404,64 | - | - | - | - | - | - | - | 6247611,79 | 2017 | 2019 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 |  |  | 2206,7 | 1398,8 | 3645347,08 | - | - | - | - | 3645347,08 | - | - | - | - | - | 3645347,08 | 2017 | 2019 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Туристов, д. 47 | 1951 |  |  | 1169,8 | 636,2 | 1827202,71 | 1827202,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827202,71 | 2017 | 2019 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, д. 26 | 1959 |  |  | 692,2 | 626,9 | 4666651,25 | 331574,86 | - | 2735551,68 | - | 1599524,71 | - | - | - | - | - | 4666651,25 | 2017 | 2019 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 16 | 1099,9 |  |  | 1099,9 | 977,5 | 2704322,76 | 2704322,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2704322,76 | 2017 | 2019 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 30а | 1962 |  |  | 1644,3 | 1272,8 | 961324,71 | 961324,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961324,71 | 2017 | 2019 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 31 | 1956 |  |  | 1082,7 | 551,6 | 559465,29 | - | - | - | - | - | 559465,29 | - | - | - | - | 559465,29 | 2017 | 2019 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 33а | 1963 |  |  | 1753,8 | 1459,63 | 4085481,45 | - | - | 4085481,45 | - | - | - | - | - | - | - | 4085481,45 | 2017 | 2019 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Юрия Гагарина, д. 9, корп. 2 | 1962 |  |  | 2950,3 | 2936,0 | 15066933,24 | - | - | 8225417,01 | - | 6841516,23 | - | - | - | - | - | 15066933,24 | 2017 | 2019 |
| 75 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 22 | 1969 |  |  | 4734,4 | 4430,0 | 11711723,46 | - | - | 11711723,46 | - | - | - | - | - | - | - | 11711723,46 | 2018 | 2019 |
| 76 | г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 | 1969 |  |  | 4444,7 | 4304,9 | 11380992,85 | - | - | 11380992,85 | - | - | - | - | - | - | - | 11380992,85 | 2018 | 2019 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49, корп. 3 | 1968 |  |  | 4623,3 | 4579,8 | 3088802,33 | 3088802,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3088802,33 | 2018 | 2019 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 12 | 1950 |  |  | 558,2 | 406,0 | 6697735,86 | 2364708,41 | - | 2548360,44 | - | 1784667,01 | - | - | - | - | - | 6697735,86 | 2018 | 2019 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 10 | 1954 |  |  | 2883,2 | 2239,8 | 8164200,57 | 8164200,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8164200,57 | 2018 | 2019 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 | 1956 |  |  | 3322,4 | 2387,6 | 1952282,93 | 1952282,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952282,93 | 2018 | 2019 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13 | 1962 |  |  | 5878,5 | 4661,2 | 3126615,48 | 3126615,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3126615,48 | 2018 | 2019 |
| 82 | г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 5, корп. 3 | 1974 |  |  | 3293,5 | 2523,1 | 5724509,32 | 5724509,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5724509,32 | 2018 | 2019 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 4/22 | 1958 |  |  | 1454,1 | 1342,5 | 5738938,60 | - | - | 5738938,60 | - | - | - | - | - | - | - | 5738938,60 | 2018 | 2019 |
| 84 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 28в | 1963 |  |  | 2854,8 | 2602,0 | 4135248,19 | 1196201,72 | - | - | 626795,65 | - | 2145889,70 | 166361,12 | - | - | - | 4135248,19 | 2018 | 2019 |
| 85 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 45 | 1993 |  |  | 2726,2 | 2311,7 | 3325987,27 | - | - | 3325987,27 | - | - | - | - | - | - | - | 3325987,27 | 2018 | 2019 |
| 86 | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 54 | 1963 |  |  | 3738,7 | 2718,4 | 1016324,71 | 961324,71 | - | - | - | - | - | 55000,00 | - | - | - | 1016324,71 | 2020 | 2022 |
| 87 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 | 1990 |  |  | 5837,7 | 4757,2 | 13972791,67 | 10734132,96 | - | 3238658,71 | - | - | - | - | - | - | - | 13972791,67 | 2018 | 2019 |
| 88 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 36 | 1984 |  |  | 2959,5 | 2893,1 | 6741549,93 | - | - | - | - | 6741549,93 | - | - | - | - | - | 6741549,93 | 2018 | 2019 |
| 89 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 1 | 1963 |  |  | 3542,0 | 2599,5 | 1016324,71 | 961324,71 | - | - | - | - | - | 55000,00 | - | - | - | 1016324,71 | 2020 | 2022 |
| 90 | г. Мурманск, пр. Ленина, д. 70 | 1938 | ОКН |  | 9703,7 | 7774,5 | 6744380,30 | 6744380,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6744380,30 | 2018 | 2019 |
| 91 | г. Мурманск, пр. Лесная, д. 12 | 1962 |  |  | 3352,1 | 3052,8 | 7113685,54 | - | - | - | - | 7113685,54 | - | - | - | - | - | 7113685,54 | 2018 | 2019 |
| 92 | жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 17 | 1971 |  |  | 3093,4 | 2088,0 | 5849683,48 | - | - | 5849683,48 | - | - | - | - | - | - | - | 5849683,48 | 2018 | 2019 |
| 93 | г. Мурманск, ул. им. вице-адмирала Николаева, д. 9 | 1960 |  |  | 1758,3 | 1539,8 | 10382059,08 | - | - | 6369258,52 | - | 4012800,56 | - | - | - | - | - | 10382059,08 | 2018 | 2019 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5/2 | 1962 |  |  | 2549,3 | 2519,6 | 9330191,68 | 2271349,48 | - | 7058842,20 | - | - | - | - | - | - | - | 9330191,68 | 2018 | 2019 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 43 | 1959 |  |  | 636,4 | 624,4 | 4924311,12 | 1005108,51 | - | 3919202,61 | - | - | - | - | - | - | - | 4924311,12 | 2018 | 2019 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 | 1959 |  |  | 643,3 | 631,3 | 2328569,18 | 2328569,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2328569,18 | 2018 | 2019 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 | 1963 |  |  | 3460,3 | 3196,5 | 20606654,08 | 11651427,42 | - | 8955226,66 | - | - | - | - | - | - | - | 20606654,08 | 2018 | 2019 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 | 1957 |  |  | 311,8 | 282,9 | 1658110,15 | 127623,80 | - | - | - | 1243552,46 | 286933,89 | - | - | - | - | 1658110,15 | 2018 | 2019 |
| 99 | г. Мурманск, пер. Терский, д. 3 | 1956 |  |  | 2338,2 | 1510,7 | 4228425,58 | - | - | 4228425,58 | - | - | - | - | - | - | - | 4228425,58 | 2018 | 2019 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 | 1950 |  |  | 3716,0 | 2713,3 | 7594484,10 | - | - | 7594484,10 | - | - | - | - | - | - | - | 7594484,10 | 2018 | 2019 |
| 101 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 6 | 1964 |  |  | 2598,3 | 2522,7 | 961324,71 | 961324,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961324,71 | 2018 | 2019 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 3 | 1959 |  |  | 2920,6 | 2770,60 | 9444815,68 | - | - | 9372849,43 | - | - | - | 71966,25 | - | - | 9444815,68 | - | 2019 | 2019 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 16 | 1965 |  |  | 2026,7 | 1926,70 | 5624665,59 | - | - | 2657140,04 | - | 2600453,63 | - | 367071,92 | - | - | 5624665,59 | - | 2019 | 2019 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 4 | 1955 |  |  | 398,4 | 378,40 | 1969825,78 | - | - | 1933015,68 | - | - | - | 36810,10 | - | - | 1969825,78 | - | 2019 | 2019 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Баумана, д. 43, корп. 1 | 1978 |  |  | 12387,3 | 10802,9 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 6 | 1976 |  |  | 4504,9 | 3822,7 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 107 | г. Мурманск, пер. Якорный, д. 14 | 1977 |  |  | 11944,1 | 11881,9 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 45 | 1965 |  |  | 3957,0 | 3912,6 | 1016324,71 | 961324,71 | - | - | - | - | - | 55000,00 | - | - | - | 1016324,71 | 2019 | 2019 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 14а | 1960 |  |  | 1773,0 | 1641,5 | 1910062,95 | - | - | 1786833,08 | - | - | - | 123229,87 | - | - | - | 1910062,95 | 2019 | 2019 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 4 | 1994 |  |  | 2389,4 | 2371,5 | 1760405,05 | 1667174,65 | - | - | - | - | - | 93230,40 | - | - | - | 1760405,05 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 230010,40 | 197275,86 | 509762817,04 | 104533741,03 | 8885569,86 | 165465530,61 | 626795,65 | 223977905,43 | 2992288,88 | 3280985,58 | - | - | 19983363,63 | 489779453,41 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Оленегорск, ул. Горького, д. 2 | 1951 |  |  | 1076,3 | 512,2 | 6077141,37 | 1426280,62 | - | 3214951,27 | - | 1159040,94 | 276868,54 | - | - | - | - | 6077141,37 | 2018 | 2019 |
| 112 | г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 12 | 1955 |  |  | 1155,1 | 617,1 | 6970166,34 | 1548769,64 | - | 3873382,33 | - | 1237856,24 | 310158,13 | - | - | - | - | 6970166,34 | 2018 | 2019 |
| 113 | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 30 | 1958 |  |  | 2305,4 | 1122,1 | 9841173,26 | 4799491,51 | - | 4641476,15 | 175964,92 | - | - | 224240,68 | - | - | - | 9841173,26 | 2018 | 2019 |
| 114 | г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 6 | 1986 |  |  | 3907,6 | 2754,0 | 16309856,84 | 7527713,93 | - | 7715530,80 | 829228,71 | - | - | 237383,40 | - | - | - | 16309856,84 | 2018 | 2019 |
| 115 | г. Оленегорск, ул. Мира, д. 11 | 1955 |  |  | 924,3 | 509,2 | 7649335,04 | 1509280,66 | - | 3196121,02 | - | 2238306,51 | 516460,71 | 189166,14 | - | - | - | 7649335,04 | 2018 | 2019 |
| 116 | г. Оленегорск, ул. Южная, д. 7а | 1982 |  |  | 4862,3 | 3690,3 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 117 | г. Оленегорск, б-р Молодежный, д. 17 | 1995 |  |  | 4904,3 | 3817,6 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 118 | г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7 | 1979 |  |  | 21149,4 | 19696,0 | 5711080,30 | - | 5568303,29 | - | - | - | - | 142777,01 | - | - | - | 5711080,30 | 2019 | 2019 |
| 119 | г. Оленегорск, ул. Южная, д. 5 | 1989 |  |  | 17676,8 | 15344,5 | 12151206,64 | - | 11847426,48 | - | - | - | - | 303780,16 | - | - | - | 12151206,64 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 57961,5 | 48063,0 | 73823364,77 | 16811536,36 | 26301299,63 | 22641461,57 | 1005193,63 | 4635203,69 | 1103487,38 | 1325182,51 | - | - | - | 73823364,77 | X | X |
| ### Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 7 | 1993 |  |  | 5822,6 | 4150,8 | 4822944,86 | - | - | - | - | 4822944,86 | - | - | - | - | - | 4822944,86 | 2017 | 2019 |
| 121 | н.п. Африканда, ул. Первомайская, д. 7 | 1956 |  |  | 243,1 | 220,9 | 1935592,06 | - | - | 1386534,04 | - | 549058,02 | - | - | - | - | - | 1935592,06 | 2017 | 2019 |
| 122 | н.п. Африканда, ул. Комсомольская, д. 6 | 1954 |  |  | 563,3 | 517,7 | 525081,91 | - | - | - | - | - | 525081,91 | - | - | - | - | 525081,91 | 2017 | 2018 |
| 123 | г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24/1 | 1955 |  |  | 6318,8 | 4703,2 | 3201896,00 | - | - | 3201896,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3201896,00 | 2018 | 2019 |
| 124 | г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 14 | 1987 |  |  | 2455,9 | 2181,4 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 125 | г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 31 | 1991 |  |  | 5056,4 | 4447,9 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 126 | г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 8 | 1973 |  |  | 5076,7 | 3832,3 | 10232661,42 | - | - | 10131566,10 | - | - | - | 101095,32 | - | - | - | 10232661,42 | 2019 | 2019 |
| 127 | г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 8 | 1986 |  |  | 322,9 | 290,3 | 979868,95 | - | - | - | - | 926152,13 | - | 53716,82 | - | - | - | 979868,95 | 2019 | 2019 |
| 128 | н.п. Африканда, ул. Первомайская, д. 12 | 1957 |  |  | 551,9 | 506,8 | 3227070,92 | - | - | 3181056,82 | - | - | - | 46014,10 | - | - | - | 3227070,92 | 2019 | 2019 |
| 129 | г. Полярные Зори, ул. Станция Полярные Зори, д. 4 | 1960 |  |  | 336,8 | 304,9 | 1956190,23 | - | - | 1913781,03 | - | - | - | 42409,20 | - | - | - | 1956190,23 | 2019 | 2019 |
| 130 | н.п. Зашеек, ул. Станционная, д. 11 | 1972 |  |  | 1112,1 | 627,6 | 465248,62 | 439743,50 | - | - | - | - | - | 25505,12 | - | - | - | 465248,62 | 2019 | 2019 |
| 131 | н.п. Зашеек, ул. Северная аллея, д. 7/2 | 1950 |  |  | 642,3 | 379,5 | 2425629,93 | - | - | 2382026,57 | - | - | - | 43603,36 | - | - | - | 2425629,93 | 2019 | 2019 |
| 132 | н.п. Зашеек, ул. Веденеева, д. 4 | 1984 |  |  | 578,5 | 528,5 | 391769,59 | 370292,62 | - | - | - | - | - | 21476,97 | - | - | - | 391769,59 | 2019 | 2019 |
| 133 | н.п. Зашеек, ул. Новая, д. 8 | 1985 |  |  | 866,3 | 812,07 | 4008334,38 | - | - | 3962570,44 | - | - | - | 45763,94 | - | - | - | 4008334,38 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 29947,6 | 23503,85 | 40247892,19 | 810036,12 | 5923713,24 | 26159431,00 | - | 6298155,01 | 525081,91 | 531474,91 | - | - | - | 40247892,19 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО Александровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 32 | 1983 |  |  | 10725,7 | 9574,7 | 4796895,00 | 4796895,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4796895,00 | 2019 | 2019 |
| 135 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 28 | 1983 - 1987 |  |  | 9738,0 | 8738,8 | 6910274,99 | 6910274,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6910274,99 | 2019 | 2019 |
| 136 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1981 - 1983 |  |  | 2425,9 | 2153,3 | 452725,00 | 452725,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452725,00 | 2019 | 2019 |
| 137 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1987 |  |  | 3879,7 | 3352,9 | 575110,00 | 575110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575110,00 | 2019 | 2019 |
| 138 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 1 | 1974 |  |  | 1933,9 | 1718,2 | 1832687,60 | - | - | 1832687,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1832687,60 | 2019 | 2019 |
| 139 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1986 |  |  | 7735,7 | 6737,8 | 4182676,70 | - | 4182676,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4182676,70 | 2019 | 2019 |
| 140 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 19 | 1987 |  |  | 3677,9 | 3631,0 | 4477500,00 | - | - | - | - | 4477500,00 | - | - | - | - | - | 4477500,00 | 2019 | 2019 |
| 141 | г. Снежногорск, ул. Стеблина, д. 18 | 1971 |  |  | 4289,2 | 4023,7 | 3558818,64 | - | - | 3558818,64 | - | - | - | - | - | - | - | 3558818,64 | 2019 | 2019 |
| 142 | н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 27 | 1960 |  |  | 1388,9 | 1294,2 | 3604333,25 | - | - | 3604333,25 | - | - | - | - | - | - | - | 3604333,25 | 2019 | 2019 |
| 143 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 3 | 1966 |  |  | 3912,9 | 3645,0 | 3907411,75 | - | - | 3907411,75 | - | - | - | - | - | - | - | 3907411,75 | 2019 | 2019 |
| 144 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 3 | 1970 |  |  | 3919,9 | 3437,7 | 845750,00 | 845750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845750,00 | 2019 | 2019 |
| 145 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 5 | 1976 |  |  | 3934,8 | 3404,9 | 845750,00 | 845750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845750,00 | 2019 | 2019 |
| 146 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 9 | 1989 |  |  | 3949,4 | 3461,4 | 3693617,54 | - | - | 3693617,54 | - | - | - | - | - | - | - | 3693617,54 | 2019 | 2019 |
| 147 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | 1986 |  |  | 13373,7 | 12316,5 | 5909951,95 | - | - | - | - | 5909951,95 | - | - | - | - | - | 5909951,95 | 2019 | 2019 |
| 148 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 2 | 1986/1987 |  |  | 13038,6 | 12124,0 | 6266259,25 | - | 6266259,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6266259,25 | 2019 | 2019 |
| 149 | г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 40 | 1965 |  |  | 3895,8 | 3646,4 | 5352602,50 | - | - | - | - | 5352602,50 | - | - | - | - | - | 5352602,50 | 2019 | 2019 |
| 150 | г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 60 | 1974 |  |  | 4418,6 | 4031,6 | 5756572,50 | - | - | - | - | 5756572,50 | - | - | - | - | - | 5756572,50 | 2019 | 2019 |
| 151 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 113 | 1985 |  |  | 2328,8 | 2035,4 | 942382,34 | 942382,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942382,34 | 2019 | 2019 |
| 152 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 130 | 1992 |  |  | 5271,8 | 4476,8 | 86166,18 | - | - | - | - | - | - | 86166,18 | - | - | - | 86166,18 | 2019 | 2019 |
| 153 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 131 | 1994 |  |  | 5259,7 | 4477,4 | 86166,18 | - | - | - | - | - | - | 86166,18 | - | - | - | 86166,18 | 2019 | 2019 |
| 154 | г. Гаджиево, наб. Сергея Преминина, д. 106 | 1986 |  |  | 1972,7 | 1837,3 | 1959723,50 | - | - | 1959723,50 | - | - | - | - | - | - | - | 1959723,50 | 2019 | 2019 |
| 155 | г. Гаджиево, наб. Сергея Преминина, д. 121 | 1988 |  |  | 937,2 | 844,8 | 914997,87 | - | - | 914997,87 | - | - | - | - | - | - | - | 914997,87 | 2019 | 2019 |
| 156 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | 1982 |  |  | 2380,1 | 2084,9 | 2261392,11 | - | - | 2261392,11 | - | - | - | - | - | - | - | 2261392,11 | 2019 | 2019 |
| 157 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 93 | 1982 |  |  | 2427,4 | 2086,1 | 99000,00 | - | - | - | - |  | - | 99000,00 | - | - | - | 99000,00 | 2019 | 2019 |
| 158 | г. Гаджиево, ул. Сергея Преминина, д. 107 | 1985 |  |  | 2540,3 | 2285,3 | 99000,00 | - | - | - | - |  | - | 99000,00 | - | - | - | 99000,00 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 119356,6 | 107420,1 | 69417764,85 | 15368887,33 | 10448935,95 | 21732982,26 | - | 21496626,95 | - | 370332,36 | - | - | - | 69417764,85 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО поселок Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | п. Видяево, ул. Центральная, д. 7 | 1974 |  |  | 3420,0 | 3160,3 | 3270982,39 | - | - | 3172274,21 | - | - | - | 98708,18 | - | - | - | 3270982,39 | 2019 | 2019 |
| 160 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 6 | 1978 |  |  | 2649,4 | 2074,4 | 2418225,87 | - | - | - | - | 2319225,87 | - | 99000,00 | - | - | - | 2418225,87 | 2019 | 2019 |
| 161 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 12 | 1980 |  |  | 3986,3 | 3461,7 | 3969258,49 | - | - | - | - | 3870258,49 | - | 99000,00 | - | - | - | 3969258,49 | 2019 | 2019 |
| 162 | п. Видяево, ул. Заречная, д. 54 | 1993 |  |  | 4679,2 | 4201,5 | 4796371,53 | - | - | - | - | 4697371,53 | - | 99000,00 | - | - | - | 4796371,53 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 14734,9 | 12897,9 | 14454838,28 | - | - | 3172274,21 | - | 10886855,89 | - | 395708,18 | - | - | - | 14454838,28 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Заозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14 | 1982 |  |  | 3979,6 | 3351,69 | 4822285,88 | - | - | 4822285,88 | - | - | - | - | - | - | - | 4822285,88 | 2018 | 2019 |
| 164 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 12 | 1975 |  |  | 3126,8 | 2731,2 | 7220555,10 | - | - | 7220555,10 | - | - | - | - | - | - | - | 7220555,10 | 2018 | 2019 |
| 165 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 6 | 1974 |  |  | 3131,8 | 2735,0 | 7230601,28 | - | - | 7230601,28 | - | - | - | - | - | - | - | 7230601,28 | 2018 | 2019 |
| 166 | г. Заозерск, ул. Флотская, д. 4 | 1987 |  |  | 3135,1 | 2740,7 | 7245670,54 | - | - | 7245670,54 | - | - | - | - | - | - | - | 7245670,54 | 2018 | 2019 |
| 167 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 17 | 1991 |  |  | 2842,0 | 2395,7 | 6429803,28 | - | - | 6333583,72 | - | - | - | 96219,56 | - | - | - | 6429803,28 | 2019 | 2019 |
| 168 | г. Заозерск, ул. Мира, д. 15 | 1991 |  |  | 2841,5 | 2410,7 | 6469448,61 | - | - | 6373239,67 | - | - | - | 96208,94 | - | - | - | 6469448,61 | 2019 | 2019 |
| 169 | г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 11 | 1977 |  |  | 3975,3 | 3427,6 | 1868446,07 | 1766017,08 | - | - | - | - | - | 102428,99 | - | - | - | 1868446,07 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 23032,1 | 19792,6 | 41286810,76 | 1766017,08 | - | 39225936,19 | - | - | - | 294857,49 | - | - | - | 41286810,76 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Островной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Островной, ул. Соловья, д. 11 | 1983 |  |  | 2384,8 | 2168,8 | 5053773,98 | - | - | - | - | 5053773,98 | - | - | - | - | - | 5053773,98 | 2018 | 2019 |
| 171 | г. Островной, ул. Соловья, д. 23 | 1986 |  |  | 1614,8 | 1464,1 | 4010567,92 | - | - | - | - | 4010567,92 | - | - | - | - | - | 4010567,92 | 2018 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 3999,6 | 3632,9 | 9064341,90 | - | - | - | - | 9064341,90 | - | - | - | - | - | 9064341,90 | X | X |
| ### Муниципальное образование ЗАТО город Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 11 | 1939 |  |  | 1868,6 | 1679,4 | 379583,60 | - | - | - | - | - | - | 379583,60 | - | - | - | 379583,60 | 2017 | 2019 |
| 173 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 9 | 1939 |  |  | 2421,0 | 2203,3 | 319380,76 | - | - | - | - | - | - | 319380,76 | - | - | - | 319380,76 | 2017 | 2019 |
| 174 | г. Североморск, ул. Сафонова, д. 7 | 1940 |  |  | 1763,3 | 1579,6 | 354363,82 | - | - | - | - | - | - | 354363,82 | - | - | - | 354363,82 | 2017 | 2019 |
| 175 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 4 | 1981 |  |  | 4143,3 | 3356,0 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 176 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 9 | 1982 |  |  | 1950,0 | 1556,2 | 3037801,66 | - | 2961856,62 | - | - | - | - | 75945,04 | - | - | - | 3037801,66 | 2019 | 2019 |
| 177 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 10 | 1983 |  |  | 2387,7 | 1954,6 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2019 | 2019 |
| 178 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 11 | 1983 |  |  | 3930,7 | 3358,3 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 179 | г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 12 | 1983 |  |  | 3962,2 | 3364,1 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 180 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 37 | 1982 |  |  | 3963,7 | 3396,6 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 181 | г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 38 | 1983 |  |  | 3004,7 | 2207,5 | 2855540,15 | - | 2784151,65 | - | - | - | - | 71388,50 | - | - | - | 2855540,15 | 2019 | 2019 |
| 182 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 2 | 1956 |  |  | 6395,7 | 5899,3 | 16512048,08 | - | - | 16512048,08 | - | - | - | - | - | - | - | 16512048,08 | 2019 | 2019 |
| 183 | г. Североморск, ул. Кирова, д. 4 | 1955 |  |  | 6028,8 | 5214,0 | 14593904,14 | - | - | 14593904,14 | - | - | - | - | - | - | - | 14593904,14 | 2019 | 2019 |
| 184 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1960 |  |  | 6292,7 | 5964,8 | 16814383,37 | - | - | 16695381,55 | - | - | - | 119001,82 | - | - | - | 16814383,37 | 2019 | 2019 |
| 185 | г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 13 | 1960 |  |  | 1838,4 | 1639,5 | 6781659,52 | - | - | 6781659,52 | - | - | - | - | - | - | - | 6781659,52 | 2019 | 2019 |
| 186 | г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 10 | 1965 |  |  | 5931,7 | 5484,9 | 15366345,28 | - | - | 15366345,28 | - | - | - | - | - | - | - | 15366345,28 | 2019 | 2019 |
| 187 | г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 5 | 1977 |  |  | 6550,6 | 5702,0 | 8268416,58 | - | - | - | - | 8061392,66 | - | 207023,92 | - | - | - | 8268416,58 | 2019 | 2019 |
| 188 | пгт Сафоново, ул. Капитана Елькина, д. 6 | 1983 |  |  | 4082,6 | 3587,3 | 4196444,79 | - | - | - | - | 4010682,11 | - | 185762,68 | - | - | - | 4196444,79 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 66515,7 | 58147,4 | 116637825,18 | - | 32225012,88 | 69949338,57 | - | 12072074,77 | - | 2391398,96 | - | - | - | 116637825,18 | X | X |
| ### Ковдорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 23 | 1957 |  |  | 798,4 | 731,3 | 6507988,87 | - | - | - | - | 6507988,87 | - | - | - | - | - | 6507988,87 | 2018 | 2018 |
| 190 | г. Ковдор, ул. Кошица, д. 30 | 1992 |  |  | 4414,6 | 3950,6 | 5711080,30 | - | 5568303,29 | - | - | - | - | 142777,01 | - | - | - | 5711080,30 | 2019 | 2019 |
| 191 | г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7 | 1962 |  |  | 1548,9 | 1443,9 | 7705140,22 | 7282741,23 | - | - | - | - | - | 422398,99 | - | - | - | 7705140,22 | 2019 | 2019 |
| 192 | г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 6 | 1957 |  |  | 691,2 | 621,8 | 3949288,92 | - | - | 3902883,06 | - | - | - | 46405,86 | - | - | - | 3949288,92 | 2019 | 2019 |
| 193 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 7 | 1961 |  |  | 1374,5 | 1264,9 | 13303792,48 | 6379901,23 | - | - | - | 6673587,29 | - | 250303,96 | - | - | - | 13303792,48 | 2019 | 2019 |
| 194 | г. Ковдор, ул. Ленина, д. 10 | 1961 |  |  | 1343,1 | 1255,61 | 13207921,74 | 6333044,34 | - | - | - | 6624573,44 | - | 250303,96 | - | - | - | 13207921,74 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 10170,7 | 9268,1 | 50385212,53 | 19995686,80 | 5568303,29 | 3902883,06 | - | 19806149,60 | - | 1112189,78 | - | - | - | 50385212,53 | X | X |
| ### Кандалакшский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | пгт Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 21 | 1950 |  |  | 433,6 | 388,8 | 281688,32 | 281688,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281688,32 | 2017 | 2019 |
| 196 | пгт Зеленоборский, ул. Заводская, д. 12 | 1970 |  |  | 373,0 | 345,4 | 1685411,14 | - | - | 1685411,14 | - | - | - | - | - | - | - | 1685411,14 | 2017 | 2019 |
| 197 | пгт Зеленоборский, ул. Озерная, д. 14 | 1963 |  |  | 364,6 | 337,3 | 1731121,62 | - | - | 1645886,45 | - | - | - | 85235,17 | - | - | - | 1731121,62 | 2018 | 2019 |
| 198 | пгт Зеленоборский, ул. Заводская, д. 13 | 1978 |  |  | 837,2 | 732,3 | 1214605,41 | - | - | - | - | - | 1210067,17 | 4538,24 | - | - | - | 1214605,41 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 2008,4 | 1803,8 | 4912826,49 | 281688,32 | - | 3331297,59 | - | - | 1210067,17 | 89773,41 | - | - | - | 4912826,49 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1962 |  |  | 3347,70 | 2406,20 | 5760013,42 | - | - | - | - | 5606967,42 | - | 153046,00 | - | - | - | 5760013,42 | 2018 | 2019 |
| 200 | г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 25 | 1956 |  |  | 464,4 | 417,4 | 2771870,48 |  |  | 2619915,39 |  |  |  | 151955,09 |  |  |  | 2771870,48 | 2019 | 2019 |
| 201 | г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 3 | 1961 |  |  | 690,40 | 641,70 | 4145098,90 | - | - | 4027790,38 | - | - | - | 117308,52 | - | - | - | 4145098,90 | 2018 | 2019 |
| 202 | г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 4 | 1955 |  |  | 655,00 | 598,60 | 1316550,31 | 1244376,47 | - | - | - | - | - | 72173,84 | - | - | - | 1316550,31 | 2018 | 2019 |
| 203 | г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 29 | 1958 |  |  | 1384,50 | 1286,20 | 5461096,84 | - | - | 5320262,57 | - | - | - | 140834,27 | - | - | - | 5461096,84 | 2018 | 2019 |
| 204 | г. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 9 | 1958 |  |  | 806,00 | 768,50 | 3070491,06 | - | - | 2986343,08 | - | - | - | 84147,98 | - | - | - | 3070491,06 | 2018 | 2019 |
| 205 | г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 55 | 1964 |  |  | 3257,60 | 2026,50 | 4861375,50 | - | - | - | - | 4722184,14 | - | 139191,36 | - | - | - | 4861375,50 | 2018 | 2019 |
| 206 | г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 7 | 1962 |  |  | 693,90 | 642,90 | 7021796,68 | - | - | 4035322,48 | - | 2826015,81 | - | 160458,39 | - | - | - | 7021796,68 | 2018 | 2019 |
| 207 | г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 31 | 1961 |  |  | 1840,40 | 1740,10 | 7388318,00 | - | - | 7197783,31 | - | - | - | 190534,69 | - | - | - | 7388318,00 | 2018 | 2019 |
| 208 | г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 49 | 1957 |  |  | 428,80 | 420,80 | 2747591,83 | - | - | 2641256,34 | - | - | - | 106335,49 | - | - | - | 2747591,83 | 2018 | 2019 |
| 209 | г. Кандалакша, ул. Шевчука, д. 5 | 1951 |  |  | 558,60 | 513,00 | 3336354,89 | - | - | 3219972,67 | - | - | - | 116382,22 | - | - | - | 3336354,89 | 2018 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 14127,3 | 11461,9 | 47880557,91 | 1244376,47 | - | 32048646,22 | - | 13155167,37 | - | 1432367,85 | - | - | - | 47880557,91 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | с. Алакуртти, наб. Грязнова, д. 3 | 1976 |  |  | 4611,1 | 3433,60 | 9178605,13 | - | - | 9077510,99 | - | - | - | 101094,14 | - | - | - | 9178605,13 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 4611,1 | 3433,6 | 9178605,13 | - | - | 9077510,99 | - | - | - | 101094,14 | - | - | - | 9178605,13 | X | X |
| Итого Кандалакшский муниципальный район на 2019 год: |  |  |  |  | 20746,8 | 16699,3 | 61971989,53 | 1526064,79 | - | 44457454,80 | - | 13155167,37 | 1210067,17 | 1623235,40 | - | - | - | 61971989,53 | X | X |
| ### Кольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | пгт Кильдинстрой, ул. Советская, д. 13 | 1946 |  |  | 1002,1 | 989,9 | 103478,92 | - | - | - | - | - | - | 103478,92 | - | - | - | 103478,92 | 2019 | 2019 |
| 212 | н.п. Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 8 | 1982 |  |  | 1762,1 | 1469,6 | 2942340,22 | - | - | - | - | 2942340,22 | - | - | - | - | - | 2942340,22 | 2018 | 2018 |
| 213 | н.п. Зверосовхоз, ул. Строительная, д. 6 | 1966 |  |  | 1391,2 | 1277,7 | 5359125,58 | - | - | 5285103,00 | - | - | - | 74022,58 | - | - | - | 5359125,58 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 4155,4 | 3737,2 | 8404944,72 | - | - | 5285103,00 | - | 2942340,22 | - | 177501,50 | - | - | - | 8404944,72 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Кола, пр. Миронова, д. 18 | 1973 |  |  | 5837,2 | 5432,4 | 8003933,72 | - | - | 8003933,72 | - | - | - | - | - | - | - | 8003933,72 | 2018 | 2019 |
| 215 | г. Кола, ул. Победы, д. 1 | 1976 |  |  | 4532,0 | 3901,6 | 5374402,79 | - | 5297850,19 | - | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 5374402,79 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 10369,2 | 9334,0 | 13378336,51 | - | 5297850,19 | 8003933,72 | - | - | - | 76552,60 | - | - | - | 13378336,51 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Молочный Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | пгт Молочный, ул. Гальченко, д. 7 | 1982 |  |  | 3226,2 | 2669,1 | 7576512,91 | - | - | 7477677,29 | - | - | - | 98835,62 | - | - | - | 7576512,91 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 3226,20 | 2669,1 | 7576512,91 | - | - | 7477677,29 | - | - | - | 98835,62 | - | - | - | 7576512,91 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Мурмаши Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | пгт Мурмаши, ул. Мира, д. 23 | 1988 |  |  | 4889,6 | 4176,1 | 6075603,32 | - | 5923713,24 | - | - | - | - | 151890,08 | - | - | - | 6075603,32 | 2019 | 2019 |
| 218 | пгт Мурмаши, ул. Московская, д. 14 | 1935 |  |  | 524,5 | 476,6 | 2369903,76 | - | - | 2325613,64 | - | - | - | 44290,12 | - | - | - | 2369903,76 | 2019 | 2019 |
| 219 | пгт Мурмаши, ул. Кирова, д. 3 | 1937 |  |  | 417,5 | 362,3 | 1811249,51 | - | - | 1767876,25 | - | - | - | 43373,26 | - | - | - | 1811249,51 | 2019 | 2019 |
| 220 | пгт Мурмаши, ул. Кирова, д. 4 | 1937 |  |  | 399,5 | 355,5 | 3381938,26 | - | - | 1734695,03 | - | 1134161,50 | 360569,09 | 152512,64 | - | - | - | 3381938,26 | 2019 | 2019 |
| 221 | пгт Мурмаши, ул. Цесарского, д. 4 | 1962 |  |  | 1351,1 | 1258,0 | 3122390,04 | - | - | 3122390,04 | - | - | - | - | - | - | - | 3122390,04 | 2018 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 7582,2 | 6628,5 | 16761084,89 | - | 5923713,24 | 8950574,96 | - | 1134161,50 | 360569,09 | 392066,10 | - | - | - | 16761084,89 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Междуречье Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | н.п. Междуречье, д. 4 | 1969 |  |  | 1809,8 | 1252,9 | 3406345,49 | - | - | 3406345,49 | - | - | - | - | - | - | - | 3406345,49 | 2018 | 2019 |
| 223 | н.п. Междуречье, д. 5 | 1972 |  |  | 1971,7 | 1775,2 | 4918381,94 | - | - | 4826358,46 | - | - | - | 92023,48 | - | - | - | 4918381,94 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 3781,5 | 3028,1 | 8324727,43 | - | - | 8232703,95 | - | - | - | 92023,48 | - | - | - | 8324727,43 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Териберка Кольского района (полномочия переданы в Кольский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | с. Териберка, ул. Пионерская, д. 7 | 1971 |  |  | 3419,5 | 3349,84 | 7805853,11 | - | - | - | - | 7805853,11 | - | - | - | - | - | 7805853,11 | 2017 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 3419,5 | 3349,84 | 7805853,11 | - | - | - | - | 7805853,11 | - | - | - | - | - | 7805853,11 | X | X |
| Итого Кольский муниципальный район на 2019 год: |  |  |  |  | 29114,5 | 25396,9 | 54445606,46 | - | 11221563,43 | 37949992,92 | - | 4076501,72 | 360569,09 | 836979,30 | - | - | - | 54445606,46 | X | X |
| ### Ловозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | пгт Ревда, ул. Комсомольская, д. 17 | 1963 |  |  | 1145,4 | 1094,8 | 10911742,20 | 4982781,73 | - | 4382195,60 | - | 1546764,87 | - | - | - | - | - | 10911742,20 | 2017 | 2019 |
| 226 | пгт Ревда, ул. Кузина, д. 1 | 1975 |  |  | 4749,4 | 4338,7 | 4686613,51 | - | - | 4686613,51 | - | - | - | - | - | - | - | 4686613,51 | 2018 | 2019 |
| 227 | пгт Ревда, ул. Нефедова, д. 2 | 1977 |  |  | 4468,6 | 3865,5 | 2923598,78 | - | 2885322,48 | - | - | - | - | 38276,30 | - | - | - | 2923598,78 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 10363,4 | 9299,0 | 18521954,49 | 4982781,73 | 2885322,48 | 9068809,11 | - | 1546764,87 | - | 38276,30 | - | - | - | 18521954,49 | X | X |
| #### Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (полномочия переданы в Ловозерский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | с. Ловозеро, ул. Юрьева, д. 1 | 1973 |  |  | 2504,80 | 2209,5 | 6286430,99 | - | - | 6190074,55 | - | - | - | 96356,44 | - | - | - | 6286430,99 | 2019 | 2020 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 2504,80 | 2209,5 | 6286430,99 | - | - | 6190074,55 | - | - | - | 96356,44 | - | - | - | 6286430,99 | X | X |
| Итого Ловозерский муниципальный район на 2019 год: |  |  |  |  | 12868,20 | 11508,5 | 24808385,48 | 4982781,73 | 2885322,48 | 15258883,66 | - | 1546764,87 | - | 134632,74 | - | - | - | 24808385,48 | X | X |
| ### Печенгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Заполярный Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | г. Заполярный, пер. Ясный, д. 6 | 1958 |  |  | 1302,0 | 1154,4 | 1335750,38 | 1335750,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1335750,38 | 2017 | 2019 |
| 230 | г. Заполярный, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 |  |  | 2000,7 | 1619,0 | 1873336,68 | 1873336,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873336,68 | 2017 | 2019 |
| 231 | г. Заполярный, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1964 |  |  | 1801,7 | 1578,7 | 1826705,76 | 1826705,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826705,76 | 2017 | 2019 |
| 232 | г. Заполярный, ул. Крупской, д. 3 | 1958 |  |  | 1313,4 | 1161,7 | 3316031,66 | - | - | 3251580,06 | - | - | - | 64451,60 | - | - | - | 3316031,66 | 2017 | 2019 |
| 233 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 13 | 1965 |  |  | 2795,8 | 2579,4 | 2984610,65 | 2984610,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2984610,65 | 2017 | 2019 |
| 234 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 20 | 1981 |  |  | 3613,3 | 3466,6 | 8013080,79 | 7865159,53 | - | - | - | - | - | 147921,26 | - | - | - | 8013080,79 | 2019 | 2019 |
| 235 | г. Заполярный, ул. Ленина, д. 22 | 1982 |  |  | 2328,5 | 1990,0 | 5758157,71 | 5627746,47 | - | - | - | - | - | 130411,24 | - | - | - | 5758157,71 | 2019 | 2019 |
| 236 | г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 8 | 1966 |  |  | 2912,7 | 2447,4 | 13744133,42 | - | - | - | - | 13572536,64 | - | 171596,78 | - | - | - | 13744133,42 | 2019 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 18068,1 | 15997,2 | 38851807,05 | 21513309,47 | - | 3251580,06 | - | 13572536,64 | - | 514380,88 | - | - | - | 38851807,05 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Никель Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1 | 1952 |  |  | 4680,0 | 4109,7 | 17093890,98 | - | - | 16999442,60 | - | - | - | 94448,38 | - | - | - | 17093890,98 | 2019 | 2019 |
| 238 | пгт Никель, пр. Гвардейский, д. 17 | 1954 |  |  | 3738,9 | 2757,6 | 11495890,04 | - | - | 11406590,00 | - |  | - | 89300,04 | - | - | - | 11495890,04 | 2017 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 8418,9 | 6867,3 | 28589781,02 | - | - | 28406032,60 | - | - | - | 183748,42 | - | - | - | 28589781,02 | X | X |
| #### Муниципальное образование городское поселение Печенга Печенгского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2 | 1968 |  |  | 3508,4 | 3045,5 | 1400089,29 | 1400089,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400089,29 | 2017 | 2019 |
| 240 | н.п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 11 | 1988 |  |  | 3996,6 | 3475,7 | 2217773,79 | - | - | - | 2217773,79 | - | - | - | - | - | - | 2217773,79 | 2017 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 7505,0 | 6521,2 | 3617863,08 | 1400089,29 | - | - | 2217773,79 | - | - | - | - | - | - | 3617863,08 | X | X |
| Итого Печенгский муниципальный район на 2019 год: |  |  |  |  | 33992,0 | 29385,7 | 71059451,15 | 22913398,76 | - | 31657612,66 | 2217773,79 | 13572536,64 | - | 698129,30 | - | - | - | 71059451,15 | X | X |
| ### Терский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | пгт Умба, ул. Беломорская, д. 3 | 1969 |  |  | 596,3 | 526,9 | 1042094,14 | 921108,11 | - | - | - | - | - | 120986,03 | - | - | - | 1042094,14 | 2017 | 2019 |
| 242 | пгт Умба, ул. Беломорская, д. 9 | 1969 |  |  | 603,6 | 534,7 | 584198,02 | 461420,97 | - | - | - | - | - | 122777,05 | - | - | - | 584198,02 | 2017 | 2019 |
| 243 | пгт Умба, ул. Горная, д. 33 | 1937 |  |  | 489,1 | 438,1 | 525919,21 | 378059,71 | - | - | - | - | - | 147859,50 | - | - | - | 525919,21 | 2017 | 2019 |
| 244 | пгт Умба, ул. Горная, д. 52 | 1955 |  |  | 567,8 | 516,4 | 2094825,60 | 1976250,57 | - | - | - | - | - | 118575,03 | - | - | - | 2094825,60 | 2017 | 2019 |
| 245 | пгт Умба, ул. Дзержинского, д. 52 | 1937 |  |  | 304,2 | 273,4 | 496948,79 | - | - | - | - | - | 451771,63 | 45177,16 | - | - | - | 496948,79 | 2017 | 2019 |
| 246 | пгт Умба, ул. Победы, д. 37 | 1937 |  |  | 472,2 | 421,8 | 766689,84 | - | - | - | - | - | 696990,76 | 69699,08 | - | - | - | 766689,84 | 2017 | 2019 |
| Итого по муниципальному образованию на 2019 год: |  |  |  |  | 3033,2 | 2711,3 | 5510675,60 | 3736839,36 | - | - | - | - | 1148762,39 | 625073,85 | - | - | - | 5510675,60 | X | X |
| Итого Терский муниципальный район на 2019 год: |  |  |  |  | 3033,2 | 2711,3 | 5510675,60 | 3736839,36 | - | - | - | - | 1148762,39 | 625073,85 | - | - | - | 5510675,60 | X | X |

--------------------------------

<*> Предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО "ФКР МО", рассчитывается на дату проведения конкурсного отбора подрядной организации в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области.